南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间

改造工程项目

比 选 文 件

比选人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

招标代理机构:苏世建设管理集团有限公司

2023年5月

目  录

第一章 比选公告	3

第二章 参选人须知	8

第三章 评选办法（综合评分法）	27

第四章 项目需求	33

第五章 主要合同条款	33

第六章  参选文件格式	55

# 第一章	比选公告

南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程已具备采购条件，现进行公开比选采购。

1 项目概况

1.1项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程项目

1.2项目编号：NTGY-2023-HW-BX-006

1.3采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

1.4代理机构：苏世建设管理集团有限公司

1.5标段划分：不划分标段

1.6项目限价：129137.55元 人民币（含税）

2 采购范围及相关要求

2.1采购范围：按照图纸完成危废品暂存间改造工程

2.2工程期限：30日内完成

2.3工程地点：南通轨道交通集团有限公司运营分公司1号线平东车辆段

2.4质量标准：符合国家规范、标准及《项目需求》要求

3 供应商资格要求

3.1资格要求：注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的企业法人。

3.2资质要求：建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

3.3业绩要求：  /

3.4信誉要求：供应商具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单的；

3.5人员要求：  /

3.6联合体要求：不接受

3.7禁止情形：

3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目的采购活动；

3.7.2与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加采购活动。

3.8其他要求：  /

4 预约与采购文件的获取

4.1预约方式：电子邮件预约，预约截止时间前必须将填写后的预约申请资料（见“附件一、预约格式文件”）加盖公章后发至代理机构邮箱 115400033@qq.com。预约申请资料发送后请拨打电话（13773600529）与代理机构确认是否预约成功。

4.2预约截止时间：2023年6月2日17:00

4.3采购文件获取：采购文件在本网页内下载

5 参选文件的递交

5.1参选文件递交截止时间：2023年6月7日09:30

5.2参选文件递交地点： 南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼物资部410会议室

5.3递交方式：由供应商法定代表人或授权代理人现场递交响应文件，不接受邮寄等其他方式。

5.4逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的参选文件，采购人将拒绝接收。

6 评审时间、地点和评审方式、方法

6.1评审时间：同参选文件递交截止时间

6.2评审地点：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼物资部410会议室

6.3资格审查：资格后审

6.4评审方法：综合评分法

6.5 评审方式：邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加现场评审。参选人应准时参加，参加评审的代表需签到以证明其出席。

7 采购公告媒介

本公告在以下媒体发布：

南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）

8 其他

/

9 联系方式

采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

联系人：顾先生

电话：0513-69888681

地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段

代理机构：苏世建设管理集团有限公司

联系人：孙女士

电话：13773600529

邮箱：115400033@qq.com

地址：南通市崇川区北大街88号威斯汀铂晶商业广场

监督部门：南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部

联系电话：0513-69888665

地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼5楼

附件一 预约格式文件

1 预约申请表

2 《营业执照》扫描件

3 法人或授权人身份证复印件扫描件

4 预约单位简介表

1 预约申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商单位全称 |  |
| 法人或授权人姓名 |  |
| 法人或授权人联系方式 |  |
| 电子邮箱 |  |

2 《营业执照》扫描件

3 法定代表人或授权代理人身份证复印件扫描件

4 预约单位简介表

| 供应商单位全称 | 江苏****工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 供应商单位性质 | 国有企业 |
| 单位简介 | 成立于2004-04-21，注册资本2500万，主要从事国际、国内工程咨询服务，国际、国内项目招询价代理，国际、国内工程造价预决算。为集团的招标代理公司之一。 |
| 主要相关业绩 | 南通城市轨道交通2号线一期工程设备类招标代理01标 |
| 主要相关业绩金额 | 84553.23万元 |

第二章 参选人须知

参选人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司 |
| 1.1.3 | 代理人 | 苏世建设管理集团有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 南通市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.3 | 质量及验收标准 | 详见第四章“项目需求” |
| 1.4.1 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 详见比选公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，参选人应自行勘察现场，考虑现场布置情况，参选人承担勘察时的全部费用及安全等相关责任。 |
| 1.10 | 参选预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 参选人要求澄清比选文件 | 时间：2023年6月2日17时00分前 形式：参选人按“附件二”规定的格式以邮件形式（盖章复印件及word版）发送至电子邮箱115400033@qq.com，以便比选人澄清。比选人不回答参选人在上述时间以后所提出的任何问题。 |
| 3.2.4 | 最高参选限价 | 最高参选限价：129137.55元 若参选人的参选报价高于最高参选限价的，将作为无效报价处理。 |
| 3.3 | 参选有效期 | 90 天（日历日） |
| 3.4 | 参选保证金 | 本项目免收保证金 |
| 3.6 | 是否允许递交备选参选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 无特殊要求 |
| 3.7.4 | 参选文件份数 | 参选文件正本 1份，副本4份，电子文本1份（U盘，参选文件扫描件PDF版本以及可编辑的word或excel版本）。 |
| 3.7.5 | 装订 | 需要，分册装订要求：参选文件分资格审查/商务技术/报价文件三部分装订并分开密封提交，电子文本单独密封。 参选文件格式详见第六章。 |
| 4.1.1 | 封袋上应载明的信息 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程 参选文件（资格审查/商务技术/报价文件/电子文本） 参选人： （全称、盖章） 在参选文件递交截止时间前不得开启 |
| 4.2 | 递交参选文件时间和地点 | 时间：2023年6月7日 09:30 地点: 南通市通州区平潮镇平东车辆段综合楼物资部410办公室。 |
| 4.4 | 是否退还参选文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：2023年6月7日09:30 比选地点: 南通市通州区平潮镇平东车辆段综合楼物资部410办公室。 |
| 5.2 | 程序 | 资格审查 （1）宣布开标纪律； （2）公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人； （3）检查参选文件的密封情况； （4）按参选文件递交时间顺序进行资格审查，在本阶段不符合任何一项资格评审标准的参选人将被比选人拒绝，不得进入下一阶段的评审。 商务技术标部分评审 （1）按参选文件递交时间顺序当众开启商务技术部分参选文件，公布比选项目名称、参选人名称等内容，并记录； （2）公布商务部分及技术部分的评审结果。 价格标评审 （1）按递交参选文件的顺序当众开启报价部分参选文件，宣读参选人名称、报价等信息，并记录； （2）公布参选人得分，宣布开标会议结束。 |
| 6.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会： 5 人及以上单数 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定成交人 | 否,推荐的成交候选人数：1 |
| 7.3 | 履约保证金 | 本项目无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 比选人内部监督部门：南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部 投诉举报电话：0513-69888665 通信地址：南通市通州区平潮镇平东车辆段综合楼5楼纪检监督部 |  |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本比选项目己具备比选条件，现对本项目采购进行比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见参选人须知前附表。

1.1.3 本标段代理人机构：见参选人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见参选人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见参选人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见参选人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见参选人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见参选人须知前附表。

1.3 比选范围、交货期（或服务期）和质量要求

1.3.1 本次比选范围：详见第四章。

1.3.2本次比选的交货期（或服务期）：详见第四章。

1.3.3本次比选的质量及验收标准：详见第四章。

1.4.1 参选人资格要求

详见第一章。

1.4.2 是否接受联合体参选 ：不接受

1.5 费用承担

参选人准备和参加参选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参选人应对比选文件及比选活动中获知的比选人商业和技术等未公开信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 比选人不组织踏勘现场，参选人自行踏勘现场。

1.9.2 参选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 参选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等全部责任。

1.10 参选预备会

不召开参选预备会。

1.11 分包

不允许参选人在成交后将本项目的任何部分工作进行分包。

2.比选文件

### 2.1比选文件组成

本比选文件内容如下：

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 评选办法

第四章 项目需求

第五章 主要合同条款

第六章 参选文件格式

参选人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者参选没有对比选文件在各方面都作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选被拒绝。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1 参选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在参选人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清将在参选人须知前附表规定的参选截止时间3天前以书面形式发给所有参选人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距参选截止时间不足3天，相应延长参选截止时间。

2.2.3 参选人在收到澄清后，应在参选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认己收到该澄清。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 在参选截止时间3天前，比选人可以书面形式修改比选文件，并通知所有比选文件的参选人。如果修改比选文件的时间距参选截止时间不足3天，相应延长参选截止时间。

2.3.2 参选人收到修改内容后，应在参选人须知前附表规定的时间内以书面形式通知比选人，确认己收到该修改。

3．参选文件

3.1 参选文件组成

3.1.1 参选人编写的参选文件应包括下列部分：内容及格式详见第六章“参选文件格式”。

3.2 参选报价

3.2.1 参选人在填写参选一览表及价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。

3.2.2 除第3.6款规定的情况外，比选人对每一项参选货物及服务仅接受一个价格。

3.2.3参选人在参选截止时间前修改参选书中的报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 比选人设有最高参选限价的，参选人的参选报价不得超过最高参选限价，最高参选限价在参选人须知前附表中载明。

3.3 参选有效期

3.3.1 在参选人须知前附表规定的参选有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长参选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长参选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其参选保证金。

3.4 参选保证金

本项目免收。

3.5 资格审查资料

3.5.1 资格审查资料应附参选人营业执照副本复印件。

3.5.2 参选人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与比选文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。

3.6 备选参选方案

参选人不得递交备选参选方案。

3.7 参选文件的编制

3.7.1 参选文件应按第六章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。其中，参选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 参选文件应当对比选文件有关服务期限、参选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 纸质参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的具体要求见参选人须知前附表。

3.7.4 参选文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见参选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准；在电子辅助评选时，当正本与电子参选文件不一致时，以电子参选文件为准。

3.7.5 参选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见参选人须知前附表规定。

4．参选

4.1 参选文件的密封和标记

4.1.1 参选文件密封递交，封袋上（最外面）都应写明比选人名称、参选单位名称、项目名称，并于封口骑缝处加盖参选单位公章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理。

4.2 参选文件的递交

4.2.1 参选人应在参选人须知前附表规定的参选截止时间前递交参选文件。

4.2.2 参选人递交参选文件的地点：见参选人须知前附表。

4.2.3 除参选人须知前附表另有规定外，参选人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

4.3 参选文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的参选截止时间前，参选人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 参选人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向参选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 参选文件的退还

见参选人须知前附表规定

5．比选

5.1 比选时间和地点

比选人在参选人须知前附表规定的参选截止时间（开标时间）和参选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有参选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份，参选人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同比选结果。

5.2 比选程序

见参选人须知前附表规定

6．评选

6.1 评审委员会

6.1.1 评选由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的代理人机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见参选人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或参选人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与参选人有经济利益关系，可能影响对参选公正评审的；

(4）曾因在招标/比选、评标以及其他与招标/比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评选原则

评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评选及定标方法

6.3.1采用综合评分法进行评标的，评审委员会按本比选文件第三章规定的评分细则进行评分。在完成评分后，评审委员会向比选人提出书面评标报告，对各参选人按得分高低次序排出名次，并按参选人须知前附表规定人数向比选人推荐成交候选人。

6.3.2采用综合评分法评标的，如果参选人的最终评分相同，则参选报价低的参选人排名优先，报价也相同的，将通过抽签形式确定成交候选人相同得分参选人的排名。

6.3.3比选人确定排名第一的成交候选人为成交人。如因成交人放弃中标或丧失中标资格的，比选人有权选择重新比选或者顺延排名后一位的成交候选人为成交人。

6.4否决参选的判定

6.4.1在评选过程中，评审委员会若发现参选人以他人的名义参选、串通参选、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参选的，该参选人的参选将被否决。

6.4.2参选人资格条件不符合国家有关规定和比选文件要求的，或者拒不按照要求对参选文件进行澄清、说明或者补正的，评审委员会可以否决其参选。

6.4.3评审委员会将审查每一参选文件是否对比选文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的参选，将被否决。

6.4.4参选文件有下列情况之一的，评审委员会应当否决其参选：

（1）参选文件未密封；或者虽密封，但未按规定，或有明显拆封现象；

（2）不符合参选人须知前附表中规定的参选文件的装订要求的；

（3）参选文件未加盖供应商法人章，未经法定代表人或其代理人签署；

（4）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（5）未按比选文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认；

（6）未按照比选文件要求的方式、金额提交参选保证金；

（7）参选人在一份参选文件中，对同一比选项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（8）参选报价超过最高参选限价的；

（9）资格条件不满足第一章和本章前附表要求或者未按第六章要求提供资格证明材料的。

6.4.5否决参选的判定，必须经评审委员会半数以上成员通过。

6.5参选文件的澄清和补正

6.5.1在评选过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，参选人应派授权代表及相关人员按评审委员会通知的时间和地点接受询标。

6.5.2评审委员会认为有必要，可要求参选人对某些问题作出书面答复。书面答复须由参选人法人代表或授权代表签署，并作为参选文件的补充，参与评选。

6.5.3澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

6.5.4评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

6.5.5评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

6.5.6并非每个参选人都会被询标。如参选人未对比选范围内全部内容进行报价，漏报项目视为对全部项目的优惠，参选人中标的，仍应完成全部比选范围内的比选内容。

6.6 价格计算错误的确定

6.6.1评选过程中，对价格计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价；

（2）如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以文字为准修正数字；

（3）对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.6.2若参选人不同意以上修正，参选文件将被拒绝。

6.7 评选过程保密

6.7.1在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较参选文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何参选人或与评选工作无关的人员。

6.7.2参选人不得探听6.7.1条所述信息，不得以任何方式影响评选过程，否则将被否决参选。

6.7.3在评选期间，比选人将指定联络员与参选人进行联络。

6.8 成交无效

6.8.1参选人相互串通参选或者与比选人串通参选的，参选人以向比选人或者评审委员会成员行贿的手段谋取中标的，成交无效。

6.8.2参选人以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，成交无效，给比选人造成损失的，依法承担赔偿责任。

6.8.3在参选文件的审查、澄清、评价和比较以及合同订立过程中，参选人对比选人和评审委员会施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

### 6.9 否决所有参选

6.9.1评审委员会根据规定否决不合格参选后，因有效参选不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部参选文件。

6.9.2比选人保留在授标之前接受任何参选，及拒绝任何或所有参选的权利，而没有向参选人解释原因的义务。

7．合同授予

7.1 定标方式

比选人依据评审委员会推荐的成交候选人根据相关规定确定成交人，评审委员会推荐成交候选人的人数见参选人须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的参选有效期内，比选人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将中标结果通知未中标的参选人。

7.3 履约保证金

本项目无。

7.4 签订合同

7.4.1 比选人和成交人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据比选文件和成交人的参选文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其参选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过参选保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向成交人退还参选保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新比选和不再比选

8.1 重新比选

经评审委员会评审后否决所有参选文件的。

8.2 不再比选

参选人数量少于三个时，不进入评选程序，本项目流标，比选人另行组织采购。通过资格审查的参选人数量少于三个的，如评审委员会认为仍有竞争的，可继续进行评选。

9．纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的未公开信息（对于未公开信息，参选人在向比选人提供时应注明“保密”字样，否则比选人无保密义务），不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对参选人的纪律要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；参选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。

9.4 对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 参选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2 参选人或者其他利害关系人认为比选参选活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见参选人须知前附表。

10.1比选人内部监督部门

见参选人须知前附表

第三章 评选办法（综合评分法）

一、比选人组织开标

本项目采取现场开标的形式。

二、评委会由有关专家和比选人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审

由评审委员会对参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的参选人，现场告知原因。评审委员会对合格参选人的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、参选资格是否符合；

2、参选文件是否完整；

3、参选文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据参选文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、参选文件中报价表内容与参选文件中其他内容不一致的，以参选报价表为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，参选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性修改。

四、参选人不得存在下列情形之一：

1、与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

2、与本比选项目的其他参选人为同一个单位负责人；

3、与本比选项目的其他参选人存在控股、管理关系；

4、与本比选项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

5、被依法暂停或者取消投标资格；

6、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

7、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

8、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量、环境、安全问题的；

9、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单的；（截止本公告发布之日）

10、法律法规或参选人须知前附表规定的其他情形。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照比选文件的规定提交投标保证金的；

2、未按照比选文件规定要求签署、签章的；

3、未完整上传参选文件电子文档的,或上传的文件打不开的；

4、不具备比选文件中规定的资格要求的；

5、报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、参选文件含有比选人不能接受的附加条件的；

7、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响比选公正的违法违规行为的；

2、参选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的；

3、因重大变故，比选任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、不再招标和重新招标：

有下列情形之一的，比选人可重新组织某标段的招标：

（1）经评审委员会评审后否决某标段所有投标的；

（2）成交人放弃中标或者因被投诉且已查实的，比选人决定重新招标第2次的；

（3）评审委员会或主管部门认定的其他原因。

七、评审方法

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分。

首先由评审委员会评审参选人资格性、符合性，对合格的参选人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各参选文件的商务技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）评审委员会对参选人资格性、符合性审查。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 2 | 参选人履约能力 | 未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态。没有因骗取标或者严重违约以及发生安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。 | 符合格式要求的承诺书（见参选文件格式） |
| 3 | 参选人信用情况 | 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单的。 以评审小组现场查询结果为准。 | 承诺书（格式见第六章“响应文件格式”） |
| 4 | 参选文件符合性审查 | 是否满足比选文件的实质性要求 | 提供响应比选文件实质性要求的参选文件 |
| 5 | 参选人资质要求 | 建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内），具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 提供企业资质证书及安全生产许可证 |

参选人资格性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文

件继续评审。

(二)评审因素和标准（总分100分）

| 分值构成 (总分100分) |  | 商务：4分；技术：26分；报价：70分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 商务部分 （4分） | 企业业绩 | 参选人自2020年1月1日至本项目参选截止之日内每完成过一项合同金额12万元及以上的房建项目业绩得2分，最高得4分。 业绩认定须提供资料详见本评标办法备注。 | 4 |
| 技术部分（26分） | 施工部分 | 施工组织总体设想及施工部署，方案针对性详细具体、科学管理、组织严谨、能很好地满足本项目要求。若无，得0分，若有，在【10，7】区间内酌情打分 | 10 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施，进度计划科学合理、详细具体、节点能很好的满足投标工期要求。若无，得0分，若有，在【10,7】区间内酌情打分 | 10 |
|  |  | 安全文明施工管理措施及方案，详细具体、科学合理、措施可靠、全面可行、针对性强。若无，得0分，若有，在【6,4.2】区间内酌情打分 | 6 |
| 报价部分 （70分） | 评标基准价计算方法 | ## 计算评标基准价 以有效投标文件的有效评标价算术平均值为A，评标基准价=A。 计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若5家≤所有有效评标价数量≤9家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量＞9家时，去掉2个最高和2个最低的报价后取算术平均值。 ## 除确认存在计算错误外，评标基准价不因比选参选当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |  |
|  | 偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（参选人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
|  | 报价得分计算公式示例： （1）如果参选人的报价＞评标基准价，则报价得分=70-偏差率×100×E1； （2）如果参选人的报价≤评标基准价，则报价得分=70+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.9，E2=0.6，扣完为止。报价得分四舍五入后保留两位小数。 |  |  |
| 备注 | 1.业绩认定 1.1企业业绩须提供以下材料:合同复印件加盖公章； 1.2业绩完成时间以合同中描述的完成时间为准； 1.3同一业绩不重复计分。 1.4参选人提供业绩为联合体业绩的，参选人须为该业绩牵头方。 技术部分打分： 1.评标委员会需根据参选文件阐述情况在规定分值内打分。 2.各参选人技术部分各评分点得分为所有评委评分的平均值，平均值计算“四舍五入”后保留小数点后两位。 报价部分打分：报价部分打分统一按照含税价进行评审，包含计算评标基准价及偏差率的计算统一按照各单位的含税价来计算。 |  |  |

八、成交人的确定

评委对参选人报价表和分项报价表进行审核，应审核参选人参选报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交人的，应重点审核分项报价表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消成交人中标资格，以此类推确定成交人。

评委会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效参选文件处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的参选人为成交人。如出现相同最高分，按参选报价低的推荐为成交人；如得分且参选报价相同的，由评委会抽签决定成交人。

比选人代表宣布评审结果。成交人须提供五份纸质版参选文件至比选人，否则不予发放成交通知书。

九、注意事项

1、在投标、开标时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、评委会不得向参选人解释落标原因。

3、在投标、评审过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，比选人有权中止投标或评审。

4、凡在投标、开标过程中，比选人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质疑。比如：比选人在开标中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十、合同授予

1、成交候选人公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，在南通轨道交通官网上公示成交候选人，公示期不得少于3天。

2、评审结果异议

参选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选参选活动。

3、成交通知书

在本项目的比选有效期内，比选人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的参选人。

4、履约保证金（本项目无）

5、签订合同

比选人和成交人应当自中成交通知书发出之日起30天内，根据比选文件和成交人的参选文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，比选人取消其成交资格；给比选人造成的损失的，成交人还应当予以赔偿。

第四章 项目需求

一、项目概况：南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造项目1号线危废品暂存间改造项目。

1、本工程为南通市轨道交通1号线工程平东车辆段一个分项:危废品暂存间。

2、危废品暂存间主要为废弃物的仓库用房主要堆放废润滑油、废蓄电池、废旧棉纱、隔油池污泥及其他废弃物，建筑面积为18.1m2。建筑高度为 5.1m( 建筑物室外地面至其女儿墙顶高度 )

3、危废品暂存间为一层钢筋混凝土框架结构:横向跨度为2.9m,纵向跨度为6.24m

4、设计使用年限:50年;建筑结构安全等级:二级;工程抗震设防类别:丙类。工程抗震设防烈度:7度。

5、建筑耐火等级:一级:柱的耐火极限:3 小时。梁的耐火极限;2小时，屋面板的耐火极限:15 小时，墙(房间隔墙)承重构件的耐火极限:0.5 小时。

6、生产的火灾危险性类别:甲类仓库。

7、屋面防水等级:1级。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按国家现行相关法律法规和行业标准执行。

（一）、本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）；

4、《江苏省安装工程计价表》（2014）；

5、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）；

6、江苏省、南通市现行的计价文件。

（二）、本工程采用的技术规范

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

3、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版）

5、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50763-2012

6、《建筑照明设计标准》GB50034-2013

7、《建筑地面设计规范》GB50037-2014

8、《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

9、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

10、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013版)

11、其它应执行的相关工程施工、检测、验收的相关规范。

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

（三）、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

（四）、招标清单及图纸详见附件

三、采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）投标报价

1、投标报价编制依据

（1）建设单位提供的施工图纸及编标疑问的回复。

（2）工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

（3）依据《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版及配套的费用定额。

（4）材料价格参照《南通建设工程造价信息》（2023）年第4期，信息价缺项部分市场询价。

（5）人工工资单价参照苏建函价〔2023〕63号文。

（6）本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价〔2019〕178号。

（7）现行的国家和江苏省有关建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定。

（8）有关费用取定：（%）

| 项目名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 社会保险费 | 住房公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建工程 | 3.1 | 0.31 | 3.2 | 0.53 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | 0.21 | 2.4 | 0.42 | 9 |

注：施工图未注明施工方法的项目，按照经验及相应规范做法自行组价，列入综合单价内；工程量清单中项目描述未尽事宜结合施工图纸及施工验收规范要求组价。

- 投标报价编制要求

2.1投标报价应包括招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程，临时工程，机械设备，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（含渣土证费用），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，安全生产，文明施工，成品保护，防盗，设计图纸未完善之处的完善、深化，若现场实际施工过程中，招标人、监理单位、政府相关部门等发现施工图纸有与现行规范有出入或不详之处，中标人在征得招标人和建筑设计单位同意后应无条件更改到位，并承担所发生的所有费用，工期也不可顺延。

2.2投标报价方式：

2.2.1施工费报价要求

（1）建设工程施工采用固定单价报价方式，施工费最高限价为人民币129137.55元，报价若违反此规定则按无效标处理。投标人应根据招标单位提供的现有资料，确定工程项目投标报价，投标报价包含本工程施工图图纸范围内的所有工作内容，结算时一律不作调整。

（2）投标人的投标报价应当与组成工程清单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

（3）分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则进行编制。

（4）投标文件格式必须表式齐全，不能缺少主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

（5）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外。

（6）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

（7）本工程采用固定单价报价的方式，报价中包含施工图纸中的所有工程内容及与本工程相关的所有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、检测、成品保护、缺陷修补、维护、售后服务、管理、利润、规费、措施费、税金、技术措施、施工方法、甲供材料的下车力资、设备档案、工程档案、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

（8）投标报价的计价方法：参考《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；《江苏省房屋修缮工程计价表》2009版，配套使用建筑与装饰工程计价定额 (以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引等，由投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

（9）投标报价应根据施工图纸和有关要求、施工现场实际情况，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。本工程所选用材料必须符合相关规范及消防部门的要求。

（10）为确保工程按合同工期如期完工的所有赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费、非夜间施工照明费、施工超高费、高层建筑增加费、脚手架费、垂直运输费等各项措施项目费由各投标人综合考虑自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

（11）本工程范围内拆除工程、垃圾清理、垂直运输及外运、弃置、运距等自行考虑，费用列入投标报价中，结算时不调整；拆除时不得破坏影响结构安全的承重结构，如施工过程中发现现场图纸拆除范围内有承重结构构件，需经设计单位书面确认后拆除；对拆除过程中造成的噪音、粉尘严格控制，要有相应防控措施方案（不排除需要密闭围挡措施），所需费用列入报价中，结算时不调整；

（12）投标人在投标报价时应充分考虑施工过程中材料的二次搬运和损耗，并综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用；

（13）投标人在投标报价时应充分考虑施工过程中对原有建筑工程结构及饰面（特别是垃圾清运、材料搬运通道、施工交界面）造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用，并综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用；

（14） 投标人应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受招标人的管理。作为一个有经验的投标人，应充分估计以上因素对本招标工程施工的影响，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响作为工期延误和增加赶工费用的理由。

（15）投标人应结合招标文件、技术要求、技术规范、施工现场的地形地貌等，考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价。

（16）各投标人自行踏勘施工现场并根据工程特点及实际情况，自行拟定切实可行的施工方案，对工程的各项措施项目费自行考虑并计入报价，工程结算时一律不作调整。

（17）其他未尽事宜在书面答疑中明确。

第五章 主要合同条款

南通轨道交通集团有限公司运营分公司XXX项目合同

合同编号：NTGY-2023-FW-BX-XXX

甲    方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙    方：

二〇二三年    月

合同条款

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙方：

南通轨道交通集团有限公司运营分公司（以下简称“甲方”）委托（以下简称“乙方”）实施。经由甲方和乙方协商一致，共同签订合同，双方共同遵守如下协议。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

1、合同文件的组成及解释顺序

1.1下列文件一起构成协议文件；

（1）合同协议书（含澄清文件、会议纪要、合同附件）；

（2）成交通知书；

（4）响应申请文件及修改补充文件；

（5）采购文件及修改等补充文件；

（6）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定）。

1.2上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；如文件之间发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2、工程概况

2.1 工程名称：                         。

2.2工程地点：                         。

2.3工程承包范围：                         （含建筑施工、电路改造、设备安装配合、验收、质量保修期修复等）。

具体详见施工图纸、工程量清单及《用户需求书》。

3、工程期限

计划开工日期：2023年 月 日。

计划竣工日期：2023年 月 日。

合同工期:   个月;甲方可根据工程实际进展情况调整工期，具体开工日期以甲方书面通知为准。

4、质量标准

工程质量符合国家、地方相关技术规范和用户需求书要求，并一次性验收合格。

5、合同价款

5.1本工程采用①种方式付款

①本合同采用固定总价方式：合同总价为（大写）           元整（¥        元）。

②本合同为固定单价和固定总价结合方式，合同分项价

- 货物价格：人民币         （元）。甲方有权在本项目实施期间增减货物清单中任何一项货物的数量，以及在货物交付前要求乙方延迟交货，根据实际供货的数量进行结算；

（2）服务价格：人民币         （元）

5.2 本合同价格包括了乙方履行合同项下供应材料的包装、装卸、运输、安装、保险、现场成品保护、临时脚手架搭拆、竣工清理及现场指导服务等全过程产生的所有费用以及乙方应承担的一切税费。

6、图纸和工程资料

6.1 甲方需向乙方提供图纸，甲方进行技术交底。

6.2 乙方未经甲方同意，不得为本施工项目以外的目的泄露、公开发表或传给第三人使用。

6.3 图纸需要修改和补充的，应取得甲方同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内确认修改图或补充图。乙方应按修改或补充后的图纸施工。

6.4 在施工过程中，所涉及的图纸、概算、进料单、施工记录及其他一切甲方认为所需要的资料必须经过甲方确认。

6.5 甲方对图纸及文件的审查确认不减轻和免除乙方的合同责任。

6.6 乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，对在工作过程中接触到的甲方的任何资料,负有为甲方保密的责任，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。乙方必须严格保密甲方的生产信息，坚决杜绝无事生非，造谣生事现象的出现。由于乙方原因给甲方造成的损失由乙方赔偿，同时追究乙方相应责任。本保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

7、材料和设备

7.1 乙方提供的材料和工程设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应对其采购的材料和工程设备负责。乙方应向甲方提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，须满足本合同约定的质量标准。

7.2 对乙方提供的材料和工程设备，由甲乙双方共同书面确认。

8、开工和竣工

8.1 甲方应在开工前向乙方发出开工报告。工期自甲方书面通知起计算。

8.2 乙方应在合同中约定的工期内完成合同范围内的所有工程。项目竣工验收合格之日起计算质量保修期。

8.3 工期延误

在任何情况下，由于乙方的原因造成工程实际进度落后于“用户需求书”中明确的关键节点工期时，视为乙方工期延误，违约金标准为人民币600元/天（3‰），工期延误时间计算以“用户需求书”中明确的关键节点时间为准。

工期延误违约金限额：合同价格的10%；累计工期违约金达到合同价格的10%时，甲方可以发出解除合同的通知，合同自通知到达乙方时解除。

8.4 乙方暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由乙方承担：

（1）乙方违约引起的暂停施工；

（2）为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）乙方擅自暂停施工；

（4）乙方其他原因引起的暂停施工。

9、工程质量

9.1 工程质量要求

9.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

9.1.2 因乙方原因造成工程质量达不到约定验收标准的，甲方有权要求乙方返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。

9.1.3 保证本工程的质量达到合同约定的质量标准是乙方的最起码的合同责任和义务，如乙方不能达到约定的质量标准，甲方可从乙方在本合同约定内，应得的或将得的任何款项中予以抵扣，但该违约金应不超过合同价格的20%。

9.2 甲方的质量检查

甲方有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的检查和检验提供方便，包括甲方到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。乙方还应按甲方指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及甲方要求进行的其他工作。甲方的检查和检验，不免除乙方按合同约定应负的责任。

9.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查

9.3.1 通知甲方检查

经乙方自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，乙方应通知甲方在约定的期限内检查。乙方的通知应附有自检记录和必要的检查资料。甲方应按时到场检查。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，乙方才能进行覆盖。甲方检查确认质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内修整返工后，由甲方重新检查。

9.3.2 乙方私自覆盖

乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

9.4 清除不合格工程

9.4.1 乙方使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，甲方可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

10、项目负责人

10.1 本工程乙方项目负责人姓名：     。 身份证号：     。

10.2项目负责人按甲方认可的施工组织设计（施工方案）依据合同发出的开工报告组织施工。

10.3 乙方按约定派出其项目负责人，并在约定的期限内进场。特殊情况下，乙方如因自身需要更换项目负责人，须以书面形式通知提请甲方同意，且指定或调派新的项目负责人不得低于原合同约定的条件。

10.4乙方应对其项目负责人和其他施工人员进行有效管理。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作或因管理混乱履职存在重大失误的人员，承包人应当予以撤换，并承担相应违约责任。

11、专利技术

11.1 乙方在使用任何材料、甲方设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，但由于遵照甲方提供的设计引起的除外。

11.2乙方在申请文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同价格内。

11.3 乙方的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方不得为合同以外的目的泄露给他人。

12、履约担保（如有）

12.1履约担保：乙方在接到甲方成交通知书15个日历天内，向甲方提供履约担保，履约担保金额为合同价款的5%。

12.2履约担保形式：银行保函或电汇或网银方式提交。如采用银行保函形式，银行保函应由甲方可接受的国有商业银行或股份制银行的支行及其以上级别银行出具，有效期自合同生效之日起至双方约定的验收日期止。如果乙方出具的银行保函有效期早于上述约定日期，乙方应在保函到期日10天之前延长保函的有效期，否则甲方有权延期支付合同价款，并不承担任何违约责任。

12.3 在乙方完成其合同义务包括任何保证义务后30个日历天内，甲方将把履约担保退还乙方，并不计利息。

13、变更

13.1 变更范围

13.1.1工程建设过程中因周边条件改变，施工不可预见因素，设计缺陷或设计优化提出的修改意见等原因，按照有关工程技术标准、设计规范及施工现场实际情况等，对工程项目任何部分的结构形式、尺寸、质量、等级、数量等做出的修改和补充均属工程变更。

13.1.2因变更导致合同价款的增减及造成的乙方额外费用，执行甲方合同变更程序，延误的工期相应顺延。

13.1.3施工中因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

13.2变更的估价原则

除合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

13.2.1 合同范围内已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

13.2.2 合同范围内已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，须经甲方指定的第三方造价单位确定。

14、付款

14.1 工程竣工验收合格，承包人递交竣工、结算资料并经发包人认可，付至合同价（扣除暂列金额）的80%；工程结算审计后付至审定价的97%；余款在工程质量缺陷责任期满后一次付清(无息)。承包人在每次收款前，应向发包人开具等额的增值税专用发票（收据无效），发包人收到发票后支付相应款项，如因承包人未能开具有效发票，责任由承包人承担。

14.2质量保修期满后，甲方应核实乙方是否完成质量保修责任。如乙方没有完成质量保修责任，甲方有权延期支付合同价款，并有权根据约定要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。

14.3进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款审批表进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，甲方有权予以修正，乙方也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在当期进度付款中支付或扣除。

15、双方权利义务

15.1 甲方权利与义务

15.1.1 甲方应按合同的约定向乙方发出开工通知。

15.1.2 甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

15.1.3 甲方应按合同约定及时组织竣工验收。

15.2 乙方权利与义务

15.2.1 乙方应按合同约定以及甲方根据作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。

15.2.2 乙方应按合同约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

15.2.3 乙方应按合同约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目负责人。

15.2.4乙方应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方项目负责人和其他人员，乙方应予以撤换,造成实际损失的，按照损失情况承担赔偿责任。

15.2.5保障乙方人员的合法权益。乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。为其雇佣人员办理保险。应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

15.2.6甲方有权检查乙方安全措施的落实情况，对甲方提出的安全隐患等问题，乙方应立即组织整改，并将处理结果及时反馈。

15.2.7 乙方在非轨行区作业时不得侵入轨行区限界，不得影响机车、电客车运行或其它设施设备的安全。

15.2.8 乙方在甲方所属区域内施工若需要使用甲方的设施设备，则对甲方的设施设备应尽到妥善使用的义务，不得破坏甲方设施设备原有状态，否则恢复原状或赔偿损失。

15.2.9 乙方在现场应配备专职安全员（经甲方认可），专职安全员对轨道交通保护区的施工作业行为、安全防护措施进行专职检查，如项目施工发生异常，需立刻向甲方反馈。

15.2.10 乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有效的特种作业证件和操作证，持证上岗。

15.2.11 乙方应加强人员劳动安全教育，有关人员在未落实安全防护措施前不得进入甲方管辖区域范围内，必须严格执行国家、浙江省等有关人身安全的各项规定，因管理不善或未执行人身安全有关规定而造成的后果由乙方承担全部责任。

15.2.12 乙方必须为进入甲方管辖区域范围内的现场作业人员按照规定配备必要的个人防护装备。

15.2.13 乙方在作业过程中应做好防范措施，防止出现漏水、粉尘、坠物等影响甲方正常运营的情况。

15.2.14 乙方若涉及动火作业,应按要求提前七日申请动火令，经甲方同意后方可实施，并严格按照甲方动火作业要求施工，做好各项防火措施。

15.2.15 乙方应对进入甲方管辖区域范围内作业的人员明确消防安全责任，建立现场消防安全责任制度，制定各项消防安全管理制度和操作规程，按照有关法律、法规、标准的要求配备灭火器材，现场严禁存放易燃易爆品。

15.2.16 乙方派出的进入甲方管辖区域范围内作业的人员应坚持文明施工作业，减少现场环境污染，保持现场整洁，做到“工完、料净、脚下清”;

15.2.17 乙方对相关区域的施工作业要采取有效措施加强对已经建成建筑的保护，及时清理建筑垃圾，规范材料堆放,确保现场安全。

15.2.18 乙方若将甲方已安装好的消防设施、综合监控系统、相关管线等进行拆除及改造，应按正规流程向甲方提交工作联系单（函），并提供符合设计要求的施工方案，经双方讨论确认后方可实施。在施工结束后乙方应对相关设施进行复原，配合甲方进行验收。

15.2.19 乙方应加强自我管理，防止其施工作业人员发生任何违法或妨碍治安的行为。

15.2.20 乙方在作业过程中出现危机轨道交通运营安全情况时，应当立即停止作业，采取相应的安全防护措施，并向甲方报告，以便及时分析原因、制定对策。

15.2.21 乙方在轨道交通保护区内作业期间因自身原因导致的安全事故、险情由乙方自行负责，与甲方无涉，但事故、险情须及时向甲方报告并说明情况，报告的内容主要有：时间、地点、事故性质、人员伤亡、初步处理情况及报告人的单位、姓名、电话号码等，事故的损失按责论处。

15.2.22乙方在本合同履行期间，应遵守《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规的规定。

16、竣工验收

16.1 当工程具备以下条件时，乙方即可向甲方报送项目验收申请表：

（1）合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）甲方要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（4）甲方要求提交的竣工验收资料清单。

16.2甲方验收后不同意接收工程的，甲方应按验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。

16.3项目验收报告颁发前，一切工程看管、修复责任均由乙方承担，由此产生的费用已含在综合单价中。项目验收报告颁发后，属于质量保修期内的一切责任由乙方承担，由此产生的费用已含在综合单价中。

16.4除合同另有约定外，项目验收报告颁发后，乙方应对施工场地进行清理，直至甲方检验合格为止。竣工清场费用由乙方承担。

17、质量保修期

17.1质量保修期：在正式通过验收合格之日起  12  个月为质量保修期(包含所有零部件)。

17.2在质量保修期内，乙方应负责所供货物的免费维修、保养及故障排除，涉及零配件更换的，应免费提供更换。质保期满后，乙方应继续提供优惠维修服务，只收取维修配件成本费、人工费。

17.3乙方不能在甲方指示的期限内修复缺陷的，甲方可自行修复或委托其他人修复，由此产生的费用由乙方承担。

17.4乙方应在竣工验收之后至质量保修期满期间对已交付使用的工程自费承担修复、重作、更换和维护责任。根据故障情况进行部件更换、维修，维修后的质量保修期，从再次验收后开始重新计算，所发生的一切费用由乙方负担。

17.5 乙方在接到甲方故障申告后须在2小时内响应,24小时内提供上门维修服务。

18、不可抗力

18.1不可抗力系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

18.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

18.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

18.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

18.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

18.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

19、争议的解决

19.1 本合同的效力、履行及任何争议仅适用中华人民共和国法律。

19.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应通过协商或调解解决，如果协商不成，提交南通仲裁委员会仲裁。

20、其他约定

20.1本合同在甲方提交有效履约担保及甲、乙双方法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章并盖单位章后生效。

20.2下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)廉政合同；

2)工程量清单及分项报价表

20.3甲方根据乙方签订合同时指定的通讯地址、手机号码等联络信息为其提供服务，对账单、催收单以及相关法律文书、诉讼文件的送达地均以此为准。乙方联络信息如有变更，应及时致电甲方通知甲方办理资料变更手续，否则甲方按乙方指定的通讯地址、手机号码等联络信息送达的文件均为有效送达，由于乙方未及时通知甲方联络信息变更而产生的一切风险和损失由乙方自行承担。

20.4 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

20.5 本合同（包括附件）一式拾份，正本贰份，买卖双方各执壹份；副本捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等效力。

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司       乙方：

（盖单位章）                                  （盖单位章）

法定代表人或                                     法定代表人或

其委托代理人：       （签字）                    其委托代理人：      （签字）

地址：                                           地址：

电话：                                           电话：

邮政编码：                                       邮政编码：

合同附件一 工程量清单及分项报价表

货币单位：人民币（元）

合同附件二 廉政合同

廉政合同

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙方：

为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条 双方的权利和义务

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、采购工作、招标代理管理、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行本项目甲、乙双方签订的合同（协议）文件，自觉按合同（协议）办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一) 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

(二) 不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 配偶、子女不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。

第三条  乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

(二) 不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

(四) 不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  双方约定：本合同由运营分公司纪检监督部负责监督，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：南通轨道交通集团有限公司    乙方（盖章）：

运营分公司

第六章 参选文件格式

（说明：对本章所有的格式，参选方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。）

参选文件封面（格式）

正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程

参选文件

参选人：               （全称、盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

日期：           年       月       日

资格审查/商务技术/报价文件/电子文本封面（格式）

正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程

资格审查/商务技术/报价文件/电子文本

参选人：               （全称、盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

日期：           年       月       日

A资格审查部分

一、法定代表人人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式见 A1、A2 ）（如无需授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证复印件（扫描件）。

二、参选人单位合法有效的企业法人营业执照复印件（扫描件）。

三、 企业经营状况及履约情况承诺书（格式见 A3）。

四、参选人认为需加以说明的其他内容（格式自拟）。

五、参选人的资质证书及安全生产许可证。

以上提供的复印件（扫描件）必须加盖参选人公章。

A1法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           身份证号：              系（参选人名称） 的法定代表人。

特此证明。

参选人：                   （盖单位公章）

日期：           年         月         日

A2法定代表人授权委托书

授权委托书

本人           （姓名），系                            （参选人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                （姓名）为我方代理人，代理人有权签署、澄清确认、递交、撤回、修改                       （项目名称）参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由参选人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

参选人：                                      （公章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                  （签字）

身份证号码：

日期：      年       月      日

A3企业经营状况及履约情况承诺书

承 诺 书

致：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

我方在此郑重承诺：

1.我方具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下；未处于法院清盘令下；未处于自动破产申请状态下；

2.我方没有骗取中选和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

3.我方未与比选人存在利害关系；与参与本项目比选的其他参选单位负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；未以他人名义参选；未与比选人、参选人串通参选；我方未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为。

在参与本次比选活动中，如有上述行为，我方将自动放弃参选或中选资格，已签订合同的项目合同无效。

参选人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

A4参选人认为需加以说明的其他内容（包括但不限于通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单的截图等）

A5参选人的资质证书及安全生产许可证。

B商务及技术部分

一、参选函（格式见B1）

二、企业简介（格式见B2）

三、企业业绩汇总表（格式见B3）

四、评标办法所涉及的技术方案（格式见B4）

五、条款偏离表（格式见B5）

六、对比选文件内容和合同条款内容无保留声明（格式见B6）

七、其他比选文件要求出具的技术文件及参选人人认为需加以说明的内容（格式自拟）

B1参选函

参  选  函

至（比选人）：

根据已收到的（项目名称）比选文件，遵照规定,我方经考察现场和认真研究上述比选文件后，愿承认其全部内容。

1、我方以报价文件中的参选总报价，按比选文件中的要求承担（项目名称）的全部工作内容。

2、我方承诺服务周期及参选文件响应比选文件所规定的所有工作完成时间均满足合同条款。

3、如果贵方接受我方参选，我方在接到成交通知书后将按成交通知书和比选文件的要求及时签订合同。我方保证在比选文件中规定的期限内按照要求提交成果。

4、我方同意在贵方比选文件规定的参选有效期内遵守约定。在该期限期满之前，本参选书对我方始终具有约束力。

5、我方充分理解贵方比选文件所提出的关于人员、设备、管理等提出的隐性要求，一旦中选，确保能按照贵方要求执行，否则愿意接受贵方对我方的相关处罚。

6、在正式签订合同协议书之前，本参选书连同贵方的成交通知书应成为约束贵方、我方的合同文件。

7、我方理解，贵方不一定接受最低标价的参选或可能接受其他任何参选；同时也理解，贵方不负担我单位的任何参选费用。

8、我方承诺：本参选文件提供的信息、数据、资料或证书均真实有效，否则贵方有权取消我方的参选或成交资格。

参选人：                         （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地    址：

电    话：

日    期：       年       月         日

B2企业简介

企业简介

（格式自拟）

B3企业业绩汇总表

企业业绩汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 工作内容 | 概况 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本页可续表。

附：合同复印件加盖公章

B4评标办法所涉及的技术方案（格式自拟）

B5条款偏离表

条款偏离表

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司危废品暂存间改造工程

| 序号 | 比选文件 条目号 | 比选文件的条款 | 参选文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应比选文件的其他条款。

参选人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

日期：           年         月         日

B6对比选文件内容和合同条款内容无保留声明

对比选文件内容和合同条款内容无保留声明

南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我方全面研究了（项目名称）项目比选文件，对比选文件和合同条款内容无异议，愿意无条件承担比选文件和合同条款规定的责任、权利和义务。

特此声明。

参选人：                         （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：    年     月     日

B7其他比选文件要求出具的技术文件及参选人人认为需加以说明的内容（格式自拟）

C价格部分

一、报价函（格式见C1）

二、已标价的工程量清单（格式见C2）

C1报价函

报 价 函

南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

- 根据已收到的                                  项目的比选文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据比选文件的规定，经考察现场和研究比选文件后，愿以人民币(大写)            (¥         元）的总价（含税），按比选文件的要求承包本项目比选范围内的全部项目，我单位承诺，该费用全部投入用于本项目，不作为利润或挪作它用。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并按业主要求的时间竣工。

（三）我单位保证本项目质量达到合格标准。

（四）比选文件中的其他实质性要求以及合同条款我方均响应。

（五）贵单位的比选文件、成交通知书和本参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日      期：         年      月     日

C2已标价工程量清单，包括：投标总价封面、投标总价扉页、工程计价总说明、投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供主要材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表（按采购文件要求提供）；

附件二：参选人要求澄清比选文件的格式

| 序号 | 比选文件条款号及页码 | 原文内容 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

参选人：                   （盖单位公章）

日期：           年         月         日