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[bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc6432][bookmark: _Toc8150][bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc15149][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]第一章  比选公告
[bookmark: OLE_LINK6]
[bookmark: _Toc893][bookmark: _Toc17556]中达工程管理咨询有限公司受南通轨道城市服务有限公司委托，依据相关法律、法规及规章的规定，现对南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目进行公开比选。
一、项目基本情况
项目名称：南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目
标段划分：不划分标段
最高限价：36.92万元/年，两年总价不得超过73.84万元。最终报价超过最高限价的为无效参选。
服务期限：自合同签订之日起1年，合作良好的情况可续约1年。
比选范围：中选单位提供劳务人员、养护工具、辅材及机械设备（含登高设备、汽油/柴油、维修）配合做好绿化养护工作、绿化垃圾清理及外运、农药等。植株补种主材及肥料的比选由甲方提供。
[bookmark: _Toc27384][bookmark: _Toc3344]二、参选人的资格要求
1、参选人应具备的资质条件要求：
1.1参选人须是具有独立法人资格的企事业单位。
1.2自2023年1月1日至今，参选人至少承担过一项绿化养护或绿化养护劳务项目业绩。
1.3与比选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目比选。
2、本项目不接受联合体参选。
[bookmark: _Toc21654][bookmark: _Toc5313]三、获取比选文件
[bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc27809]本次公告在南通轨道交通集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台上发布。
有意参加本项目比选的单位，请在南通轨道交通集团有限公司官网直接下载获取电子比选文件。
四、提交参选文件截止时间、比选时间和地点
参选文件递交起止时间：2026年7月15日13时30分-14时00分（北京时间，下同）
参选截止时间为：2026年7月15日14时00分
比选时间：同参选截止时间
[bookmark: _Toc17302][bookmark: _Toc11233]比选地点：南通市崇川区崇川路158号15楼1506开标室
五、对本次比选提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc11164]比选人信息
名    称：南通轨道城市服务有限公司 
地    址：南通市崇川区崇川路158号18楼
[bookmark: _Toc24651]联系方式：刘女士，18862988660
招标代理机构信息
名    称：中达工程管理咨询有限公司 
联系方式：李先生，15151361032
六、异议处理方式
参选人或者其他利害关系人对比选文件有异议的，应当向比选人提出。受理异议部门：综合管理部；电话：0513-80813993（请在工作时间上午9：00－11：30，下午13：30－17：30联系）；通信地址：南通市崇川区崇川路158号18楼1801。



[bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc11734][bookmark: _Toc26213][bookmark: _Toc32507][bookmark: _Toc24746]
第二章  参选须知
[bookmark: _Toc10879][bookmark: _Toc21125][bookmark: _Toc27566]
一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc29623][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、比选方式
采取公开比选方式，本比选文件仅适用于比选公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc30478][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]2、适用法律
本次比选及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc4689][bookmark: _Toc5374]二、比选文件构成
比选文件由以下部分组成：
（1）比选公告
（2）参选须知
（3）评标办法与评标标准
（4）合同条款
（5）质疑提出和处理
（6）参选文件组成
对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc217][bookmark: _Toc15355]三、比选文件由比选人解释
1、参选人下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应当在2026年7月9日9时30分前以电子邮件形式（Word版）提出询问或疑问（邮箱为3257573920@qq.com），未在规定时间内提出询问或疑问的，视同参选人理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。答疑文件会在南通轨道交通集团有限公司官网发布，参选人应及时查看，因参选人错看漏看引起的一切问题由参选人自行承担。
2、参选人应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果参选人没有按照比选文件要求提交参选文件，或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，其参选将被拒绝，参选人自行承担责任。
[bookmark: _Toc6214][bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc25909]四、比选文件的澄清、修改
1、比选人有权对发出的比选文件进行必要的澄清或修改。修改比选文件的时间距参选截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响参选文件编制的，将相应延长参选截止时间。澄清文件会在南通轨道交通集团有限公司官网发布，参选人应及时查看，因参选人错看漏看引起的一切问题由参选人自行承担。
2、比选人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束力。
[bookmark: _Toc873][bookmark: _Toc16779][bookmark: _Toc10876]五、参选文件的组成、编制、密封
1、参选文件的组成
参选文件由资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件、电子参选文件（电子U盘）组成。资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件具体内容详见第六章，电子参选文件须含资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件的全部内容，格式为.doc。
2、参选文件的编制
2.1 参选文件应按第六章“参选文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。
2.2纸质参选文件应用A4不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
2.3参选文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文本一份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
2.4参选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
2.5技术参选文件总页码（不包括封面、封底、目录）须控制在100页（含）内，双面打印。若不按此要求编制，评标委员会可在技术部分酌情扣分。
3、参选文件的密封
3.1资格审查文件、商务参选文件、技术参选文件、报价参选文件、电子参选文件（电子U盘）应分别密封。封袋上（最外面）都应写明参选单位名称、项目名称，并于封袋上加盖参选单位公章。
3.2未按本章第3.1项要求密封和加写标记的参选文件，比选人不予受理。
[bookmark: _Toc13695][bookmark: _Toc22603][bookmark: _Toc8201]六、参选报价
[bookmark: _Toc7787]比选控制价：36.92万元/年，两年总价不得超过73.84万元。
参选报价由参选人在比选控制价范围内自行报价。参选报价不得超过比选控制价，若参选报价超过比选控制价，其参选将予以否决。报价表中的参选报价为参选人的最终报价，比选人不接受参选人递交的降价函、调价函及按比例优惠等任何其他形式的报价，只允许一个参选报价，参选币种为人民币。
参选人应依据国家的有关费用标准和企业自身状况，并对报价的各项因素进行了充分了解和考虑后编制参选报价，并对此报价负责，参选人未报、漏报的内容比选人将认为已包含在参选报价内。在合同履行过程中，中选价不进行调整。
[bookmark: _Toc19405][bookmark: _Toc22324]七、参选有效期和参选保证金
1、参选有效期为本项目开标之日后九十天，在参选有效期内参选人不得要求撤销或修改其参选文件。
2、出现特殊情况需要延长参选有效期的，比选人以书面形式通知所有参选人延长参选有效期。参选人同意延长的，应相应延长其参选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其参选文件；参选人拒绝延长的，其参选失效，但参选人有权收回其参选保证金。
3、参选保证金
[bookmark: _Toc11793][bookmark: _Toc10623]免收。
八、参选费用
1、参选人承担参与比选可能发生的全部费用，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2、比选人不收取任何费用。
[bookmark: _Toc25770][bookmark: _Toc11900][bookmark: _Toc14486]九、开标与评标流程
[bookmark: _Toc17626][bookmark: _Toc13869]1、开标程序
（1）公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称；
（2）由参选人代表相互检查参选文件密封情况；
（3）评标委员会进行资格审查文件评审；
（4）评标委员会进行商务和技术标书评审；
（5）对商务和技术标书详细评审结束后，进入下一阶段报价评审；
（6）当众开启报价文件，进行唱标，并记录在案； 
（7）汇总商务、技术、报价三部分得分，形成评审结果；
（8）宣布中选候选人；
（9）开标会议结束。
[bookmark: _Toc19329][bookmark: _Toc21198]2、评标委员会
评标由比选人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评委委员构成为5人及以上的单数。
[bookmark: _Toc1289]3、评标
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照第三章“评标办法与评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。第三章“评标办法与评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求参选人做出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。
若某标段中选人放弃中选或者因被投诉且已查实的，不影响其他标段结果，比选人将组织该标段重新比选。
[bookmark: _Toc15053][bookmark: _Toc12936][bookmark: _Toc1207][bookmark: _Toc14593][bookmark: _Toc5535]

第三章  评标办法与评标标准

一、比选人组织开标。
二、评委会由有关专家和比选人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。
由评标委员会对参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的参选人，现场告知原因。评标委员会对合格参选人的参选文件进行评审。
（一）评审内容
1、参选资格是否符合；
2、参选文件是否完整；
3、参选文件是否恰当地签署；
4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据参选文件本身，而不寻求外部证据）；
5、是否有计算错误。
（二）相应的规定
1、如果单价汇总金额（或折扣率）与总价金额有出入，以单价金额（或折扣率）计算结果为准；
2、单价金额小数点（或折扣率）有明显错位的，应以总价为准；
3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；
4、参选文件中参选报价表内容与参选文件中其他内容不一致的，以参选报价表为准。
三、陈述、演示、答疑、澄清
如评委会认为有必要，参选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其参选内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性修改。
四、参选人不得存在下列情形之一：
1、与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；
2、与本比选项目的其他参选人为同一个单位负责人；
3、与本比选项目的其他参选人存在控股、管理关系；
4、被依法暂停或者取消参选资格；
5、被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
6、进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
7、在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量、环境、安全问题的；
8、被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
9、法律法规或参选人须知前附表规定的其他情形。
五、出现下列情形之一的，作无效参选处理：
1、未按照比选文件规定要求签署、签章的；
2、不具备比选文件中规定的资格要求的；
3、未按照比选文件要求递交参选保证金的；
4、报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5、参选文件含有比选人不能接受的附加条件的；
6、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的。
六、出现下列情形之一的，作流标或废标处理：
1、符合专业条件的参选人或者对比选文件作实质响应的参选人不足3家的；
2、出现影响比选公正的违法违规行为的；
3、参选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的；
4、因重大变故，比选任务取消的。
上述均保留评委会认定可以确定为无效参选或废标的其他情况。
七、不再比选和重新比选
1、有下列情形之一的，比选人可重新组织某标段的比选：
（1）参选截止时间止，某标段的参选人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决某标段所有参选的；
（3）中选人放弃中选或者因被投诉且已查实的，比选人决定重新比选的；
（4）评标委员会或主管部门认定的其他原因。
2、某标段重新比选后参选人仍少于3个或者所有参选被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行比选。
八、评标方法
采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分。
首先由评标委员会评审参选人资格性、符合性，对合格的参选人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。
评委在认真审阅参选文件的基础上，根据各参选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。
（一）评标委员会对参选人资格性、符合性审查。
参选人资格性、符合性不合格的，其参选文件判定为无效参选文件。合格的，评委对其参选文件继续评审。
	序号
	项目内容
	合格条件
	需提供的证明材料复印件
（或扫描件）

	1
	参选人应具备的资质条件要求
	参选人须是具有独立法人资格的企事业单位。
	营业执照或事业单位法人证书

	2
	
	自2023年1月1日至今，参选人至少承担过一项绿化养护或绿化养护劳务项目业绩。
	须同时提供：
①业绩合同。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现工作内容或合同签订时间，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。
②合同执行期任一发票（或银行回单）。发票（或银行回单）须能体现相应业绩合同的业主单位名称或项目名称；发票（或银行回单）须复印清楚，模糊不清的，不予认可。

	3
	
	与比选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本项目比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目比选。
	参选承诺书

	4
	其他要求
	本项目不接受联合体参选。
	/


 (二)评审因素和标准（总分100分）
	分值构成
(总分100分)
	商务：8分；技术：50分；报价：42分

	条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	商务部分（8分）
	参选人业绩
	2023年1月1日至本项目公告发布之日，参选人每承担过一个绿化养护或绿化养护劳务项目业绩，得2分，满分8分。
须同时提供：
①业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现工作内容或合同签订时间，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。
②合同执行期任一发票（或银行回单）复印件或扫描件。发票（或银行回单）须能体现相应业绩合同的业主单位名称或项目名称；发票（或银行回单）须复印清楚，模糊不清的，不予认可。
	8

	技术部分（50分）
	人员配置承诺书
	承诺在本项目中选公示后七日内，向比选人提供满足项目需求中人员配置要求的相关人员名单，如未在规定期限内提供，或在规定期限内提供的人员名单不满足项目需求，比选人有权取消其中选资格。满足以上承诺得3分，否则不得分。格式自拟并加盖公章。
	3

	
	服务质量保障承诺
	对比选人的咨询和投诉及时响应，提供切实方案能确保问题在12小时内得到处理的，得4分；确保问题在24小时内得到处理的，得2分；其余不得分。
	4

	
	突发事件应急响应
	针对突发事件应急响应，提供切实方案能确保响应时间在3小时内的，得4分；响应时间在6小时内的，得2分；其余不得分。
	4

	
	整体服务措施
	参选人结合项目实际情况，编制项目整体服务措施，措施合理，服务流程规范好，服务体系好，完整、科学、具体，可行性强的在[6.3,9]区间内打分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	9

	
	员工管理措施
	根据参选人提供的员工管理措施，包括人员考勤、技能筛选、年龄搭配等措施进行打分，措施整体清晰、全面、符合项目实际，完整、科学、具体、可行性强的在[7,10]区间内打分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	
	员工培训及制度
	根据参选人提供的员工培训及制度的完整性、科学性、可行性计分，方案整体清晰、全面、符合项目实际，完整、具体，可行性强的在[7,10]区间内打分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	
	员工权益保障措施
	根据参选人提供的员工权益保障措施进行打分，完整、科学、具体、可行性强的在[7,10]区间内打分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	10

	报价部分（42分）
	参选报价
	计算评标基准价
以有效参选文件的有效评标价算术平均值为A，评标基准价=A。
计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若所有有效评标价数量≥5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量≥9家时，去掉两个最高和两个最低的四个报价取平均值得出评标基准价。
除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。
参选报价等于评标基准价的得42分，参选报价相对评标基准价每低1%扣0.6分，每高1%扣0.9分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

	备注
	技术部分打分：
1、评标委员会需根据标书阐述情况在规定分值内打分，打分最多保留一位小数。
2、各参选人技术部分得分为评委打分的平均值，平均值 “四舍五入”保留小数点后两位。


九、中选候选人的确定
评委会认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参选人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效参选处理。
评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的参选人为中选候选人。如出现相同最高分，按参选报价低的推荐为中选候选人；如得分且参选报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中选候选人；如得分、投标报价且技术指标优劣均相同的，抽签确定中选候选人。抽签道具为乒乓球，在监管人员监督下，比选人根据得分、投标报价且技术指标优劣相同的参选人数量准备好同等数量且数值不同的乒乓球，并宣布抽到乒乓球数值最小的即为中选候选人。抽签代表为本项目参选文件中注明的法定代表人或授权代理人，抽签顺序为参选单位递交参选文件登记的先后顺序。
十、注意事项
1、在参选、比选时间，参选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
2、评委会不得向参选人解释落标原因。
3、在参选、评标过程中，如果参选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，比选人有权中止参选或评标。
4、凡在参选、开标过程中，比选人已提示是否异议的事项，参选人当时没有提出异议的，事后参选人不得针对上述事项提出质疑。比如：比选人在开标中提示评委是否回避，参选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。
十一、合同授予
1、中选候选人公示
比选人在收到评标报告之日起3日内，在南通轨道交通集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台网站公示中选候选人，公示期不得少于3天。
2、评标结果异议
参选人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停比选参选活动。
3、中选通知书
在本项目的参选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。
4、履约保证金
中选人在接到中选通知书30日内，签订合同之前提交履约保证金，履约保证金采用转账或履约保函形式（格式详见招标文件第四章附件），履约保证金为中标合同金额的5%。
未按比选文件规定提交履约保证金，比选人将取消其中选资格。
5、签订合同
比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格；给比选人造成的损失的，中选人还应当予以赔偿。
发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中选人提出附加条件的，给中选人造成损失的，应当赔偿损失。
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第四章  合同条款


南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目合同

合同编号：


























甲方：南通轨道城市服务有限公司
乙方：                         


年  月
[bookmark: _Hlk74238235]根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经充分协商一致，甲方委托乙方进行南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目事宜，特签订本合同，甲乙双方共同承诺遵守本合同所有条款，恪守信用，共同执行。

[bookmark: _Toc12272]第一条 本合同有关的重要概念定义
一、项目名称：南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目。 
二、甲方：系指南通轨道城市服务有限公司，即本项目业主。
三、乙方：系指_______________________，为本项目提供服务的单位。

[bookmark: _Toc28153]第二条 服务内容
乙方提供劳务人员、养护工具、辅材及机械设备（含登高设备、汽油/柴油、维修）配合做好绿化养护工作、绿化垃圾清理及外运、农药等。非因乙方养护不当导致的植株补种主材及肥料的比选由甲方提供。

[bookmark: _Toc2206]第三条 合同的期限和金额
[bookmark: _Hlk74238381]一、合同有效期：
自合同签订之日起1年，合作良好的情况下双方可协商另行签订续约合同，续约期限为1年。
二、合同金额：
[bookmark: _Hlk74238411]（1）本合同采用固定单价模式。暂定合同总价为：  元（大写），￥  元（小写），其中不含税价格为人民币为  （大写），￥  元（小写），增值税为人民币  （大写），￥  元（小写）。
（2）本合同金额包含乙方所有风险、责任、权利、义务等所应有的全部费用及比选文件所要求的伴随服务等全过程产生的所有成本和费用，包括但不限于工资、保险、福利、餐费、交通费、利润、税金、机械自备等。
	序号
	工种
	单价（含税）
（元/工日）
	计划总数
（工日）
	小计（元）

	1
	技术工
	
	324
	

	2
	普工
	
	1371
	

	3
	垃圾外运
	
	104
	

	4
	挖机
	
	20
	

	合计
	



[bookmark: _Toc28965]第四条 养护需求
[bookmark: _Toc10779]一、项目概况：
控制中心及地铁大厦，总绿化面积约8000m²。南通西站枢纽，绿化范围分东、西广场，总面绿化面积约80000m²。
二、采购需求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实采购政策需满足的要求
绿化总面积约8.8万平方，现计划确定1家养护劳务队伍。本次采购为绿化养护的劳务队伍采购，乙方提供劳务人员、养护工具、辅材及机械设备（含登高设备、汽油/柴油、维修等）配合做好绿化养护工作、绿化垃圾清理及外运、农药等。花草树木等主材的采购由发包人提供。
绿化用工拟采用常态化养护与集中养护相结合的模式实施，两个项目合并设置2名普工，并另外预留1名普工作为备份，负责日常除草、浇水、培土、修剪、施肥、补种等工作；每个点位每年定期开展集中养护，频率计划4次/年，西站每次集中养护计划安排7天，轨道大厦每次集中养护计划安排5天，主要工作内容为大型修剪、集中补种、病虫害防治、土壤改良、冬季防寒防冻等。各项目常设人数和时间及集中养护频率根据实际情况调整。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
按照国家该行业相关标准和合同约定的相关要求。为甲方提供劳务服务，并随时接受甲方的检查、监督。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
1.总体质量要求
绿化养护服务须符合《城市园林绿化绿化技术规程》等国家、行业及地方标准，按合同约定为甲方提供专业养护劳务，苗木成活率、保存率达标，无大面积死苗、病虫害及绿地荒废，随时接受甲方检查、监督与验收。
2.核心技术规格要求
●水肥管理:按苗木品种、苗龄及墒情科学灌溉，绿地排水通畅，无积水烂根；按需合理施肥，禁用违禁肥料，防止肥害与土壤污染。
●修剪整形:按培育目标定期修剪，培养合格树形，及时除萌蘖、病虫枝，修剪废弃物集中无害化处理。
●病虫害防治：坚持预防为主，定期巡查监测，优先采用物理、生物防治，必要时合规使用低毒农药，无大面积病虫害爆发。
●绿地管理：及时中耕除草，做到除早除小；定期松土保墒，保持土壤疏松透气，无杂草欺苗、土壤板结现象；苗木分区分类管理，标识清晰，无品种混杂。
●移植：移植苗断根、移植规范，带土球符合标准；苗木规格、质量达标，根系完整、无损伤、无病虫害。
3.安全管理要求
养护作业严格遵守安全生产规定，作业人员配备防护用品，特殊作业设警示标识；农药、肥料、机械等物资规范存放管理，杜绝安全隐患；极端天气下落实应急抢险措施，保障苗木与人员安全。
4.物理特性与景观要求
绿地道路、沟渠、设施完好，排水通畅；苗木长势健壮，株型整齐，群体景观协调；养护过程中不得擅自改变绿地地形、损毁苗木，调整培育方案须经甲方同意。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点
服务地点：控制中心及地铁大厦，南通西站枢纽及甲方指定地点。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
服务要求：
1.乙方须根据甲方提出的要求配备相应工种和设备，根据现场实际派工需求及时派遣人员到岗工作。
2.乙方须负责劳务派遣人员的人事、劳资、保险、福利、餐费、培训等人事劳资管理工作。并为劳务派遣人员办理劳动用工手续、结算发放工资、发放经济补偿金、缴纳保险、处理保险理赔、提供员工培训等方面的管理服务；教育劳务派遣人员服从甲方规章制度要求和工作安排；按照甲方的要求，及时更换不能胜任工作的劳务派遣人员；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；提供培训；落实甲方根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。
3.乙方须按照合同约定的时间、经甲方核定的标准及时、足额向全体劳务派遣人员支付工资和其他福利。乙方应提供真实的且甲方认可的工资及福利支付资料，乙方未及时、足额支付劳务派遣人员工资和其他福利的，甲方有权不支付当期服务费用。非经甲方书面通知，不得扣发劳务派遣人员工资和其他福利，不得缩减或变更劳务派遣人员保险缴付金额标准和比例。
4.乙方提供的劳务派遣人员必须服从甲方的安排和管理。
5.有关人员配置的要求，乙方须在本项目中标公示后七日内，向甲方提供满足项目需求中人员配置要求的相关人员名单，如未在规定期限内提供，或在规定期限内提供的人员名单不满足项目需求，甲方有权取消其中标资格。
用工需求计划表
	序号
	工种等级
	技能水平
	工作内容

	1
	技术工
	熟练操作所有绿化机械设备掌握基本绿化工作技能，熟练使用绿化养护工具，清楚各种绿化物料（农药、肥料等）、绿化工具的性能、使用方法以及注意事项，并严格遵守各等级安全操作规程。
	从事一线绿化养护修剪，挖树相关工作经验，身体素质好。

	
	
	机械自备，保养、汽油、维修均在报价内
	

	
	
	能从事工作强度较大的绿化养护工作。
	

	
	
	能及时完成管理员交办的其他工作。
	

	2
	普工
	服从管理员的工作安排，配合机械（修剪）工按质、按量及时完成管理员交办的具体工作事项（杂草清除、枯枝败叶、落叶的清理、施肥、浇水、松土、杀虫等），认真做好本责任区内绿化养护工作，作业勤快，手脚麻利，工作效率高。
打药水，使用大平剪、手动高枝锯、施肥属普工（男）工作内容，背负式打药机、手锯、高枝锯等养护工具自备。
	从事一线绿化养护工作，有相关工作经验，身体硬朗，体检合格。

	3
	垃圾外运
	绿化相关垃圾装车外运及处置
	垃圾清运车

	4
	60挖机
	持有市场监管局核发的挖掘机操作证（特种设备作业人员证），无证禁止上岗
	从事挖机操作事宜，有相关工作经验，身体硬朗，体检合格。

	
	
	挖机自备，运输、保养、汽油、维修均在报价内
	

	注：上表中的 “ 单价（含税）（元/工日）”含工资、保险、福利、餐费、交通费、税金、机械自备等相关费用，根据业主要求按实际到岗人数结算，加班费另算。劳务人员年龄要求在65周岁以内，进场前需提供近期体检报告，身体健康，无基础病。
①以上数量为预估全年每天平均使用人数，具体使用数量按实计量，每日劳务人员数量应符合甲方管理人员要求，每工日工作时间为8小时，每工日工作时间不足8小时或日常加班费用每工时按每工日/8小时折算；出勤天数暂定317天。
②结算价=∑甲方提供的各等级单价*各等级实际使用工日数*中标费率。


（1）按照采购需求配置人员，乙方必须按《中华人民共和国劳动合同法》和政府有关部门规定为工作人员交纳所有相关的费用，参照市场价格和行业习惯，结合本单位的具体情况和实际进行报价。
（2）乙方必须承诺按季节为作业人员购置统一制式、带安全反光条的工作服装，并对破旧、影响作业人员形象的工作服装及时更换出新，同时为作业人员提供必要的劳动防护用品，所涉费用包含在投标报价中。
（3）乙方应为本项目所有人员购买社会统筹保险（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金）或意外伤害保险（意外伤害保险保额不得少于壹佰万元）等国家法律法规规定的其他保险。
（4）乙方应就安全生产和职业道德，加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用。
（5）合同期内，如有政策性工资或保险费用调整，费用列入本次报价，不另行结算。
6、拟投入本项目机械设备要求
	设备名称
	登高设备
	背式割草机
	推式割草机
	绿篱机
	油锯
	60挖机

	投入数量
	至少1台
	至少8台
	至少3台
	至少3台
	至少3台
	至少1台


（1）中标后10日内须向甲方提供机械设备的购买发票或租赁协议；
（2）以上为基本要求，每日具体机械设备种类、数量按甲方要求提供，机械设备自备，运输、保养、汽油、维修均在报价内，甲方不再另行支付费用。
（六）采购标的的验收标准
    按照国家有关验收规范、招标文件规定以及甲方具体要求。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求
服务及其他
（1）管理考核：乙方派出人员的分工安排，由乙方根据甲方需要确定，日常检查工作由乙方负责管理，不定时地由甲乙双方共同检查考核。如甲方提出更换乙方派出人员，乙方应无条件配合，并确保在5天内落实该要求。
（2）乙方须为其派出人员办理人身保险，如发生人身意外等事故，甲方概不负责，一切责任由乙方承担。乙方派出人员应爱护甲方财物，如不慎损坏，乙方应当如数赔偿。对于乙方人员工作需要的合理要求，甲方应予以支持配合。乙方不得以任何理由，擅自缩减服务内容。
（3）劳务工人工作地点不仅限于绿化内，每日人工及机械数量应符合甲方现场管理人员要求，如有加班或突击任务，乙方应提供足量人工，达不到甲方要求的，单次罚款1000元。
（4）违约责任：乙方若单方面中止或者擅自提前解除合同，则扣除履约保证金；若缩减服务项目或降低服务水准，则支付违约金2000元/次。如不足以弥补甲方损失的，乙方还应另行补足。

第五条 甲方职责
1、对乙方给予工作的指导。
2、按照用户需求书的相关考核条款对乙方的工作进行严格的检查考核，对管理工作不力、造成不良影响和发生事故的乙方通报批评，并处相应违约金。 
3、发现养护工作中未履行工作职责的情况，根据管理考核办法有关规定做出处理。对不合格的人员，甲方有权要求乙方在一定期限内完成更换。
4、根据养护管理工作情况，评定检查考核结果，并根据考核结果向乙方支付实际的养护费。
5、听取乙方提出的建议并给予答复。
6、养护期满后由甲方收回承包权。

[bookmark: _Toc5058]第六条 乙方职责
1、合同费用为乙方的参选文件中提出的各项费用的总和，包括所有风险、责任、权利、义务等所应有的全部费用及比选文件所要求的伴随服务等全过程产生的所有成本和费用，包括但不限于工资、保险、福利、餐费、交通费、利润、税金、机械自备等。 
2、乙方在报价时应充分考虑技术规范要求的各项费用及安全生产的相关措施费用；做好安全教育、安全培训工作，建立完善的安全管理体系，在路边作业，必须穿带有明显标志的防护服装，如需要，必须设置必要的安全防护措施，以确保行人、行车和自身的安全。 
3、养护作业中，如发生安全事故，由乙方承担全部责任，所产生的费用由乙方承担。
4、乙方需与甲方进行养护范围的苗木清单进行交接确认。一旦确认后，如养护过程中发生苗木死亡、缺失或长势不好，即为养护单位养护不当造成的，由乙方补植，所需费用由乙方承担。逾期未补植的，甲方有权自行或委托第三方完成补植，产生的全部费用由乙方承担，甲方有权直接从履约保证金或应付乙方的服务费中扣除。
5、修剪产生的树枝、杂草等垃圾由乙方自行清运并妥善处理，费用包含于合同总价中。 
6、应回收一切作业过程中带入现场的农药瓶、药水等有害废弃物并合理处置,保证甲方属地范围内无任何有害废弃物残留。
7、养护过程中所有安全问题均由乙方负责，乙方必须对派驻本项目的人员购买相应的保险、并对其生老病死、工伤意外、劳务纠纷等特殊情况承担全部责任，对上述情况的发生，乙方须给予妥善处理，严禁由于上述情况影响甲方形象的情况发生。
8、本项目拟投入人员需服从甲方管理，需完成甲方交办的任务。  
9、遇特殊情况乙方需根据业主要求增加人员完成突击任务，所需费用包含在合同价中。 
10、不得将中标的项目再行转包、分包，一旦发现，随时终止养护承包合同，履约保证金不予退还。
11、项目负责人一旦确定，乙方不得随意更改，如确需更改，需向甲方申报，经甲方认可后方可更换。未经甲方书面同意擅自更换的，每次扣除1 万元作为违约金。
12、针对甲方提出的更换要求，乙方应积极予以配合。逾期未更换的，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付合同总价款万分之三的违约金；逾期15日未更换的，甲方有权单方解除合同。
13、养护期满下一家养护单位确定后，乙方应配合做好现场苗木清点工作，需提供苗木清单，养护移交清点结束甲方验收并办理移交手续后，本轮养护工作结束。

[bookmark: _Toc5286]第七条 合同服务费用支付方式
本合同项下所有款项均由甲方直接支付给乙方，并用人民币以电汇方式通过甲方银行与乙方银行之间进行。乙方应直接向甲方提出本合同项下的支付请求。
乙方向甲方提出支付申请并附相关证明材料，甲方在审核批准后30天内以电汇的形式向乙方进行支付。乙方应开具相应的符合税务部门要求的增值税专用发票（税率_____%）后，甲方按照合同约定付款节点足额支付相应费用。若乙方未按时提供发票或开具的发票不符合要求的，甲方有权顺延支付相应服务费用，且不视为甲方违约，造成的损失由乙方自行承担。因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
费用按每3个月申请支付一次。
结算价=∑各工种单价*各工种实际使用工日数
考核：
甲方对乙方实行每日考核并汇总，每月月度考核分为90分（含90分）以上，甲方全额支付乙方月度服务费用；
月度考核分为90分以下，每少1分折合扣除人民币1000元；
连续两个月低于90分，约谈乙方法定代表人；
考核次评得分低于70分（不含70分）的，甲方有权解除服务合同，在扣减相应服务费的同时履约保证金不予退还。
乙方户名：                
银行名称：                
账号：                    

[bookmark: _Toc9761]第八条 履约担保
一、本合同履约保证金为合同总价的5%，乙方在收到中选通知书后30天内以银行转账方式或保函（格式见附件）向甲方提交履约保证金，转账时需在备注上写明项目名称，甲方开具相应收据。
公司名称：南通轨道城市服务有限公司
税号：91320600MA25KAB798
注册地址：南通市崇川区崇川路158号1801-1804室
电话：051380813993
开户行：华夏银行南通分行营业部
账户：13950000001124559
二、乙方不能履行本合同条款任何一项义务的情况下，甲方有权扣除或不退还履约保证金。乙方被扣除履约保证金的部分应在10个工作日内补齐，如遇合同支付阶段时，乙方应在甲方进行合同支付前将履约保证金补齐。否则甲方有权提出终止合同和使用其它备选供应商，并追究乙方违约责任。
三、在乙方完成合同所有服务，合同期届满，经甲方验收合格后，乙方按甲方规定流程提交相关资料进行申请退还，经过审批后，甲方将在三十日内办理无息退还。如在退还履约保证金时发生本合同约定的费用，则在履约保证金金额内扣减相应费用后将履约保证金余额退还。
四、履约保证金应采用与本合同价格相同的货币。

[bookmark: _Toc3109]第九条 其他
一、本合同规定要提交的附件应及时提交确认，该附件经双方确认后成为本合同的组成部分。
二、本合同适用中华人民共和国相关法律、法规。本合同未尽事宜，双方另行协商。如有需要，双方可另立补充协议，本合同附件及补充协议与本合同具有同样法律效力。如双方发生争议协商解决，如协商不成提交南通仲裁委员会仲裁。在本合同项下，如一方违约，除依法依约应承担违约责任外，还应承担守约方为实现债权而支付的费用，该费用包括但不限于律师费用、仲裁费用、保全费用、差旅费、通讯费、鉴定费等。
三、本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同正副本具有同等法律效力，当正本和副本不一致时以正本为准。合同正文及附件是不可分隔的整体，具有同等法律效力。双方签字盖章后即告生效。


	甲方（盖章）：_________________________

法定代表人或
其授权委托人（签名或盖章）：____________
日期：___年___月___日
地址：南通市崇川区崇川路158号18楼　　　
电话：0513-69900280　　　　　　　　　　　
	乙方（盖章）：______________________  

法定代表人或
其授权委托人（签名或盖章）：________
日期：___年__月___日
地址：_____________________________
电话：_____________________________
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履约保函
                                              保函编号：       
致：南通轨道城市服务有限公司          
鉴于乙方                   与南通轨道城市服务有限公司（下称“甲方”）签订了南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目合同书，并保证按合同规定承担该合同的工作任务，我行愿意出具保函为乙方担保，担保金额为人民币（大写）     元（￥     元）。
本保函的义务是：我行在接到甲方提出的因乙方在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知的15天内，在上述担保金额的限额内向甲方支付任何数额的款项，无须甲方出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求甲方应首先向乙方索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除或减轻我行按本保函所应承担的义务，但法律法规另有规定的除外。
本保函保证方式为见索即付的连带责任保证，自我行签发之日即有效且不可撤销，直到本项目完工后失效；但无论如何,本保函有效期最晚应不迟于合同约定的服务期结束日后60 日失效。


担保银行：（全称）         （盖章）
负责人或其授权的代理人：
（职务）  （姓名）        （签字）
银行地址：                        
邮    编：                        
电    话：                        
传    真：                         
日    期：       年      月      日



[bookmark: _Toc15102][bookmark: _Toc69891507][bookmark: _Toc69909997][bookmark: _Toc17910]附件2：廉政合同格式
廉政合同
根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目的项目法人南通轨道城市服务有限公司(以下称甲方)与            （以下称乙方），特订立如下合同。
第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及江苏省、南通市的有关规定，遵守南通轨道城市服务有限公司六不准则。
（二）严格执行南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期结束止。
第七条 本合同作为南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经合同双方签署立即生效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人                             法定代表人
或其授权代理人：                       或其授权代理人：
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附件3：项目考核表
	序号
	分类
	条目
	管理内容及要求
	分值
	扣分细则
	扣分

	1
	现场管理
(25分)
	1
	人员着装必须统一、醒目（工作服印有醒目色彩、反光条等）。
	5
	人员未统一着装，每人扣2分；服装不明显，每人扣1分；扣完为止。
	

	
	
	2
	服从甲方现场代表安排，不得做串岗、闲聊、消极怠工等一切影响工作效率的行为，保证劳动效率。
	5
	有影响工作效率的行为或完不成合理工作要求的，发现一次，扣2分，扣完为止。
	

	
	
	3
	工作时间采取在岗考勤制度，并在指定地点签到。
	5
	每缺少一次考勤扣1分，扣完为止。
	

	
	
	4
	注重自身形象，不随地吐痰、不随意弃物，不得争吵打架
	5
	每发现一次扣2分，扣完为止。
	

	
	
	5
	禁止在绿化内抽烟、钓鱼、打牌等。
	5
	发现一次扣1分；扣完为止。
	

	2
	服务响应
（30分）
	6
	及时提供投标文件内承诺甲方条件的劳务人员、养护工具及机械设备。
	15
	如不及时提供，少1人或少1工具及机械的扣2分，扣完为止。
	

	
	
	7
	劳务人员须能很好的胜任甲方安排的工作，若不能胜任，及时更换。
	15
	更换1人扣1分；不能及时更换的扣5分；扣完为止。
	

	3
	制度管理
（45分）
	8
	安全、及管理制度齐全，工作有台帐，并进行班前安全教育。
	5
	安全及管理制度不全扣1分，无班前安全教育扣3分，无台帐不拨付劳务费。
	

	
	
	9
	项目负责人准时参加会议、活动及各类业务培训，通讯畅通；无转包现象。
	5
	迟到一次扣0.5分；无故缺席一次扣1分；通讯不畅扣1分/次；有转包现象不得分。
	

	
	
	10
	上级领导及相关部门反映工作态度存在问题。
	5
	反映情况属实，有一次扣1分，扣完为止。
	

	
	
	11
	为劳务人员缴纳社会保险等其它保险。
	10
	如不缴纳，发现1人扣5分，扣完为止。
	

	
	
	12
	按时发放农民工工资，遵守所在地各等级法律法规、民风民俗。
	10
	发生拖欠工资，被所在地派出所、居委会等通报批评的不得分。
	

	
	
	13
	遵守甲方的安全管理规定，严格按照各工种的安全生产操作规程作业。
	10
	发生安全生产一般事故扣1分，重大安全生产事故本月考核不合格。
	




[bookmark: _Toc15318]第五章  质疑提出和处理

[bookmark: _Toc15641][bookmark: _Toc3098][bookmark: _Toc11112]一、质疑的提出
[bookmark: _Toc22477](一)质疑人的身份要求      
提出质疑的参选人应当是参与所质疑项目招投标活动的参选人。
[bookmark: _Toc10412](二)质疑提出的格式要求   
1、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。
2、质疑函应包括：    
（1）质疑参选人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；
（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；
（4）提起质疑的日期；
（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，比选人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向比选人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
3、质疑函需遵循的原则
提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给比选人。比选人不具有法定调查、认定权限。
[bookmark: _Toc9615]（三）质疑提出的时效要求
1、参选人认为招标文件、招投标过程和评标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定的时间内，以书面形式向比选人提出质疑。
（1）参选人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。
（2）对招投标过程提出质疑的，为各招投标程序环节结束之日；参选人对开标有异议的，应当于开标会上以书面扫描件形式提出，比选人应当作出答复，并制作记录。开标结束后参选人不得对开标事项再提出异议。
（3）参选人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
2、参选人应在法定质疑期一次性提出针对同一招投标程序环节的质疑。 
[bookmark: _Toc28700][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc11993]二、《质疑函》的受理和答复
1、比选人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，比选人将告知质疑人进行补正。
2、质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，比选人将不予受理。
3、比选人或招标代理机构答复参选人质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑参选人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。
[bookmark: _Toc23635][bookmark: _Toc15988][bookmark: _Toc22138]三、质疑处理
[bookmark: _Toc29318]1、质疑成立的处理
（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，比选人在收到参选人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（2）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招投标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展招投标活动；否则应当修改招标文件后重新开展招投标活动。
（3）对招投标过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格参选人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交人的，应当依法另行确定中选人；否则应当重新开展招投标活动。
（4）质疑答复导致中标、成交结果改变的，比选人或者招标代理机构应当将有关情况书面报告项目主管部门。
[bookmark: _Toc16354]2、质疑不成立的处理
若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展招投标活动。
[bookmark: _Toc50]3、虚假质疑的处理
（1）参选人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，比选人有权对该参选人进行相应的处罚。
（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的参选人将按失信行为记入该注册参选人诚信档案中。
（3）受理质疑和答复相关咨询：
监督部门：综合管理部
投诉举报电话：0513-80813993
通信地址：南通市崇川区崇川路158号18楼
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[bookmark: _Toc17814][bookmark: _Toc9891][bookmark: _Toc5930][bookmark: _Toc12215]第六章  参选文件组成
[bookmark: _Toc16566_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16976_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30967_WPSOffice_Level2]



南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目
[bookmark: _Toc20468][bookmark: _Toc20680][bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc29099]
（资格审查文件）









[bookmark: _Toc18398][bookmark: _Toc25067_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22742_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25691_WPSOffice_Level3]

[bookmark: _Toc12943][bookmark: _Toc10713][bookmark: _Toc26305][bookmark: _Toc20169][bookmark: _Toc15095]


参  选  人：         （全称）（盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
时      间：       年      月      日

[bookmark: _Toc23411][bookmark: _Toc14884]目  录
[bookmark: _Toc14117_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc25880_WPSOffice_Level3]
[bookmark: _Toc30041][bookmark: _Toc30629][bookmark: _Toc9958]一、法定代表人身份证明或其授权委托书
[bookmark: _Toc27775][bookmark: _Toc18864_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc24867][bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc30089_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc30487_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16802][bookmark: _Toc2754_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc27952]二、参选人基本情况表
三、企业业绩概况表
[bookmark: _Toc3766][bookmark: _Toc28045][bookmark: _Toc1262]四、参选承诺书
（参选人自行编制目录页码）

[bookmark: _Toc27050][bookmark: _Toc23909][bookmark: _Toc26699][bookmark: _Toc30555][bookmark: _Toc14693][bookmark: _Toc23435][bookmark: _Toc7825][bookmark: _Toc9079][bookmark: _Toc9174]一、法定代表人身份证明或其授权委托书
[bookmark: _Toc17327_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc16177][bookmark: _Toc18350_WPSOffice_Level3]（一）法定代表人资格证明书

参选人名称：                                

地址：                                      

姓名：         性别：         年龄：         职务：           

系     （参选人名称）                       的法定代表人。

特此证明。




参选人：（盖章）

法定代表人：（签字）                            

日期：   年   月   日



附：法定代表人身份证双面复印件。
[bookmark: _Toc6119][bookmark: _Toc2932_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc21175_WPSOffice_Level3]
（二）法定代表人授权委托书

致：南通轨道城市服务有限公司
本授权委托书声明：
我        （姓名），系            （参选人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司授权的合法代理人，以本公司的名义参加 （项目名称）比选参选活动。
委托代理人在开标、评标、合同谈判和合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
本委托书的有效期限为自即日起至       日止。
特此委托，此委托无转委托权。
附：委托代理人身份证双面复印件。



参选人：                           （盖章）
法定代表人：                 （签字或盖章）
身份证号码：                               
委托代理人：                 （签字或盖章）
身份证号码：                               
委托代理人联系方式：                       
日      期：       年      月     日


说明：如参选人由法定代表人亲自签署参选文件并参与相关活动，则不需办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定办理授权书。
[bookmark: _Toc12537][bookmark: _Toc21531][bookmark: _Toc25701][bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc3758][bookmark: _Toc9468][bookmark: _Toc25409][bookmark: _Toc22478][bookmark: _Toc26036][bookmark: _Toc31010_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11305][bookmark: _Toc21962][bookmark: _Toc30751][bookmark: _Toc2356][bookmark: _Toc12549][bookmark: _Toc24057][bookmark: _Toc13358]
二、参选人基本情况表

	参选人名称
	

	营业执照
	1、统一社会信用代码：     2、发照机关：       3、营业范围：

	成立日期
	
	现有职工
总人数（人）
	
	技术人员人数
（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：           2、职务：             3、职称：                 
4、联系电话：

	联系方式
	1、地址：           2、邮编：             3、联系人：              
4、联系电话：       5、传真：             6、E-mail：  

	开户银行（用于甲方支付合同价款使用）
	1、银行名称：           2、账号：


注：本表后应包括不限于附参选人营业执照（或事业单位法人证书）复印件（或扫描件）等，并与原件保持一致。
[bookmark: _Toc12980][bookmark: _Toc5830][bookmark: _Toc5971][bookmark: _Toc14219][bookmark: _Toc3334][bookmark: _Toc10695][bookmark: _Toc1587][bookmark: _Toc11534][bookmark: _Toc28313][bookmark: _Toc24169][bookmark: _Toc218710268][bookmark: _Toc23243][bookmark: _Toc20872][bookmark: _Toc11319][bookmark: _Toc22612][bookmark: _Toc20063_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4879][bookmark: _Toc22520][bookmark: _Toc1737][bookmark: _Toc25442][bookmark: _Toc15020][bookmark: _Toc16839][bookmark: _Toc218710273]
三、企业业绩概况表
                              
	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同金额
	

	承担的工作内容
	

	备注
	


注：每一个项目填一张表，本表后附业绩证明材料的复印件或扫描件等。


[bookmark: _Toc5059][bookmark: _Toc17985][bookmark: _Toc15654][bookmark: _Toc5093]四、参选承诺书

致：南通轨道城市服务有限公司
我方在此郑重承诺：
在参与本次比选参选活动中，如有下述行为，我方将自动放弃参选或中选资格，已签订合同的项目合同无效。
1.处于财产被接管、冻结、破产状态；处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下；
2.存在骗取中选和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；
3.以他人名义参选；与比选人、参选人串通参选；提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；
4.与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；
5.与本比选项目的其他参选人为同一个单位负责人；
6.与本比选项目的其他参选人存在控股、管理关系；
7.被依法暂停或者取消参选资格；
8.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
9.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
10.在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量、环境、安全问题的；
11.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”中列入失信被执行人名单。

参选人：                      （盖章） 
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 
日      期：         年      月     日


[bookmark: _Toc8321][bookmark: _Toc18590][bookmark: _Toc14912][bookmark: _Toc25804][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc2668][bookmark: _Toc12442][bookmark: _Toc25882][bookmark: _Toc25135]


南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目

（商务参选文件）












[bookmark: _Toc11216][bookmark: _Toc30439]


参  选  人：         （全称）（盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
时      间：       年      月      日

目  录
[bookmark: _Toc18696][bookmark: _Toc7707][bookmark: _Toc3911_WPSOffice_Level2]一、参选函
[bookmark: _Toc25080_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5976][bookmark: _Toc25424]二、企业业绩汇总表
[bookmark: _Toc20007][bookmark: _Toc29409]三、企业业绩概况表
（参选人自行编制目录页码）


[bookmark: _Toc25904][bookmark: _Toc17874][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc18552_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10521][bookmark: _Toc22818][bookmark: _Toc25746][bookmark: _Toc26406][bookmark: _Toc21842][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc30425][bookmark: _Toc25748][bookmark: _Toc13217][bookmark: _Toc2147][bookmark: _Toc23546]一、参选函

致：南通轨道城市服务有限公司
根据已收到的南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目比选文件，遵照规定，我方经考察现场和认真研究上述比选文件后，愿承认其全部内容。
1、我方以报价参选文件中的参选总报价，按比选文件中的要求承担南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目的全部工作内容。
2、我方承诺服务周期及参选文件响应比选文件所规定的所有工作完成时间均满足合同条款。
3、如果贵方接受我方参选，我方在接到中选通知书后将按中选通知书和比选文件的要求及时签订合同，提交履约担保。我方保证在参选人须知中规定的期限内按照要求提交成果。
4、我方同意在贵方比选文件规定的参选有效期内遵守约定。在该期限期满之前，本参选书对我方始终具有约束力。
5、我方充分理解贵方比选文件所提出的关于人员、设备、管理等提出的隐性要求，一旦中选，确保能按照贵方要求执行，否则愿意接受贵方对我方的相关处罚。
6、在正式签订合同协议书之前，本参选书连同贵方的中选通知书应成为约束贵方、我方的合同文件。
7、我方理解，贵方不一定接受最低标价的参选或可能接受其他任何参选；同时也理解，贵方不负担我单位的任何参选费用。
8、我方承诺：本参选文件提供的信息、数据、资料或证书均真实有效，否则贵方有权取消我方的参选或中选资格。



参选人：                       （盖章） 
法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）  
    日      期：          年      月     日

[bookmark: _Toc18919][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc27920][bookmark: _Toc20039][bookmark: _Toc25880_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4389][bookmark: _Toc16520][bookmark: _Toc19776][bookmark: _Toc26085][bookmark: _Toc13919][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc6622][bookmark: _Toc16041][bookmark: _Toc521][bookmark: _Toc21204][bookmark: _Toc1151]二、企业业绩汇总表
                                            
	[bookmark: _Toc218710269]序号
	业主名称
	项目名称
	工作内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：本页可续表。


[bookmark: _Toc16889][bookmark: _Toc5618][bookmark: _Toc18049][bookmark: _Toc8315][bookmark: _Toc13113][bookmark: _Toc11231][bookmark: _Toc420][bookmark: _Toc2919][bookmark: _Toc9086][bookmark: _Toc22252][bookmark: _Toc11784_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2092][bookmark: _Toc11301][bookmark: _Toc259][bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc3873]
三、企业业绩概况表
                              
	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	业主名称
	

	业主地址
	

	业主电话
	

	合同金额
	

	承担的工作内容
	

	备注
	


注：每一个项目填一张表，本表后附业绩证明材料的复印件或扫描件等。


[bookmark: _Toc17180][bookmark: _Toc2971][bookmark: _Toc7453][bookmark: _Toc3333]


南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目

（技术参选文件）














参  选  人：         （全称）（盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
时      间：       年      月      日

技术参选文件无规定排版格式，由参选人自拟，但相关制作要求按比选文件具体条款执行。
技术参选文件总页码（不包括封面、封底、目录）须控制在100页（含）内，双面打印。若不按此要求编制，评标委员会可在技术部分酌情扣分。
76
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南通西站和轨道大厦物业项目绿化养护劳务项目

（报价参选文件）
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参  选  人：         （全称）（盖章）
法定代表人：           （签字或盖章）
时      间：       年      月      日

[bookmark: _Toc32222][bookmark: _Toc2384]一、参选报价表

	含税参选报价(人民币小写，精确到分)
	元/年
	2年：    元

	不含税参选报价(人民币小写，精确到分)
	元/年
	2年：    元

	税率（%）
	

	备注
	


注：1.本表包括了参选人的全部工作内容及其费用；
2. 参选报价不得高于比选控制价，否则参选文件按废标处理。
   

    参选人：                      （盖章） 
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日      期：         年      月     日


二、分项报价表

	序号
	工种
	单价报价（含税）
（元/工日）
	计划总数
（工日）
	小计（元）

	1
	技术工
	
	324
	

	2
	普工
	
	1371
	

	3
	垃圾外运
	
	104
	

	4
	挖机
	
	20
	

	合计
	



   

 参选人：                      （盖章） 
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日      期：         年      月     日
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