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南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程
招标公告
项目编号：ZC26179-1
1.招标条件
本招标项目南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程已由 南通轨道交通集团有限公司批准建设，招标人为  南通轨道交通集团有限公司，建设资金来自 企业自筹，项目建设采用：☑自建□代建□集中建设。项目已具备招标条件，现对该项目 南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程   的施工进行公开招标。
 北京中昌工程咨询有限公司 受招标人的委托具体负责本工程的施工招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1 标段名称：南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程
2.2 建设地点： 南通市  
[bookmark: OLE_LINK4]2.3 建设内容： 南通大学站空腔、崇州大道站配套空间改造，范围包括但不限于土建、通风空调与采暖、给排水及消防、动力照明、装饰装修、弱电改造等，具体详见用户需求书。     
2.4 质量要求：工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求：单位工程验收合格率100%。
2.5 工程规模（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等）： /      
2.6 工程合同估算价（万元）： 220 
2.7 单位工程及招标范围说明：  /     
2.8 工程类别和技术复杂程度：
工程类别：☑小型 □中型 □大型 □特大型
□技术复杂工程：/
2.9 工期： 7个月 
2.10 是否属于政府采购工程： ☑否
3.投标人资格要求
3.1投标人资质类别和等级： 投标人须具备独立法人资格,具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
3.2拟选派项目负责人专业及资质等级： 机电工程专业二级及以上建造师注册证书，并具有项目负责人安全生产考核合格证书(B证)，建造师注册单位和安全生产考核合格证（B证）上的载明的单位均应为本投标单位 ；
特别提醒：项目负责人证书根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）的规定文件及当地规定要求执行，否则不予认可。同时，建造师注册单位和安全生产考核合格证（B证）上显示单位均应为本投标人。否则不予认可。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
3.3资格审查必要条件：
3.3.1投标人具有独立承担民事责任的能力；
3.3.2投标人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；
3.3.3以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有共同投标协议；
3.3.4投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；
3.3.5项目负责人必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
3.3.6根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，在投标文件递交截止时间当日，投标人建筑业企业资质（指本项目要求的资质）动态监管结果处于合格状态。若为联合体参与投标的，则联合体各成员的建筑企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）均不得处于不合格状态。
3.3.7投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。
3.4资格审查可选条件：
3.4.1□企业 ☑项目负责人 承担过类似工程；
类似工程认定标准：自2021年8月1日以来，项目负责人在投标人单位任职且具有1项轨道交通机电安装工程或城市地下空间工程机电安装改造施工业绩，并在该业绩项目中担任项目负责人职务；
3.4.2自2024年8月1日以来（近2年内），投标人和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
3.4.3自2025年8月1日以来（近1年内），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
3.4.4自  /   年  /   月   /  日以来（近5年内），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：  /    
□符合法律法规规定的其他条件：      /                                    
3.5 本工程□接受☑不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  /   
4.资格审查办法
    资格后审 
5．评标办法
    合理低价法  
6.招标文件的获取
6.1招标文件获取时间为：自招标公告发布之日起至2026年8月31日14时00分（北京时间）。
6.2招标文件获取方式：有意参加本项目招标的单位可在南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）方式：网站首页点击进入“招标投标”，找到该项目点击进入即可下载。
7.投标文件的递交
[bookmark: OLE_LINK1]7.1 投标截止时间为 ：2026年8月31日14时00分。
7.2投标文件递交地点：南通市崇川区崇川路158号15楼1506开标室。
7.3开标地点：同投标文件递交地点。
7.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8.其他要求
       /                                                                     9．发布公告的媒介
9.1本次招标公告同时在 南通轨道交通官网（https://www.ntrailway.com/）上发布。
10.联系方式
10.1招标人信息
名    称：南通轨道交通集团有限公司 
地    址：南通市崇川区崇川路158号20楼  
联系方式：曹女士
联系电话：0513-69900265
10.2招标代理机构信息
名    称：北京中昌工程咨询有限公司
地    址：北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦21层
联系方式：魏增旺、董鹏
联系电话：18059096610、18651700600
10.3异议处理方式
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当向招标人提出。受理异议部门督查审计部，电话：0513-69900271（请在工作时间上午9：00－11：30，下午13：30－17：30联系），通信地址：南通市崇川区崇川路158号21楼。

招标人及其委托的招标代理机构 （盖单位公章）：
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	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：南通轨道交通集团有限公司
地  址：南通市崇川区崇川路158号20楼
联系人：曹女士
电  话：0513-69900265
电子邮箱：  /             

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：北京中昌工程咨询有限公司
地  址：北京市朝阳区劲松三区甲302号华腾大厦21层
联系人：魏增旺、董鹏
电  话：18059096610、18651700600
电子邮箱：85040974@qq.com

	1.1.4
	招标项目及标段名称
	南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程

	1.1.5
	招标方式
	☑公开招标
□邀请招标

	1.1.6
	建设地点
	南通市

	1.2.1
	资金来源
	 企业自筹 
本工程属于☑政府投资项目□国有非政府投资项目□其他

	1.2.2
	出资比例
	  100%             

	1.2.3
	资金落实情况
	  已落实           

	1.2.4
	工程款支付方式
	详见招标文件施工合同相关条款

	1.3.1
	招标范围
	南通大学站空腔、崇州大道站配套空间改造，范围包括但不限于土建、通风空调与采暖、给排水及消防、动力照明、装饰装修、弱电改造等，具体详见用户需求书              

	1.3.2
	要求工期
	要求工期： 201 日历天
计划开工日期： 2026 年 9 月 10 日
计划竣工日期： 2027 年 3 月 30 日
除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）： /              

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程验收合格率100% 

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人资质条件： 详见招标公告              
资料要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.1
项目负责人资格：  详见招标公告             
资料要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2
资格审查可选条件：  /             
符合法律、法规规定的其他条件：  /             

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：               

	1.5.2
	招标代理服务费
	☑ 招标人支付
[bookmark: EB7cdfd9a7addd46ce952946a895de5893]□ 中标人代为支付 

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：               
分包金额要求：               
接受分包的第三人资质要求：               

	1.12.1
	偏差
	不允许

	2.1.1
(9)
	构成招标文件的其他材料
	  /             

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年8月26日17时00分，投标人在上述时间前将需要澄清的内容以word文件格式发送至85040974@qq.com

	2.2.2
	招标文件澄清发布时间
	2026年8月28日09时00分

	2.4
	最高投标限价
	金额：2149224.82元
其中：
1、投标人投标报价高于投标最高限价的，招标人应予拒绝。
2、最高投标限价编制依据
本工程招标文件(含施工招标答疑澄清)、工程量清单（含编制说明）、全套施工设计图纸及其他技术资料、发包人提供资料、工程管理部的管理规定；
关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其9本工程量计算标准的通知（通住建市〔2026〕80号）；
省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其9本工程量计算标准有关事宜的公告(〔2025〕12号)；
《江苏省城市轨道交通工程计价表》（2013版）、《江苏省安装工程计价表》(2014版)、《江苏省土建装饰工程计价表》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）和配套台班定额，江苏省建设工程费用参考，以及江苏省和南通市相关计价文件规定等；
人工价格参照执行《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号）；
材料价格依据《南通建设工程造价信息》（2026年7月），信息价中无指导价的材料采用市场价。
施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
其他相关资料，如设计单位澄清答疑、业主单位提供的有关资料等。
暂估价（以工程量清单为准）：       无       
暂列金额（以工程量清单为准）：  5万元      

	2.5
	暂估价招标
	以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定的规模标准的，应当依法进行招标，可以由发包人或者承包人单独组织招标，也可以由发包人和承包人共同组织招标。
招标主体及其权利义务：  /                            

	3.1.1
	投标文件的组成
	投标文件组成：
☑ 投标函；
☑ 法定代表人身份证明；
☑ 授权委托书；
☑ 承诺书；
☑ 施工组织设计；
[bookmark: EB8f3e05dc06c94f048e6798d256291d16]☑ 资格审查资料；
☑ 投标保证金凭证
☑ 已标价工程量清单；
☑ 其他材料 投标人认为需要递交的其他材料；
电子投标文件（U盘）：
☑ 资格审查文件和商务标所有内容分别扫描为PDF格式；
☑ 已标价的工程量清单须另行保存为24jt格式。

	3.2.3
	合同价格形式
	☑单价合同
□总价合同

	3.3.1
	投标有效期
	 60日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	1.投标保证金的形式：（投标人不按下列要求提交保证金的，其投标文件无效）
现金方式：银行转账；非现金方式：银行保函，数字人民币
2.投标保证金金额：人民币4万元
3.递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标保证金的，其投标文件无效）
（1）投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的投标保证金账户。
户名：南通轨道交通集团有限公司 
账号： 530070409342
开户银行：中国银行南通分行营业部
（2）①银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的已生效的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（详见投标文件格式《见索即付投标保函》）。
②投标人须在投标文件中提供银行保函扫描打印件或复印件、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证，出函银行免收保函手续费的，提供出函银行开具的免收凭证）。
提醒：银行保函开具对象（受益人）须为招标人，银行保函格式按招标文件格式开具并提供，否则作无效投标处理。
投标保证金计算利息，退还投标保证金时，本金与利息一并划付至投标保证金付款人基本账户。为提高效率，在规定时间内，由招标代理或招标人统一代为办理中标人和未中标人的保证金退还工作。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还按相关规定执行。

	3.4.4(3)
	投标保证金将不予退还的其他情形
	提供虚假材料、串通投标、骗取中标等违法违规行为的情形；
其他情形：  /              

	3.5.1
	投标人基本情况表材料要求
	  按照投标文件格式要求执行             

	3.5.2
	项目负责人资料表材料要求
	  按照投标文件格式要求执行             

	3.5.3
	近年完成的类似项目及获奖情况表（包括企业和项目负责人业绩）材料要求
	  按照投标文件格式要求执行             

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	[bookmark: EB4bcc367d8e9e488fbeb50596753c046e]☑不允许
□允许

	3.7.3
	施工组织设计暗标要求
	☑不采用
□采用，具体规定：
施工组织设计电子文件名称、内容、文字、图片均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等；          （可自行增补，但招标人对其增加内容负责）

	3.7.4
	其他编制要求
	 无            

	4.1.1
	密封要求
	本项目采用纸质投标方式，纸质投标文件均为壹式叁份，其中“正本”1份和“副本”2份；电子投标文件（U盘）1份.
1、投标人须将资格审查材料、价格标文件2个部分的投标文件单独编制，并分别密封。密封后，应在每一密封袋上明确标注项目名称、项目编号、对应的投标文件名称（资格审查文件、价格标文件）、投标人全称、日期，封袋上加盖投标人公章。电子投标文件随价格标进行密封。
2、投标人可将投标文件正、副本统一密封在一个封袋内或分别密封在不同封袋内，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
3、投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由投标人法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖单位公章。“副本”可复印件，但须加盖单位公章。

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年8月31日14时00分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见招标公告。

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
☑开标地点（见面开标）：南通市崇川区崇川路158号15楼1506开标室
□开标地点（不见面开标）：

	5.2
	开标程序
	采用两阶段开标
□是
☑否

	7.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人或以上单数。
评标专家确定方式： 由招标人组建 。

	7.3.1
	评标方法
	□综合评估法
□综合评估法—采用评定分离方式
□经评审的最低投标价法
☑合理低价法

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	采用评定分离方式
□是
1.推荐中标候选人数量   名。
（评标委员会应当依法开展评标活动，评标结束后应当向招标人提交评标报告，按照评标结果的优劣顺序推荐3至7名不排序的中标候选人。）
2.经评标委员会评审，有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
☑否
推荐中标候选人数量 1 名。

	8.1.1
(A)
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否 ，推荐的中标候选人数：  1  。 

	8.3
	履约担保
	履约担保的形式： 转账或电汇或网银或银行保函或数字人民币（采用数字人民币缴纳的投标人请提前联系招标人）  
履约担保的金额：中标合同金额的10% 

	10.5.1
	招投标行政监督部门
	投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当向招标人提出。受理异议部门督查审计部，电话：0513-69900271（请在工作时间上午9：00－11：30，下午13：30－17：30联系），通信地址：南通市崇川区崇川路158号21楼

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	非电子招投标
	本项目采用非电子招投标，投标人须知正文中所有关于电子招投标的规定均不适用于本项目。

	
	/
	/


[bookmark: _Toc236903802][bookmark: _Toc14421][bookmark: _Toc26821][bookmark: _Toc12739][bookmark: _Toc15288][bookmark: _Toc23315][bookmark: _Toc17621][bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc3398][bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc20997]1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc19788][bookmark: _Toc17273][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc8831][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc269886740][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc21279][bookmark: _Toc23859][bookmark: _Toc25257][bookmark: _Toc227984002][bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc31615]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目及标段名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目招标方式：见投标人须知前附表。
1.1.6本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc31072][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc227984003][bookmark: _Toc269886741][bookmark: _Toc20586][bookmark: _Toc16531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc28035][bookmark: _Toc18696][bookmark: _Toc17234][bookmark: _Toc54][bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc9941]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.4本招标项目的工程款支付方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9859][bookmark: _Toc6164][bookmark: _Toc10370][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc20960][bookmark: _Toc12503][bookmark: _Toc756][bookmark: _Toc5207][bookmark: _Toc227984004][bookmark: _Toc269886742][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc16494][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc4744]1.3 招标范围、要求工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的要求工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14695][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc5196][bookmark: _Toc269886743][bookmark: _Toc28528][bookmark: _Toc12728][bookmark: _Toc152045533][bookmark: _Toc28182][bookmark: _Toc227984005][bookmark: _Toc144974501][bookmark: _Toc22771][bookmark: _Toc19728][bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc15112][bookmark: _Toc17947]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备有效的营业执照以及承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定及本标段要求，具体资格要求见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc227984006][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc269886744]（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力，共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（6）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的；
（8）因拖欠工人工资被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（9）投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本次招标所需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态；
（10）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；
（11）法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc25467][bookmark: _Toc7156][bookmark: _Toc14705][bookmark: _Toc32386][bookmark: _Toc12829][bookmark: _Toc21121][bookmark: _Toc11987][bookmark: _Toc8357]1.5 费用承担
[bookmark: _Toc269886745][bookmark: _Toc227984007][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152042312]1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标人与招标代理机构应当明确约定代理费用。招标代理机构收取的代理费用应当由招标人支付；约定由中标人代为支付代理费用的，应当在招标文件中明确支付标准和时间。招标代理机构不得收取代理合同约定之外的其他费用。
[bookmark: _Toc27221][bookmark: _Toc28900][bookmark: _Toc24942][bookmark: _Toc32247][bookmark: _Toc24612][bookmark: _Toc12623][bookmark: _Toc2792][bookmark: _Toc10015][bookmark: _Toc479][bookmark: _Toc5420][bookmark: _Toc6988]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc21995][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc269886746][bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc3619][bookmark: _Toc29916][bookmark: _Toc31161][bookmark: _Toc20540][bookmark: _Toc9320][bookmark: _Toc3301][bookmark: _Toc227984008][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc27776]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc14649][bookmark: _Toc20942][bookmark: _Toc25317][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc269886747][bookmark: _Toc5217][bookmark: _Toc22978][bookmark: _Toc31889][bookmark: _Toc28793][bookmark: _Toc25098][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc30014][bookmark: _Toc20868][bookmark: _Toc227984009]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc649][bookmark: _Toc1793][bookmark: _Toc31683][bookmark: _Toc179632556][bookmark: _Toc227984010][bookmark: _Toc6443][bookmark: _Toc1494][bookmark: _Toc4126][bookmark: _Toc11585][bookmark: _Toc21496][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc269886748][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc20933][bookmark: _Toc152042315]1.9 踏勘现场
1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
[bookmark: _Toc13718][bookmark: _Toc16392][bookmark: _Toc3021][bookmark: _Toc31260][bookmark: _Toc32147][bookmark: _Toc12612][bookmark: _Toc27117][bookmark: _Toc12571][bookmark: _Toc25042][bookmark: _Toc2694][bookmark: _Toc8908]1.10 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc22108][bookmark: _Toc5361][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc6193][bookmark: _Toc9666][bookmark: _Toc16775][bookmark: _Toc8213][bookmark: _Toc5962][bookmark: _Toc29416]1.11 偏差
1.11.1投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件。
[bookmark: _Toc728][bookmark: _Toc527][bookmark: _Toc14249][bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc5550][bookmark: _Toc1732][bookmark: _Toc24674][bookmark: _Toc7082][bookmark: _Toc12524][bookmark: _Toc10342]1.12 知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
[bookmark: _Toc15126][bookmark: _Toc12613][bookmark: _Toc19538][bookmark: _Toc29575][bookmark: _Toc24511][bookmark: _Toc15012][bookmark: _Toc25850][bookmark: _Toc18361][bookmark: _Toc6832][bookmark: _Toc25665]1.13 同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
[bookmark: _Toc5963][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc30745][bookmark: _Toc269886751][bookmark: _Toc236903803][bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc227984013][bookmark: _Toc19993][bookmark: _Toc14546][bookmark: _Toc13516][bookmark: _Toc13511][bookmark: _Toc4875][bookmark: _Toc26847][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc8756][bookmark: _Toc23538][bookmark: _Toc152045542]2. 招标文件
[bookmark: _Toc13294][bookmark: _Toc24262][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc20149][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc3070][bookmark: _Toc32472][bookmark: _Toc27216][bookmark: _Toc24328][bookmark: _Toc269886752][bookmark: _Toc227984014][bookmark: _Toc28446][bookmark: _Toc31606][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc4401][bookmark: _Toc23090]2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同主要条款；
（5）招标工程量清单； 
（6）发包人要求； 
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改等内容在同一内容的表述上不一致时或者相互矛盾时，若无其他特别说明均以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Toc5664][bookmark: _Toc7706][bookmark: _Toc13650][bookmark: _Toc21877][bookmark: _Toc269886753][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc3092][bookmark: _Toc29810][bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc11837][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc22564][bookmark: _Toc227984015]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过邮箱方式将疑问提交招标人（或招标代理机构），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）发布，但不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。如澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
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2.3.1招标文件发布后，招标人可以对招标文件进行修改，并通过南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）发布。如修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3946][bookmark: _Toc28928][bookmark: _Toc28332][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc19187][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc10005][bookmark: _Toc22950][bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc32221]2.4 最高投标限价
最高投标限价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程最高投标限价金额见投标人须知前附表。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，将通过南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）发布。
[bookmark: _Toc9506][bookmark: _Toc22086][bookmark: _Toc939][bookmark: _Toc29066][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Toc30250][bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc13480]2.5 暂估价招标
暂估价，是本工程招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物服务的金额。暂估价的招标主体及其权利义务见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc24223][bookmark: _Toc7516][bookmark: _Toc21487][bookmark: _Toc4333][bookmark: _Toc4170][bookmark: _Toc28922][bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc2538]2.6 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在法律、法规和规章规定的时间前提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc269886754][bookmark: _Toc236903804][bookmark: _Toc227984016][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc10774][bookmark: _Toc4630][bookmark: _Toc25827][bookmark: _Toc13321][bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc32417][bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc27486][bookmark: _Toc11137]3. 投标文件
[bookmark: _Toc8490][bookmark: _Toc30526][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc720][bookmark: _Toc24718][bookmark: _Toc9800][bookmark: _Toc30013][bookmark: _Toc22554][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc6986][bookmark: _Toc13129][bookmark: _Toc227984017][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc269886755][bookmark: _Toc9606]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件的组成见投标人须知前附表。
3.1.2第七章“投标文件格式”要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。
[bookmark: _Toc18601][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc8420][bookmark: _Toc19030][bookmark: _Toc7533][bookmark: _Toc269886756][bookmark: _Toc2574][bookmark: _Toc21705][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc9572][bookmark: _Toc227984018][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc6034][bookmark: _Toc13881]3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第五章“招标工程量清单”的要求编制投标报价。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“招标工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　
3.2.3本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。
[bookmark: _Toc5090][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc13972][bookmark: _Toc2040][bookmark: _Toc9344][bookmark: _Toc227984019][bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc2549][bookmark: _Toc32497][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc20696][bookmark: _Toc11795][bookmark: _Toc269886757][bookmark: _Toc18726][bookmark: _Toc3820]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc227984020][bookmark: _Toc269886758][bookmark: _Toc152042326]3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc4970][bookmark: _Toc26418][bookmark: _Toc21205][bookmark: _Toc13543][bookmark: _Toc22045][bookmark: _Toc23133][bookmark: _Toc14411][bookmark: _Toc28988][bookmark: _Toc19700][bookmark: _Toc8320]3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.4.5投标保证金采用保函形式递交的，如存在上述3.4.4条规定的投标保证金不予退还的情形，招标人将向保函出具单位进行索赔。
[bookmark: _Toc3535][bookmark: _Toc29183][bookmark: _Toc29290][bookmark: _Toc6837][bookmark: _Toc18179][bookmark: _Toc24628][bookmark: _Toc24127][bookmark: _Toc8436][bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc32142]3.5 资格审查资料
[bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc269886760][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc227984022]投标人在编制投标文件时，应按本章第3.1项的要求在投标文件中提供资料。
[bookmark: _Toc19278][bookmark: _Toc28262][bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc26458][bookmark: _Toc12017][bookmark: _Toc13859][bookmark: _Toc19921][bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc6466][bookmark: _Toc18531]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc25275][bookmark: _Toc26723][bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc21055][bookmark: _Toc227984023][bookmark: _Toc22257][bookmark: _Toc269886761][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc22816][bookmark: _Toc25653][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc18414][bookmark: _Toc23493][bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc7331][bookmark: _Toc152045554]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应以扫描件的形式编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。
3.7.2纸质投标文件应用不褪色的A4纸材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
3.7.3施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc389065170][bookmark: _Toc15185][bookmark: _Toc27974][bookmark: _Toc20880][bookmark: _Toc8091][bookmark: _Toc26069][bookmark: _Toc9851][bookmark: _Toc184382992][bookmark: _Toc25073][bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc18091][bookmark: _Toc16400][bookmark: _Toc30612][bookmark: _Toc14141][bookmark: _Toc19800][bookmark: _Toc3210][bookmark: _Toc27607][bookmark: _Toc26773][bookmark: _Toc6507][bookmark: _Toc18499][bookmark: _Toc21697][bookmark: _Toc21625][bookmark: _Toc7474][bookmark: _Toc13880][bookmark: _Toc24950][bookmark: _Toc642][bookmark: _Toc8767][bookmark: _Toc8295][bookmark: _Toc11965][bookmark: _Toc29733][bookmark: _Toc25399][bookmark: _Toc20136][bookmark: _Toc16128][bookmark: _Toc3320][bookmark: _Toc21950][bookmark: _Toc17869][bookmark: _Toc7575]4.1 投标文件的密封
4.1.1潜在投标人制作投标文件须按照招标文件规定的内容和格式编制、盖章、递交投标文件。投标文件密封要求具体见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc5500][bookmark: _Toc31632][bookmark: _Toc23173][bookmark: _Toc29941][bookmark: _Toc12213][bookmark: _Toc16041][bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc29737][bookmark: _Toc7103][bookmark: _Toc17543][bookmark: _Toc184382993][bookmark: _Toc1731][bookmark: _Toc2245][bookmark: _Toc23306][bookmark: _Toc16641][bookmark: _Toc21590][bookmark: _Toc12668][bookmark: _Toc3559][bookmark: _Toc8553][bookmark: _Toc21622][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc9959][bookmark: _Toc5729][bookmark: _Toc20794][bookmark: _Toc18251][bookmark: _Toc19495][bookmark: _Toc6086][bookmark: _Toc389065171][bookmark: _Toc21923][bookmark: _Toc27922][bookmark: _Toc11350]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
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[bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc269886766][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc227984028]在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行修改或者撤回。
[bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc236903806][bookmark: _Toc258][bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc24652][bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc9140][bookmark: _Toc23222][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc839][bookmark: _Toc20525]5. 开标
[bookmark: _Toc20782][bookmark: _Toc29953][bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc12944][bookmark: _Toc5274][bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc31353][bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc281][bookmark: _Toc387526207][bookmark: _Toc397928579][bookmark: _Toc387526403][bookmark: _Toc3233][bookmark: _Toc387526311]5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。
5.1.2投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。
[bookmark: _Toc27799][bookmark: _Toc14431][bookmark: _Toc1432][bookmark: _Toc31364][bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc9934][bookmark: _Toc12127][bookmark: _Toc956]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc27721][bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc9758][bookmark: _Toc11746][bookmark: _Toc5811][bookmark: _Toc2424][bookmark: _Toc759][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc11152]（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（2）由投标人代表相互检查投标文件密封情况；
（3）评标委员会进行资格审查文件评审；
（4）资格审查结束后，进入下一阶段报价评审；
（5）按招标文件规定随机抽取评标相关参数；
（6）当众开启报价文件，进行唱标，并记录在案； 
（7）进行报价评审，形成评审结果；
（8）宣布中选候选人；
（9）开标会议结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。  
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评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息，采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统辅助开展评标准备工作：
（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（2）对投标报价进行算术性校核；
（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（4）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。
招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。
招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
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7.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）与投标人有其他利害关系。
7.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
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评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc30929][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc22858][bookmark: _Toc31448][bookmark: _Toc23715][bookmark: _Toc18170][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc13520][bookmark: _Toc935]7.3 评标
7.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，并对招标人提供的评标准备报告相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc20885][bookmark: _Toc7984][bookmark: _Toc30264][bookmark: _Toc15563][bookmark: _Toc13166][bookmark: _Toc30315][bookmark: _Toc20675][bookmark: _Toc2525][bookmark: _Toc11206][bookmark: _Toc18514][bookmark: _Toc21392]7.4 评标结果（中标候选人）公示
7.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。 
7.4.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人拒不答复的，可以按照本章10.5条的规定程序向有关招投标行政监督部门提出投诉。
7.4.3招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，将书面报告招投标监管机构。
7.4.4因招投标当事人异议、投诉导致中标候选人发生改变的，招标人将重新公示中标候选人，公示期不少于3日。
[bookmark: _Toc7290][bookmark: _Toc19327][bookmark: _Toc18448][bookmark: _Toc23213][bookmark: _Toc21701][bookmark: _Toc23749][bookmark: _Toc20183][bookmark: _Toc24896][bookmark: _Toc12793][bookmark: _Toc5322][bookmark: _Toc236903809]8. 合同授予
[bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc28461][bookmark: _Toc13825][bookmark: _Toc29292][bookmark: _Toc27364][bookmark: _Toc19177][bookmark: _Toc9977][bookmark: _Toc6194][bookmark: _Toc8903][bookmark: _Toc5617]8.1 定标方式
8.1.1（A）不采用“评定分离”方式的，除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
8.1.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当按照规定制定定标标准和方法，定标方法见投标人须知前附表。定标程序应当符合相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定标标准和方法，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定拟定中标人，并向招标人提交定标报告。
[bookmark: _Toc7664][bookmark: _Toc27259][bookmark: _Toc29885][bookmark: _Toc25841][bookmark: _Toc27965][bookmark: _Toc8859][bookmark: _Toc23768][bookmark: _Toc13013][bookmark: _Toc25426][bookmark: _Toc21920][bookmark: _Toc874]8.2 拟定中标人公示、中标结果公告及中标通知
8.2.1（A）不采用“评定分离”方式的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应按规定以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，并将中标结果通知未中标的投标人。
8.2.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当在定标工作完成后的3日内，在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于3日。公示内容包括：拟定中标人的名称、投标价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得票情况，采用集体议事法的应当包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉的渠道方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。
投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。
拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在公示期满后以书面形式发出中标通知书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。
[bookmark: _Toc10206][bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc13470][bookmark: _Toc27096][bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc11476][bookmark: _Toc25260][bookmark: _Toc18032][bookmark: _Toc16959]8.3 履约担保及支付担保
8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交或者由联合体各方按比例分别向招标人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.3招标人应按规定向中标人提供工程款支付担保。
[bookmark: _Toc19154][bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc3228][bookmark: _Toc18922][bookmark: _Toc17049][bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc1414][bookmark: _Toc9927]8.4 签订合同
8.4.1中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内签订合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.4.2不采用“评定分离”方式的，排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
采用“评定分离”方式的，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
8.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.4.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc236903810][bookmark: _Toc12243][bookmark: _Toc14251][bookmark: _Toc1862][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc28157][bookmark: _Toc718][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc30502]9. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc8361][bookmark: _Toc25820][bookmark: _Toc29396][bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc10310][bookmark: _Toc20624][bookmark: _Toc20487][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc1316][bookmark: _Toc12741][bookmark: _Toc5973]9.1 重新招标
[bookmark: _Toc8488]依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法重新招标：
9.1.1获取招标文件的潜在投标人少于3个的；
9.1.2投标人少于3个的；
9.1.3有效投标不足三个，评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，决定否决全部投标；
9.1.4所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；
9.1.5招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；
9.1.6评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的；
9.1.7法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc9850][bookmark: _Toc25344][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc26159][bookmark: _Toc4559][bookmark: _Toc562][bookmark: _Toc25909][bookmark: _Toc21849][bookmark: _Toc15230][bookmark: _Toc29347][bookmark: _Toc24191]9.2 不再招标
有前款9.1.1-9.1.5情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc1237][bookmark: _Toc20257][bookmark: _Toc28785][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc236903811][bookmark: _Toc20722][bookmark: _Toc14539][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc8830][bookmark: _Toc10121]10. 纪律和监督
[bookmark: _Toc19127][bookmark: _Toc19927][bookmark: _Toc20939][bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc2654][bookmark: _Toc12176][bookmark: _Toc22547][bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc25621]10.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc4976][bookmark: _Toc2844][bookmark: _Toc28486][bookmark: _Toc9715][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc3123][bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc29216][bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc19372][bookmark: _Toc14429]10.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc9462][bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc9272][bookmark: _Toc16924][bookmark: _Toc9950][bookmark: _Toc25594][bookmark: _Toc10919][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc7252][bookmark: _Toc10936][bookmark: _Toc7226]10.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc14409][bookmark: _Toc3583][bookmark: _Toc15394][bookmark: _Toc1683][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc14654][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc24184][bookmark: _Toc28808][bookmark: _Toc27085][bookmark: _Toc18848]10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc26823][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc5516][bookmark: _Toc17505][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc23019][bookmark: _Toc24383][bookmark: _Toc361][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc16164]10.5 投诉
10.5.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表明确的有关招投标行政监督部门提出投诉。
10.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.6款、第5.3款、第7.4款和第8.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.5.1项规定的期限内。
10.5.3投诉必须在规定的时限内严格按照有关法律、法规规定的方式和程序提出。招投标行政监督部门将依法受理和处理投诉。
10.5.4当出现第一中标候选人被质疑投诉，取消其第一中标候选人资格的情况，本项目重新招标。
[bookmark: _Toc3661][bookmark: _Toc11753][bookmark: _Toc13089][bookmark: _Toc14318][bookmark: _Toc236903812][bookmark: _Toc32420][bookmark: _Toc19667][bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc15444]11. 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc7542][bookmark: _Toc19687][bookmark: _Toc23920][bookmark: _Toc29205][bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc21879][bookmark: _Toc1725][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc236903813][bookmark: _Toc4727][bookmark: _Toc4128][bookmark: _Toc13852]12. 需要补充的其他内容
招标人补充的具体其他内容见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc23158][bookmark: _Toc18786][bookmark: _Toc10918][bookmark: _Toc20541][bookmark: _Toc30955][bookmark: _Toc26501][bookmark: _Toc6714][bookmark: _Toc9286][bookmark: _Toc12787][bookmark: _Toc236903814][bookmark: _Toc8901][bookmark: _Toc28460]第三章 评标办法（合理低价法）
[bookmark: _Toc30265][bookmark: _Toc27740][bookmark: _Toc22249][bookmark: _Toc236903815][bookmark: _Toc8926][bookmark: _Toc3217][bookmark: _Toc26077][bookmark: _Toc134][bookmark: _Toc15094][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc10843][bookmark: _Toc30584][bookmark: _Toc25049]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	中标候选人排序方法
	  以抽签方式确定中标候选人顺序

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式性评审标准
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；不一致的，有有效证明材料。

	
	
	投标函
签字盖章
	投标函加盖企业公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。

	
	
	投标文件的组成
	符合第二章“投标人须知”3.1.1的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	项目负责人资质
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	项目负责人安全生产考核
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	项目负责人其他要求
	项目负责人必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
[bookmark: OLE_LINK3]（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。  

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	其他禁止性情形
	无第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任一项情形。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求。

	2.1.3
	响应性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。

	
	
	投标报价
	无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定的最高投标限价；（3）不符合第二章“投标人须知”第3.2项的规定。

	
	
	承诺书
	按照招标文件要求提交有效的承诺书。

	
	
	其他
	无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。

	评标入围

	2.2.1
	评标入围条件
	通过初步评审

	2.2.2
	评标入围方法和数量
	评标入围方法：
（一）当满足评标入围条件的投标文件小于等于40家时，全部确定为进入后续评标程序入围投标人；
（二）当满足评标入围条件的投标文件超过40家时，
☑招标人直接确定以下   方法一：全部入围法   的评标入围方法，确定进入后续评标程序入围投标人。
□ 在投标文件开启（解密）后，由 招标人代表  从以下 / 中随机抽取一种入围方式，并抽取相关参数（如有），确定进入后续评标程序入围投标人。
□方法一：全部入围法
进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。
□方法二：低价排序法
先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量×G1（G1值为10%、15%、20%、25%、30%） 最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2（G2值为10%、15%、20%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1和G2在开标时抽取；再按报价由低到高取不少于 15 家（R—般不少于15家， 具体数量在招标文件中明确）投标人进入后续评标程序。排序第 15 位存在两个及以上报价并列相同的，同时入围；不足 15 家时，按实际数量计取。
□方法三：均值入围法
先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量×G1（G1值为10%、15%、20%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2（G2值为 10%、15%、20%、25%、30%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1和G2在开标时抽取，已经去除的投标人不再参与报价平均值计算和后续评标；计算剩余投标人的报价平均值，取平均值（含）以上和平均值以下若干家投标人进入后续评标程序。
取平均值（含）以上的具体数量为 7 家，取平均值以下的具体数量为 8 家， 平均值以下投标人应多于取平均值（含）以上的投标人，合计数量不少于 15 家（R—般不少于15家，具体数量在招标文件中明确，不足R家时，按实际数量计取）。评标入围过程中，当投标人平均值（含）以上（或平均值以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下[或平均值（含）以上]的数量。按顺序取平均值（含）以上的投标人时，末位报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入围。
（三）未入围评标的投标人，不再参与后续的评标程序，其投标文件不再进行下一步评审。
（四）评标入围结果调整方式：
评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标入围结果不因其他任何情形而改变。

	详细评审

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.3.1
	分值构成
（总分100分）
	☑以投标报价为评审因素
    投标报价：  100  分

	2.3.2
	评标基准价计算方法
	1、 评标基准价计算方法：
□招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方法；
☑在投标文件开启（解密）后，由 方法一、方法二、方法三  中随机抽取一种。
☑方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。
评标基准价=A×K，K值在投标文件开启（解密）后由
  招标人代表   随机抽取确定，K值的取值范围为： 95%～98% ； 
☑方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，最高投标限价为B，则：
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1－Q1；
Q1的取值范围为： 65%，70%，75%，80%，85% ；
K1的取值范围为： 95%，96%，97%，98% ；
K2的取值为： 88% 。
Q1、K1值在投标文件开启（解密）后由招标人代表 随机抽取确定。
☑方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。
□方法四：以合理最低价作为评标基准价。
对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。
当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当有效投标文件4－6家时，剔除各报价中最高值（最高值相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，取各报价中的次低值。
将上述计算结果按计价规范，分别生成分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，再按招标清单所列费率计算规费、税金，得出总价A。
评标基准价（合理最低价）=A×K。
下浮率K值的确定（下浮率取整）：
本工程下浮率K值
□在投标文件开启（解密）后，               从下浮区间随机抽取确定，本工程下浮区间为：     ；
□招标人明确确定固定下浮率K值为：    ；
K值建筑工程下浮范围为 97%～93% ，装修、安装工程下浮范围为 95%～90% ，市政工程下浮范围为93%～88%，园林绿化工程下浮范围为92%～85%，其他工程下浮范围为95%～90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。
□方法五：ABC合成法。
评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K
A=最高投标限价×(100%－下浮率Δ）；
B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，随机抽取确定；抽取方式：若评标价在A值的95%（及以上）范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C值外）中随机抽取B值；
C=在规定范围内的最低评标价；
规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；
下浮系数K、下浮率Δ在    阶段按下表取值范围内随机抽取 ，B在    阶段抽取。
本次招标项目下浮率Δ分类为    
	分类
	取值范围

	下浮系数K
	95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%

	下浮率Δ
	房屋建筑工程
	6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

	
	装饰装修、建筑幕墙、钢结构工程
	8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

	
	机电安装工程
	9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%

	
	市政工程
	12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%

	
	绿化工程
	17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%


上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价（含税金）为        ，开标时不再另行计算。
二、特殊情形下，评标基准价调整方式：
□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。
☑评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。
□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。

	2.3.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	2.3.4(1)
	投标报价评分标准
	投标报价评审
	评标价等于评标基准价的得满分100分，评标价偏离评标基准价的相应扣减得分，评标价相对评标基准价每偏离1%，扣减一定的分值，每偏高1%扣0.9分，每偏低1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
	100分


[bookmark: _Toc23245][bookmark: _Toc1060][bookmark: _Toc9694][bookmark: _Toc236903816][bookmark: _Toc26261][bookmark: _Toc14487][bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc16341][bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc16633][bookmark: _Toc7810][bookmark: _Toc4083]1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会依次按照评标入围、初步评审、详细评审的顺序进行评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc10114][bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc1054][bookmark: _Toc23651][bookmark: _Toc3630][bookmark: _Toc4303][bookmark: _Toc30225][bookmark: _Toc236903817][bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc2406][bookmark: _Toc4924]2. 评审标准
[bookmark: _Toc28648][bookmark: _Toc15263][bookmark: _Toc22038][bookmark: _Toc18195][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc15942][bookmark: _Toc5347][bookmark: _Toc10134][bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc31198][bookmark: _Toc14679][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc8040]2.1 初步评审标准
2.1.1形式性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 评标入围标准
2.2.1评标入围条件：见评标办法前附表。
2.2.2评标入围方法和数量：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc15730][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc23867][bookmark: _Toc6459][bookmark: _Toc4443][bookmark: _Toc15527][bookmark: _Toc18218][bookmark: _Toc13577][bookmark: _Toc28147][bookmark: _Toc14823][bookmark: _Toc18433][bookmark: _Toc5657][bookmark: _Toc7595]2.3 详细评审
2.3.1分值构成
投标报价：见评标办法前附表；
2.3.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.3.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表
2.3.4评分标准
投标报价评分标准：见评标办法前附表；
投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表 。
[bookmark: _Toc20889][bookmark: _Toc22737][bookmark: _Toc236903818][bookmark: _Toc32587][bookmark: _Toc13573][bookmark: _Toc32150][bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc18022][bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc31132][bookmark: _Toc32540][bookmark: _Toc1186][bookmark: _Toc24768]3. 评标程序
[bookmark: _Toc11430][bookmark: _Toc3254][bookmark: _Toc19689][bookmark: _Toc8196][bookmark: _Toc13548][bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc20326][bookmark: _Toc10649][bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc6414][bookmark: _Toc21568][bookmark: _Toc2188][bookmark: _Toc23411]3.1 组建评标委员会
3.1.1评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成，评标专家一般采取随机抽取方式确定。
3.1.2评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。
3.1.3评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。评标委员会成员推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。
3.1.4招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，但不得带有明示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
[bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc7638][bookmark: _Toc30930][bookmark: _Toc5887][bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc18813][bookmark: _Toc6266][bookmark: _Toc24221][bookmark: _Toc23589][bookmark: _Toc11368][bookmark: _Toc18736][bookmark: _Toc18072][bookmark: _Toc20403][bookmark: _Toc25519]3.2 初步评审
3.2.1形式性评审
评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，对投标文件进行形式性评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2资格评审
评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3响应性评审
评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，对投标文件进行响应性评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当重点核实有关事项，并将核实情况记录在案。
3.2.5投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
国家有新的规定的，从其规定。
3.3 评标入围
3.3.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准在初步评审前确定进入初步评审的投标人名单。
3.3.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。评标委员会根据本章第2.1.1款列出的评标入围评审标准，对投标文件进行评标入围评审，有所列情况之一的，不再进行后续评标。
[bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc8399][bookmark: _Toc20490][bookmark: _Toc5192][bookmark: _Toc11053][bookmark: _Toc4253][bookmark: _Toc7368][bookmark: _Toc21595][bookmark: _Toc1507][bookmark: _Toc19384][bookmark: _Toc11597][bookmark: _Toc22730][bookmark: _Toc30000]3.4 详细评审
3.4.1评标委员会按本章第2.3项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出合计得分。
（1） 按本章第2.3.4（1）项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2） 按本章第2.3.4（2）项规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价计算出得分B；
3.4.2评标过程中，造价数据以元为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五入”。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可以在招标文件评标办法前附表中明确计算细则。）
3.4.3以投标报价为评审因素的，投标人得分=A；
以投标报价和信用评价为评审因素：投标人得分=A+B；
3.4.4投标报价重点评审
在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本或者工程成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求投标人进行澄清、说明，投标人应当在合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。
招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容的，招标人可以在评标准备报告中提请评标委员会在详细评审阶段对该投标人的投标价进行重点评审，评标委员会认为招标人的提请合理的，按照上述评审办法对投标人的投标价进行重点评审；评标委员会认为招标人的提请不合理的，可以拒绝招标人的提请并做出书面说明。
[bookmark: _Toc12271][bookmark: _Toc31153][bookmark: _Toc30093][bookmark: _Toc771][bookmark: _Toc27033][bookmark: _Toc12071][bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc9000][bookmark: _Toc27927][bookmark: _Toc3913][bookmark: _Toc15260][bookmark: _Toc8865]3.5 投标文件的澄清和补正
3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5.4投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
国家有新的规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc19111][bookmark: _Toc20247][bookmark: _Toc29176][bookmark: _Toc9078][bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc10266][bookmark: _Toc26716][bookmark: _Toc9622][bookmark: _Toc20906][bookmark: _Toc21283][bookmark: _Toc1377][bookmark: _Toc25642][bookmark: _Toc24757][bookmark: _Toc16983]3.6 推荐中标候选人或直接确定中标人
3.6.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
（2）经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。
3.6.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为第一中标候选人。
3.6.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc4902][bookmark: _Toc9325][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc6284][bookmark: _Toc14641][bookmark: _Toc19440][bookmark: _Toc24282][bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc4075][bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc6972][bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc14768]3.7 评标争议处理
3.7.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.7.2评标委员会成员对同一事项有不同意见，按照下列程序处理：
（1）评标委员会成员分别陈述意见；
（2）集体讨论；
（3）评标委员会成员表决；
（4）按照少数服从多数原则确定结果。
评标委员会成员的不同意见以及最终处理结果，应当如实记入评标报告。
3.7.3评标委员会成员对书面决议或评审结论持有不同意见的，应当书面阐述其不同意见和理由。评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在书面决议或评标报告上签字且不书面陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当对此书面说明并记录在案。
3.7.4在评标过程中，招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的，评标委员会应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。
[bookmark: _Toc236903819][bookmark: _Toc2010][bookmark: _Toc6360][bookmark: _Toc12774][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc23036][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc6779][bookmark: _Toc15590][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc26480]4. 无效标条款
投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标作无效标处理：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
（5）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（6）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（7）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（9）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（10）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（11）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（12）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（13）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（14）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（15）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（16）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（17）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（18）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误的；
（19）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
（20）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员。
除上述无效标条款外，招标人一般不得另行规定无效标条款。
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第四章 合同主要条款
[bookmark: _Toc236903821]第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 南通轨道交通集团有限公司          
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：南通市城市轨道交通1号线部分站点配套改造工程 。
2.工程地点： 南通市轨道交通1号线 。
3.工程立项批准文号：/  。
4.资金来源：自筹 。
5.工程内容：南通大学站空腔、崇州大道站配套空间改造，范围包括但不限于土建、通风空调与采暖、给排水及消防、动力照明、装饰装修、弱电改造等，具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 同工程内容 。
   二、合同工期
工期：     天日历天。
    三、质量标准
工程质量符合      。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               （¥          元）。
2.合同价格形式：                                 。
    五、项目经理
承包人项目经理：                                 。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年      月     日签订。
    十、签订地点
本合同在  江苏省南通市 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 合同签署后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执4份。
本合同正本2份，具有同等效力，由发包人，承包人方分别保存1份。若需要公证处公证的，另增加1份正本，公证费由发包人和承包人根据有关收费标准分别缴纳。
合同副本份数：10份，发包人7份，承包人执3份 。



发包人：  （公章）                    承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：               
地  址：                             地  址：                        
邮政编码：                         邮政编码：                      
法定代表人：                     法定代表人：                
委托代理人：                         委托代理人：                    
电  话：                             电  话：                        
传  真：                           传  真：                        
电子信箱：                           电子信箱：                      
开户银行：                           开户银行：                      
账  号：                             账  号：                       
[bookmark: _Toc236903822]
第二部分 通用合同条款
详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款
[bookmark: _Toc236903823]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc10313][bookmark: _Toc15749][bookmark: _Toc32394][bookmark: _Toc1574][bookmark: _Toc69909965][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
[bookmark: _Toc27881]1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行中，双方洽谈或变更的书面补充协议、会议纪要等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                    ；
1.1.2.5设计人：
名    称：                    ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /     。
[bookmark: _Toc7939]1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省以及南通市现行的法规、制度、办法等文件。
[bookmark: _Toc14852]1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及江苏省、南通市有关规定。本工程按照规范与标准执行，当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，原则上以最新最严格的为准（特殊情况另行商定）。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /       ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
[bookmark: _Toc6722]1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及其补充文件；
（4）投标文件及其补充文件；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件；
（11）合同附件。
[bookmark: _Toc22069]1.6图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式三份。
发包人向承包人提供图纸的内容：经审查的施工设计图及电子版。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、工程总进度计划等；
承包人提供的文件的形式为：书面以及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
[bookmark: _Toc31495]1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：/；
监理人指定的接收人为：/。
[bookmark: _Toc10891]1.10交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
[bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划施工红线。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用均已包含在合同总价中。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc11909]1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc18390]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同总价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：超过±15%。
[bookmark: _Toc22254][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc24199][bookmark: _Toc21339][bookmark: _Toc69909966][bookmark: _Toc12949][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
[bookmark: _Toc18704]2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：        ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：主要承担该项目的现场实施、竣工验收、工程结（决）算、资料归档、工程移交等各阶段建设单位应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人负责完成开工前必要的现场准备工作，使承包人得以进场施工。发包人在保证不影响施工进度的前提下，向承包人陆续移交现场，承包人有义务协助发包人提供施工现场。如承包人认为施工现场有影响工程施工的事项，应在开工前向发包人书面提出，经监理人确认后，发包人协助解决，但不能免除承包人的相关合同责任；如承包人在开工前未向发包人书面提出的，视为施工现场已具备施工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工水源、电力、通讯线路均由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中。
（2）场外有公用道路可用，场内道路以及因施工需要必须切断的公共道路的改道均由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中。
（3）二次搬运、临时用水用电等由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中；施工过程中与其他施工单位间的施工交叉配合协调等费用已包含在合同总价中。
（4）提供施工相关文件资料。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：发包人向承包人提供工程款支付担保。
发包人提供支付担保的形式：按相关规定。
[bookmark: _Toc69909967][bookmark: _Toc22900][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc28250][bookmark: _Toc6871][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
[bookmark: _Toc25954]3.1承包人的一般义务
3.1.1在合同通用条款基础上增加以下要求：
（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合南通市建设工程档案归档规范要求及南通市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版。
承包人需要提交的竣工资料套数：书面和电子（刻录于可擦写光盘）各 3套。
[bookmark: _Toc32196]8）承包人在施工、竣工工程中应对已完成的工程、设备进行保护，如有损坏或缺失应立即自费进行修复。如承包人移交给发包人的工程或设备等因承包人保护不善而遭到损坏或缺失，承包人不愿或不能进行修复，发包人可以委托其他承包人完成此项工作并支付费用，其费用由发包人从承包人的合同价格中扣除。
9）施工安全、环保、消防、防汛和劳动保护等，应符合相关标准的规定以及发包人根据地方政府的规定、要求所制定的规定。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。
（10） 承包人应履行的其他义务：
1）承包人在施工中，必须与设计单位密切配合，并根据其变化情况及时调整工序，制定相应的措施、工艺，确保安全、优质、快速施工。
2）承包人有责任和义务对周围环境进行保护，由于施工造成周围环境的破坏和影响，承包人应负全责。
3）为保证本工程的施工质量，承包人在施工中应严格执行本技术条件。凡本技术条件未作规定的均应按国家及地方现行的有关强制性标准执行。
4）文明施工，遵守城市管理的各项法规，严格控制施工噪声，少占用施工场地，保持现场及周围环境清洁，减少对地面交通干扰和环境污染。工程施工期间，噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的影响必须满足国家和南通市有关法规要求。
5）采用的原材料、预制品等应符合国家现行技术标准规定，并应有合格证和出厂说明书及检验、试验报告。
6）采用和推广经鉴定并批准的新技术、新工艺、新设备、新材料时，应制定相应的标准，并经监理和发包人管理者代表的批准。
7）施工安全、环保、消防、防汛和劳动保护等，应符合国家现行的有关强制国家现行的有关强制性标准的规定以及地铁管理部门根据地方政府的规定、要求所制定的规定。
10）工程竣工后，承包人应及时编制竣工文件，并在工程验收前提前交给发包人。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：           
建造师注册证书号：                    
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人，并与发包人建立联系，全面主持工程的实施。接受发包人的各项指令和要求，负责协调和处理各种问题。按照本项目合同项下的相关规定和要求，协调和处理项目工程实施过程中的全面工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月驻工地不得少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以0.5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未履行请假程序或请假要求未经发包人批准擅自离开南通以及请假逾期罚款人民币每天1000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：现场项目部的项目经理、不能随意更换。承包人提出更换项目经理，在征得发包人同意批准后，需相应扣除违约金项目经理：1万元人民币/人次；上述费用从当期开始的进度款中扣除。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除责令更换外，另每次扣罚合同价的5%。
[bookmark: _Toc26012]3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：除责令撤换外，另每人每次扣罚合同价的1%。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人批准。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：现场项目部主要负责人不能随意更换。承包人提出主要负责人，在征得发包人同意批准后，需相应扣除违约金500元人民币/人次。
[bookmark: _Toc22014][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296890987]3.5分包
[bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及主体结构、关键性工作及其它法律、法规规定的禁止分包的工程。
[bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc304295525]主体结构、关键性工作的范围：主体结构工程及其它法律、法规规定的禁止分包的工程。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：
发包人如果发现承包人分包工程，则按承包人违约处理，发包人有权责令其停工并责令退场，中止合同所造成的损失由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
[bookmark: _Toc10569]3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。
3.7履约担保
[bookmark: _Toc24403][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc69909968]承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人可以自主选择银行保函、保险公司保单和中任何一种形式。保证金额为：10%的合同金额。担保有效期为：发包人批复竣工结算后28天。
[bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：监理人在审批工程开（复）工报告前，应将人工费与工程款分账管理、欠薪清偿责任落实情况等保障农民工工资支付管理要求列入核查范围，未满足上述保障农民工工资支付管理要求不得签发工程开（复）工报告。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓    名：          ；
监理工程师执业资格证书号：     /      ；
关于监理人的其他约定：      /      。
在合同通用条款基础上增加以下要求：
4.4商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/ 。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc69909969][bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc7675][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463]5. 工程质量
5.1质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc312677997]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格    。
关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理批准，工程的任何部位都不能覆盖，在得到监理的书面认可后方可覆盖。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc20882][bookmark: _Toc69909970][bookmark: _Toc30183]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并对施工现场的安全生产负总责。如发生事故，责任概由承包人承担。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品；建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的治安联防组，落实并实施施工场地的治安保卫工作，并对此负全责。发包人可不定期对其治安保卫工作进行监督检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前7天提供，并应得到发包人和监理方的认可。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：满足《工程管理要求及技术说明》。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
在合同通用条款基础上增加以下要求：
6.3环境保护
6.3.2工程施工过程中，承包人应合理地保持施工现场中不出现不必要的障碍，处置好设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的区域范围，清除并运出承包人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使监理人和发包人满意的使用状态。承包人现场垃圾清运不及时的，处以人民币5000元的违约经济处理。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc69909971][bookmark: _Toc9064][bookmark: _Toc8296]7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人和发包人应在承包人提交实施性的施工组织设计(施工方案)和进度计划后10天内确认或提出修改意见。施工过程中,承包人应按照批准的施工组织设计进行施工,若要对施工组织设计进行修改，应取得监理人和发包人的批准。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc303539123]7.2施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.3开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：组织图纸会审和交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产（包含但不限于）等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前七天，以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968]7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /    。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力因素外，若承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，每延误一日，发包人有权对承包人处以人民币500元／日罚款。因发包人原因造成的误工，发包人不承担违约，工期顺延。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc30281][bookmark: _Toc69909972][bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc10695]8. 材料与设备
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8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
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施工现场需要配备的试验设备：/。 
施工现场需要具备的其他试验条件：/。 
在合同通用条款基础上增加以下要求：
材料、设备检验
9.4现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。
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关于变更的范围的约定：
（1）实际完成的工程量偏差； 
（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（4）暂列金额及暂估价；
（5）不可抗力；
（6）工程量清单缺项或项目特征不符；
（7）发包人确认的其它费用。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
工程价款调整以《南通建设工程造价信息》2026年第6期中的除税指导价执行，基准日人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。
关于变更估价的约定:
1）因非承包人原因引起分部分项工程量发生变化或因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，且已标价工程量清单中有相同清单项目的，按下列规定调整价款。
Ⅰ、定义 
S—调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1—最终完成的工程量；
Q0—招标工程量清单中列出的工程量；
P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价；
P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价。
（1）当Q1>1.15Q0时（工程量增加超过15%）：
S=1.15Q0×P0+(Q1−1.15Q0)×P1
即：15%以内的工程量按原投标单价结算，超过15%的部分按调整后的单价结算。
（2）当Q1<0.85Q0时（工程量减少超过15%）：
S=Q1×P1
即：减少后剩余的全部工程量按调整后的单价结算。
 P1（调整后综合单价）的确定方法
P1的确定，发承包双方可协商确定，也可参照以下原则与最高投标限价相联系：
①当P0处于合理区间时，不调整综合单价：
P2×(1−L)×(1−15%)≤P0≤P2×(1+15%)
此时，无论工程量增减多少，均按原投标单价P0执行。
②当P0偏高时（P0>P2×1.15）：
工程量增加超过15%时，增加部分的综合单价按P1=P2×1.15执行；
工程量减少超过15%时，仍按原投标单价P0执行。
③当P0偏低时（P0<P2×(1−L)×(1−15%)）：
工程量增加超过15%时，增加部分的综合单价按P1=P2×(1−L)×(1−15%)执行；
工程量减少超过15%时，仍按原投标单价P0执行。
式中：
P2——发包人最高投标限价（或标段修正预算）相应项目的综合单价；
L——承包人报价浮动率，计算公式为：L=(1−中标价÷最高投标限价)×100%（计算时应扣除暂列金额、暂估价及相应税金费用） 
2）因工程变更引起新的工程量清单项目发生变化时，已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似清单项目的综合单价进行调整（承包人在工程量清单中填报的综合单价出现不一致的，取最低值）。
3）招标人提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符或设计变更引起新的工程量清单项目时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于清单项目的，其相应新增综合单价由承包人按最高投标限价编制的原则提出，并原则上依据中标价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费这几项相应的税金）相对最高投标限价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费这几项相应的税金）的浮动率浮动，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。 
计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无指导价的材料，在施工前，由承包人向监理、发包人提交需确认价格的材料品种、规格、数量表，由发包人根据相关管理办法进行价格确认，所有价格确认过程资料及时存档，在报送结算时一并报审计单位。若施工单位擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。
4）由于承包人遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。 
5）因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整： 
措施项目的措施费仍按投标人投标时的费率进行调整；措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整； 
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。 
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 
结算时，除上述原因引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 
6）工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以审计审定数为准。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。
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[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
暂列金额主要用于可能产生的工程量变更和补充等。暂列金额待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按相关要求履行报批程序后方可使用。此费用按实际发生确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
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12. 合同价格、计量与支付
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：同第10条。
12.2 预付款
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预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
（1）合同签订后，发包人向承包人支付合同总价（扣除暂列金）的10%；
（2）工程完工后，支付至经监理人、造价咨询单位及发包人审定的已完成的实体工程的计量价款的80%且不超过合同总价的80%；
（3）本工程结算总价最终结果以发包人委托的造价咨询单位审核为准。
项目竣工结算完成后，承包人向发包人提供本工程结算价的3%的工程质量保修担保（可采用银行保函，保险公司保险单，现金等形式）,发包人向承包人支付至结算审核价款的100%。
12.4.1.5承包人申请付款的程序须符合发包人的财务规定，并先开具相应金额的符合约定及规定税率的增值税专用发票，每次付款需取得监理人签字认可，否则，发包人有权拒绝付款。
12.4.1.6发包人每次付款时，均可直接扣除承包人应承担的违约责任、赔偿责任，及其他应支付给发包人的款项。
12.4.1.8承包人应分解工程价款中的人工费用，在本项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人按照南通市建设主管部门规定和轨道交通行业特点，同时参照江苏省其他城市轨道交通工程的相关要求和规定，本项目中人工费占工程造价的比例约定为：原则上不低于10%（具体以发包人相关管理办法要求为准）。发包人按照约定的比例将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资专用账户，确保专款专用。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处理。
13.6竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后28天内拆除现场所有临时设施。包括所有的地坪、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。
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14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程通过竣工验收后，承包人应在2个月内上报结算，发包人在收到该结算后组织审核。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1） 到该移交证书注明的日期为止，承包人根据合同所完成的所有工作的价值；
（2） 除质保金外，承包人认为作为竣工结算，根据合同或其他约定(包括变更及对承包人的奖惩金额的累计)，承包人应得到的任何应付未付款额总计。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到的竣工结算相关说明后56天之内，发包人应组织造价咨询单位审核竣工结算文件和竣工结算相关说明，并出具审核人报告。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在工程竣工结算完成后的56天内，向承包人支付还应支付给承包人的款项。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对其中仍然存在争议的部分与承包人和监理人进行协商并达成一致，如仍然不能达成一致，由发包人提出最终意见，承包人按照发包人的最终意见进行修改并提交最终竣工结算文件。若承包人不同意发包人的决定，按本合同条件第20.4条关于争议的约定处理。
14.4最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后30个工作日内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 60个工作日。
（2）发包人完成支付的期限：最终结清证书后30个工作日。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否，关于质量保证金，竣工验收完毕及结算审定单出具后，质量保证金采用银行保函形式或保险公司保险单或现金替代。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （1）或（2）或（3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：本工程结算总价最终结果的3%； 
（2）现金：本工程结算总价最终结果的3%；
（3）其他方式: 保险公司保险单。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：               /                  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时。
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16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：           /              。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：免。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：因发包人未按合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资，垫付款在结算时扣回。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：免。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：免。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：免。
（7）其他：                /                  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
16.2.1.1承包人违约的其他情形：
（1） 无正当理由不执行合同；
（2） 未能遵守监理人根据第4.3.6款发出的要求承包人改正的通知；
（3） 承包人违反第3.2款的规定随意更换项目经理和项目主要人员；
（4） 未能遵守第8.2.4款和第8.2.5款使用承包人的设备；
（5） 无正当理由而未能按照第7.3.2.5.1款的规定日期竣工；
（6） 承包人未按照第15.4.6款的约定进行保修；
（7） 承包人文明工地未达到第6.3.3款的约定；
（8） 承包人违反第1.8款廉洁条款或其他恶意行为；
（9） 因承包人原因危害了公共安全、公共环境或其他人员的利益；
（10） 承包人在本合同执行过程中在质量、进度、安全生产、文明施工等方面出现严重问题，事实上已经构成对发包人的社会形象产生严重影响；
（11） 承包人拒不接受相关部门(包括但不限于政府质量、安全监督部门等)的监督、协调管理与决定。
（12） 承包人农民工欠薪清偿条款
a.承包人未及时支付农民工工资，由承包人承担清偿农民工工资的责任。
b.承包人对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，分包单位拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。
c.承包人转包或违法分包导致拖欠农民工工资的，由承包人承担清偿农民工工资的责任。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
16.2.1.2当承包人出现以上违约情况而不改正或不停止违约行为时，发包人有权解除合同并将承包人逐出现场，并聘请其他人完成承包人合同工程，承包人应承担由此产生的一切费用及赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天500元向发包人支付违约金；若超过十五天，承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同。
（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承担 。
（3）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。
（4）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程履约保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任。
（5）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。
（6）承包人将本工程转包或违法分包的，一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算，同时发包人将依照相关法律法规要求，视情节在全国建筑市场监管公共服务平台予以公布；
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天500元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同；
（2）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；
（3）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担；
（4）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场。对已完部分的工程同意发包人按已验收合格工程量的50%结算工程价款；
（5）在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担；
（6）合同中规定的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：        /       。
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17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险条款解释。 
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
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18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：工程相关保险由承包人自行考虑投保，费用已在合同总价中，如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.3其他保险
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
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20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：
（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件3：    
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　                                                                                                                                                         。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；
3.装修工程为         年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；
5.供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7.其他项目保修期限约定如下：
                                                                                                                                                             。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
                                                  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：         承包人（公章）：           
地  址：         地  址：       
法定代表人（签字）：       法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：       
电  话：       电  话：     
传  真：       传  真：     
开户银行：       开户银行：   
账  号：            账  号：     
邮政编码：         邮政编码：   

附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件8：
8-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




8-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




8-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：





[bookmark: _Toc236903824]第五章 招标工程量清单
投标报价编制要求、特殊报价说明
[bookmark: _Toc236903825]一、投标报价编制要求
1、 采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
2、 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
3、 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、成品保护、竣工交付前红线范围内垃圾清运、场地清洗、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、措施费、增值税、技术措施、施工方法、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。一旦中标，除本招标文件规定的约定可调整事项外，其余双方均不调整。
4、 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
5、 发包人不限定投标人在投标报价时使用何种定额，投标人可参考以下定额及相应取费标准，并执行相应的现行文件，但原则上不应超过取费范围和计费标准。套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及其9本工程量计算标准的贯彻意见》（苏建函价〔2025〕12号）、《江苏省城市轨道交通工程计价表》（2013版）、《江苏省安装工程计价表》(2014版)、《江苏省土建装饰工程计价表》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）和配套台班定额，以及江苏省和南通市相关计价文件规定等。《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013）、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）、人工价格参照执行《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号）、《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号文）执行等现行相关补充规定和现行江苏省南通市有关规定后自行报价。
6、 中标后，投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，发包人不再承担此类费用。
7、 设计图纸中若有施工方案，则为建议方案，投标人应自行考虑是否需要调整，如需调整，需在项目开工前详细写清调整后的施工方案。调整后的施工方案在得到发包人、监理单位、设计单位认可后方可实施，中标后不管方案如何调整，费用不再调整。
8、 中标单位必须保护现有成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用自行承担。
9、 施工用水、用电：临时用水、用电、道路等已达到移交的标准。施工用水、用电所发生的管、线安拆及水费、电费均应包含在投标报价中，一旦中标，施工用水、用电所发生的管、线安拆及水费、电费不再单独另行计算。（水电使用现有水电接口，若单独设置表，额外缴费，则给予水电费用，若不额外缴费，则需扣除水电相关费用）。
10、 投标单位可根据设计资料及现场实际情况，并结合施工方案和相关施工经验自行考虑措施，超出招标人给定措施范围的措施费，投标人可在专业措施中自行增加“其他项”并对其进行报价，该项费用合价包干并需要提供详细的计算书。不论投标人是否增加“其他项”或“其他项”如何报价，以“项”为单位的项目结算时用均不予调整（包含分部分项工程量清单中以项为单位的清单项）。且不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目，其清单编制在各单位工程措施项目清单的“其他项”中。按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均有承包人承担。
11、 本工程通用措施项目为固定费率，措施项目中的安全生产、文明施工、环境保护须按照国家或省级行业建设主管部门的规定计算。除安全生产、文明施工、环境保护、临时设施费用外其他通用措施项目为固定费率包干，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时计算费率不调整。按（分部分项工程费-除税工程设备费）为基数*投标费率计入结算费用。
12、 建筑/安装工程一切险（含第三者责任险）由发包人投保。中标人要为其施工现场的全部人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员）办理意外伤害保险并支付保险费，相关材料报备给发包人。
13、 各投标人在报价时需综合考虑技术要求文件及用户需求书（项目管理篇），对应清单单价均视为满足技术要求，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不调整。
14、 各投标人应根据工期配备足够的施工设备、模板、支架设备，以确保工程如期完成，所需投入的一切费用均列入投标报价中。
15、 投标人须认真仔细地踏勘现场，有针对性地编写施工组织设计，做到一旦中标，即能按确定的施工组织设计快速进场组织施工。投标人需综合考虑项目特殊性依据发包人要求实施，施工窗口期依据发包人要求实施，后期不得因未知晓相关内容而申请费用补偿。如因前期问题造成工期延误，可酌情延长工期，工期延长时间以监理工程师报发包人批准为准，但发包人不因此支付赔偿费用。投标人踏勘现场应充分了解工地位置情况，包括道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
16、 招标人保留分阶段、分区域提供施工现场的权力。施工现场一经移交给投标人，投标人应在本合同工程实施全过程中严格按照施工现场管理单位的安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放、施工用电、施工用水等要求执行。因场地管理不善引发的一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。
17、 竣工资料的整理、管理及归档工作由投标人完成，应按国家规定提供完整的技术档案、施工管理资料和工程结算资料。竣工资料的整理、管理及归档工作所需之费用均由投标人综合考虑在投标报价中，结算时此项费用不再另行单独计算。
18、 施工图中涉及方案变更时应按变更流程执行，图纸会审记录不能代替施工图变更进行核算。图纸会审记录仅作为施工图纸中前后参数矛盾、局部细节大样图参数前后矛盾、错、漏的澄清，施工图中设计方案发生重大错、漏仍须办理设计变更手续。
19、 本工程涉及但不限于以下措施项目，安全生产、文明施工、环境保护、临时施工、夜间施工增加、二次搬运及垂直运输费、已完工程及设备保护、既有建(构)筑物、设施保护、建筑工人实名制、特殊施工降效，脚手架，除合同有特殊约定外，建设工程无论是采用单价合同或总价合同，按项编制的措施项目清单的完整性及准确性均由承包人承担。
[bookmark: _Toc236903826]二、特殊报价说明
1、 工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范、技术要求、用户需求书及图纸一起对照阅读并报价。
2、 除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑了风险因素，测量、检测、试验等配合费用均含在综合单价中。
3、 投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范、图纸及施工验收规范中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
4、 工程实体项目计量规则的“尺寸”均指构成永久结构工程以净尺寸为准。
5、 投标人在报价中应充分考虑材料（混凝土、钢筋、砌块、各种安装设备及材料等）的运输方式，合同执行期间，单价不作调整。
6、 投标人在报价中应充分考虑构件、配件、扣件等所有金属件的防锈防腐处理：防锈防腐工作内容详见招标文件、图纸及相关规范要求，如施工时要求提高或部件范围扩大，不追加费用，其费用含在总报价中。
7、 清单项目中以“项”为单位报价的内容，视为投标单位已综合考虑完成该项目所有工作内容，结算时不作调整。
8、 投标人应填写工程量清单中所有子目价格，对清单子目未进行报价，均应视为包含在其它清单子目中。
9、 工程量清单“现浇混凝土二次结构钢筋”, 投标人应结合招标图纸及相应规范要求综合考虑搭接、机械连接、铁马、措施钢筋及钢筋原材料等相关费用，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中，在最终结算时，措施筋不单独计算，综合考虑在综合单价内。
10、 地面、墙面、天花装饰装修施工时，由于土建结构施工误差导致结构面不平整，需要对结构面进行凿除或修补工作、找平层、抹灰层、粘贴层厚度变化而增加费用的，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。
11、 本项目图纸及清单中涉及普通门、玻璃门、玻璃隔断、玻璃窗的工程量清单项目，均应包含如下材料（如有）五金件、锁具、拉手、门吸、闭门器、顺位器、磁力锁、逃生装置、插销、密封胶条、标志牌、防火玻璃、百叶、门框套、材料防护涂料等相关费用，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。
12、 涂料、油漆颜色在施工中由发包人确认，投标报价时应充分考虑颜色更换产生的一切相关费用并综合考虑在相应的投标报价中。结算时因颜色更改，投标价格不调整。
13、 天棚面龙骨及饰面拆除施工时，不区分龙骨及饰面板材料类型，含保护性拆除和非保护性拆除，应尽量采用保护性拆除，拆除下来的材料应充分考虑重新利用，不得恶意损坏，在拆除过程中破坏到其他专业已施工完成的项目由投标人自行负责修复，拆除后产生的垃圾和可以利用的原材料的堆放及运输的费用投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中，此项按项包干，结算时不因工程量的增减而调整费用。
14、 天花装饰装修恢复施工时，由于土建结构施工误差、拆除过程中破坏导致结构面不平整，需要对结构面进行凿除或修补工作、找平层、抹灰层、粘贴层厚度变化而增加费用的，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。
15、 吊顶天棚恢复应按原样恢复或颜色在施工中由业主确认，投标人报价时应充分考虑颜色更换产生的一切相关费用并综合考虑在相应的投标报价中。
16、 “吊顶天棚恢复”、“格栅吊顶”项目中，所有可能涉及灯带、灯槽、风口、通风孔、排风孔、吊杆高度、检查口、收口、面层开孔、可开启弹簧插销构件、等电位接地安装等施工过程产生的相关费用投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。涉及由于面层厚度、铝板及方通规格尺寸引起的龙骨规格、间距等变化而增加费用的，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。
17、 “吊顶天棚恢复”项目中，应在原位按照原顶面铝板面层、铝拉网板、透光膜、彩印钢板面层（平面、异形、弧形）、铝方通、圆通（异形、弧形）的样式进行恢复，上述所涉及的龙骨、支架利旧原样恢复等施工过程产生的相关费用投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。涉及由于面层厚度、铝板及方通规格尺寸引起的龙骨规格、间距等变化而增加费用的，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。
18、 “格栅吊顶”项目中，只含新增材料费及相关辅材费用，包含但不限于铝板面层、铝拉网板、透光膜、彩印钢板面层（平面、异形、弧形）、铝方通、圆通（异形、弧形）及龙骨、吊杆、支架等，安装费应综合考虑在吊顶天棚恢复相应的投标报价中。涉及由于面层厚度、铝板及方通规格尺寸引起的龙骨规格、间距等变化而增加费用的，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中。
19、 “开孔（打洞）及修补”项目中，包含现场中一切关于墙体（不限于混凝土墙，砖墙）的开洞、开槽，开孔（打洞）完成后的修补工作、找平层、抹灰层、粘贴层厚度变化而增加费用的，投标人报价时应综合考虑在相应的投标报价中，此项按项包干，结算时不因工程量的增减而调整费用。
20、 用于安全防护、占道施工等所需的临时性围挡、临时标识标贴及相关运输费用投标人综合考虑在安全生产和临时设施相关报价中，结算时不再调整。
21、 投标人应配合招标人对与本工程有关的协调，并提供相应条件。影响车站运营的工序，按照轨道运营单位的要求开展。配合运营费用投标人综合考虑在相关报价中，结算时不再调整。
22、 建筑垃圾外运根据最新相关规定执行，并需经现场监理、甲方确定相关工程量。
23、 各专业（若有）的二次深化费用投标人综合考虑在相关报价中，结算时不再调整。
24、 由于现场条件存在局部不稳定的状态，不排除有局部修改和调整的可能，由此引起的现场条件变化、相关专业及系统设计可能发生变化等因素而未改变施工工艺、乙供设备及材料的性能和技术规格、验收标准时，所发生的费用投标人自行考虑，合同执行期间不予调整。
25、 报价中应考虑危大工程相关费用，本费用由投标人在清单报价中综合考虑，不在单独另行计算。由于现场条件存在局部不稳定的状态，不排除有局部修改和调整的可能，由此引起的现场条件变化、相关专业及系统设计可能发生变化等因素而未改变施工工艺、乙供设备及材料的性能和技术规格、验收标准时，所发生的费用投标人自行考虑，合同执行期间不予调整。
26、 本标段承包人在施工过程中，有义务为业主委托的与本标段有接口关系的其他承包人提供配合工作，包括但不限于为其他承包人提供的场地、用水、照明等施工便利条件，以及零星工作的人工配合（如单独招标实施的艺术墙等，承包人需协助其他承包人完成艺术墙的收口工作），由此产生的费用由承包人承担，不另行支付。措施项目中脚手架项目，投标单位自行考虑完成本单位工程施工所需的所有脚手架，搭设高度综合考虑并满足技术要求，投标单位自行考虑报价，以“项”为单位报价，结算时不作调整。
27、 根据工程的需要投标人须提供相应的技术服务，包括组织或配合招标人完成相关材料及设备的设计联络、出厂检验、监造、培训等相关服务，投标人充分考虑上述服务相关费用，此费用包含在投标总价内，合同执行期间不另行支付。
28、 本工程涉及到设备材料的保管、运输、仓储、二次搬运及垂直运输、吊卸、施工现场内搬移、安装、调试、验收、移交等费用由投标人综合考虑在投标总价内，工程实施过程中，不再另行计取。工程实施期间如果发生设备、材料（含原有现状的设备材料）丢失、水淹或损坏，则由投标人负责赔偿。
29、 报价均需满足用户需求书及用户需求书（项目管理篇）。
[bookmark: _Toc236903827]三、关于新增项目单价确定按照以下原则进行：
1、同类项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，项目特征、施工工艺及施工部位均为相同的项目。
执行单价时原则如下：
按本标段同类项目执行，如果本标段内上述项目存在两个或几个不同的单价，则优先选择单价最低的执行。
2、类似项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，其项目名称相同、施工工艺类似、施工部位或项目特征个别不同的项目。
类似项目应根据项目特征，对工程量清单中原有项目的主要材料、机械变化部分进行抽换或个别调整，但该项目套用的管理费、利润的费率不得调整。
类似项目调整时选用项目原则：
首先选择本标段内类似项目调整，如本标段内上述项目存在两个或几个不同的单价，则优先选用单价最低的为标准进行调整。
3、新增项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比完全不同，其单价确定原则为：
重组单价*（1-下浮率）确定单价。
下浮率=（1-中标总价÷最高投标限价）×100%，式中的中标总价和最高投标限价均应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税费。
随本招标文件同时发布电子工程量清单文件。
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第六章 发包人要求
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第七章 投标文件格式
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一、封面
二、投标函
三、法定代表人资格证明
四、授权委托书
五、承诺书
六、施工组织设计
七、资格审查资料
八、投标保证金凭证
九、已标价工程量清单
十、其他材料
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一、资格审查文件封面




           （项目名称）施工招标


投  标  文  件
（资格审查文件）




项目编号：               








投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或印章）
          年     月     日
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二、投标函
投标函
                   （招标人名称）：
1.根据你方项目编号为       的  （标段名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期           日历天。
2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
3.我单位委派         （建造师姓名）作为本工程的项目负责人，并承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中关于项目负责人的相关要求。
4.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
5.我方承诺投标文件的投标有效期符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1项的规定；在投标有效期内撤销投标文件的，自愿承担招标文件和法律规定的责任。
6.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
7．                                      。

投 标 人：                                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或印章）
日期：          年          月          日
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三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明


投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。





投标人：         （盖单位公章）

                                            年        月        日
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四、授权委托书
授权委托书


本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证


投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或印章）

身份证号码：                                     

委托代理人：                                   

委托代理人联系号码：                                   

身份证号码：                                      

       年       月       日
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五、承诺书
项目经理无在建情况承诺等投标人认为需要承诺内容，格式自拟。
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六、施工组织设计
施工组织设计
由投标人根据需要自行对施工组织设计内容进行编制。
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七、资格审查资料
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投标人基本情况表（含附件）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	中级职称人员
	

	信用手册
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


说明：
1.投标人编制投标文件时，应将营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料复印件作为本表的附件。
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（二）项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
投标人名称：                                       （盖章）
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	

总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

现


场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



（三）项目负责人简历表
项目负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职 务
	
	
	

	建造师专业等级
	

	学历
	
	所学专业
	

	参加工作年限
	
	从事项目负责人年限
	

	近年来完成的类似项目情况

	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	项目描述
	合同价
	其他说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标人编制投标文件时，应将项目负责人  建造师注册证书和安全生产考核合格证（B类证书）、 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书 作为本表的附件，并确保证书真实、有效。
。
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（四）近年完成的类似项目情况表
近年完成的类似项目情况表
	企业近年完成的类似项目情况

	序号
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	项目描述
	项目负责人
	合同价
	其他说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	项目负责人近年完成的类似项目情况

	序号
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	项目描述
	项目负责人
	合同价
	其他说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩； 
2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的  ①合同协议书、②验收证明或业主证明。作为本表的附件；业绩时间以合同签订时间为准
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投标人认为需要提交的其他资格审查材料。
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八、投标保证金凭证
[bookmark: _Toc24307][bookmark: _Toc11869][bookmark: _Toc22113][bookmark: _Toc21980][bookmark: _Toc11766][bookmark: _Toc12630][bookmark: _Toc18992][bookmark: _Toc16282][bookmark: _Toc17789][bookmark: _Toc2558]
九、其他材料
[bookmark: _Toc21866][bookmark: _Toc19134][bookmark: _Toc8347][bookmark: _Toc22303][bookmark: _Toc30412][bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc22524][bookmark: _Toc14651][bookmark: _Toc13026][bookmark: _Toc24275][bookmark: _Toc2895]
十、价格标文件封面




           （项目名称）施工招标


投  标  文  件
（价格标文件）




项目编号：               








投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或印章）
          年     月     日


十一、已标价工程量清单
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