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南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目
（第1批次）招标公告
项目编号：WLDL202609

1.招标条件
本招标项目 南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目 （项目名称）已由 南通轨道交通集团有限公司 批准建设，招标人为 南通轨道交通集团有限公司 ，建设资金来自 自筹 （资金来源），项目建设采用：自建。项目已具备招标条件，现对该项目 第1批次工程 （标段名称）的施工进行公开招标。
 南通万隆工程管理有限公司 （招标代理机构名称）受招标人的委托具体负责本工程的施工招标事宜。
2.项目概况与招标范围
2.1 标段名称： 南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）工程 
2.2 建设地点： 南通市轨道交通1号线紫琅路站和河口站  
2.3 建设内容： 包括但不限于1号线河口站2号出入口、1号线紫琅湖站1号出入口、1号线紫琅湖站2号出入口的道路（场地）、绿化景观、排水、交通设施、照明等项目，具体建设内容以招标人最终确认为准。 
2.4 质量要求： 合格，其中：苗木成活率符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）的要求，并且长势良好；园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287），并按南通市城市绿化管理部门颁布的相关办法进行考核。若相关标准、规范在施工周期内发生更新、修订，应优先执行最新现行有效版本。
2.5 工程规模（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等）： / 。 
2.6 工程合同估算价（万元）： 200万元。 
2.7 单位工程及招标范围说明： 包括但不限于1号线河口站2号出入口、1号线紫琅湖站1号出入口、1号线紫琅湖站2号出入口的道路（场地）、绿化景观、排水、交通设施、照明等，具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。  
2.8 工程类别和技术复杂程度：	
工程类别：☑小型 □中型 □大型 □特大型 □技术复杂工程
2.9 工期：90日历天，计划开工日期：2026年10月，计划竣工日期2027年1月，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。计划施工阶段性工期：由建设单位指令，每一工作面自绿化迁移等场地准备完成后不超过50日历天完成该工作面所有工程量。
3.投标人资格要求
3.1投标人资质类别和等级： 市政公用工程施工总承包三级及以上资质（在有效期内） ；
3.2拟选派项目负责人专业及资质等级： 市政公用工程专业二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证），建造师注册单位和安全生产考核合格证（B证）载明的单位均应为本投标单位 。
特别提醒：项目负责人证书根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）、《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）的规定文件及当地规定要求执行，否则不予认可。同时，建造师注册单位和安全生产考核合格证（B证）上显示单位均应为本投标人。否则不予认可。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。
3.3资格审查必要条件：
3.3.1投标人具有独立承担民事责任的能力；
3.3.2投标人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；
3.3.3以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有共同投标协议；
3.3.4投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；
3.3.5项目负责人必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（3）拟派项目负责人必须为投标企业正式人员（不接受退休返聘人员）。
3.3.6 根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，在投标文件递交截止时间当日，投标人建筑业企业资质（指本项目要求的资质）动态监管结果处于合格状态。若为联合体参与投标的，则联合体各成员的建筑企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）均不得处于不合格状态。
3.3.7 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。
    3.4 资格审查可选条件：
 3.4.1 自 2024 年10月1日以来（近2年内），投标人和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
 3.4.2 自 2025 年10月1日以来（近1年内），投标人没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
 3.4.3 自 2021 年10 月1日以来（近5年内），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： /
3.5 本工程不接受联合体投标。
4． 资格审查办法
详见本项目招标文件第三章。
5． 评标办法
详见本项目招标文件第三章。
6.招标文件的获取
6.1招标文件获取时间为：自公告发布之日起至 2026 年 10 月22日。
6.2招标文件获取方式：在南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com）首页点击进入“招标投标”，找到该项目点击进入即可下载。
7.投标文件的递交
[bookmark: OLE_LINK1]7.1 投标截止时间为 ：2026年10月22日14时 00分。投标人在投标截止时间前，将投标文件密封递交至 南通市崇川区崇川路158号轨交集团15楼开标室 。
7.2 以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件递交（本工程不适用）。
7.3 逾期未递交或未按招标文件规定密封的，招标人将拒绝接收。
8.其他要求
8.1 招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
9．发布公告的媒介
9.1本次招标公告在 南通轨道交通集团有限公司官网（www.ntrailway.com） 上发布；
9.2本次招标公告为第 1 次发布。
10.联系方式
[bookmark: _Toc15152]10.1招标主体
	招标人
	南通轨道交通集团有限公司
	招标代理机构
	南通万隆工程管理有限公司

	招标人地址
	南通市崇川区崇川路158号20楼
	招标代理机构地址
	南通市崇川区崇川路58号
产业技术研究院9号楼24楼

	联系人
	曹女士
	联系人
	陈娟

	电  话
	0513-69900265
	电  话
	13962943497

	电子邮箱
	/
	电子邮箱
	77366378@qq.com


    10.2 异议渠道
投标人或者其他利害关系人对本项目招标有异议的，应在规定的时间内向招标人提出。
受理异议部门：轨道集团督查审计部
地    址：南通市崇川区崇川路158号21楼
联系方式：0513-69900271
监督部门：南通市人民政府国有资产监督管理委员会
                               
          招标人及其委托的招标代理机构 （盖单位公章）：
[bookmark: _Toc7564][bookmark: _Toc22200][bookmark: _Toc16087][bookmark: _Toc6303][bookmark: _Toc12705][bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc11386][bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc23648][bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc17266]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc10787][bookmark: _Toc9428][bookmark: _Toc18119][bookmark: _Toc24766][bookmark: _Toc269886738][bookmark: _Toc227984000][bookmark: _Toc13489][bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc6869][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc31620][bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc25390]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称： 南通轨道交通集团有限公司  
地址： 南通市崇川区崇川路158号20楼 
联系人： 曹女士 
电话：0513-69900265
电子邮箱： / 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：南通万隆工程管理有限公司
地址：南通市崇川区崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼
联系人： 陈娟
联系电话： 13962943497
电子邮箱：77366378@qq.com

	1.1.4
	招标项目及标段名称
	项目名称：南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目
标段名称：第1批次工程

	1.1.5
	招标方式
	公开招标

	1.1.6
	建设地点
	南通市轨道交通1号线紫琅路站和河口站

	1.2.1
	资金来源
	  自筹   
本工程属于☑政府投资项目  □国有非政府投资项目  □其他

	1.2.2
	出资比例
	100%    

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实  

	1.2.4
	工程款支付方式
	详见招标文件施工合同相关条款

	1.3.1
	招标范围
	包括但不限于1号线河口站2号出入口、1号线紫琅湖站1号出入口、1号线紫琅湖站2号出入口的道路（场地）、绿化景观、排水、交通设施、照明等，具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。

	1.3.2
	要求工期
	工期：90日历天，计划开工日期：2026年10月，计划竣工日期2027年1月，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。计划施工阶段性工期：由建设单位指令，每一工作面自绿化迁移等场地准备完成后不超过50日历天完成该工作面所有工程量。

	1.3.3
	质量要求
	合格，其中：苗木成活率符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）的要求，并且长势良好；园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287），并按南通市城市绿化管理部门颁布的相关办法进行考核。若相关标准、规范在施工周期内发生更新、修订，应优先执行最新现行有效版本。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	投标人资质条件： 见招标公告 
资料要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.1。
项目负责人资格： 见招标公告。 
资料要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2。
资格审查可选条件： 见招标公告  
符合法律、法规规定的其他条件：  招标公告  

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.5.2
	招标代理服务费
	[bookmark: EB7cdfd9a7addd46ce952946a895de5893]招标人支付 

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	□不允许
☑允许，分包内容要求： 照明工程  
分包金额要求：   /   
接受分包的第三人资质要求：须由具有相应资质的专业施工单位分包。 

	1.12.1
	偏差
	不允许

	2.1.1
(9)
	构成招标文件的
其他材料
	施工图纸、工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 2026年10月16日17时00分

	2.2.2
	招标文件澄清
发布时间
	 2026年10月18日09时00分后

	2.4
	最高投标限价
	金额：1817983.41元 
其中：暂估价（以工程量清单为准）： / 元 
暂列金额（以工程量清单为准）： 100000.00元 

	2.5
	暂估价招标
	/               

	3.1.1
	投标文件的组成
	资格审查文件：
☑ 封面（格式详见第八章）；
☑ 法定代表人身份证明（格式详见第八章）；
☑ 授权委托书（如有授权,格式详见第八章）；
☑ 投标人基本情况表（格式详见第八章）；
[bookmark: EB8f3e05dc06c94f048e6798d256291d16]☑ 企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证；
☑ 项目管理机构组成表（格式详见第八章）；
☑ 项目负责人简历表（格式详见第八章）
☑ 拟派项目负责人建造师注册证书和安全生产考核合格证（B类证书）；
☑ 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书；
☑ 承诺书（格式详见第八章）；
☑ 其他材料：投标人认为需要提交的的其他资料。

商务标：
☑ 封面；
☑ 投标函；
☑ 已标价工程量清单；
☑ 计划投入的主要施工机械设备表。
☑ 其他材料：投标人认为需要提交的的其他资料。

电子投标文件（U盘）：
☑ 资格审查文件和商务标所有内容分别扫描为PDF格式；
☑ 已标价的工程量清单须另行保存为13jt格式。

	3.2.3
	合同价格形式
	☑单价合同
□总价合同

	3.3.1
	投标有效期
	 60日历天（从投标截止之日起算）

	3.4.1
	投标保证金
	免收

	3.4.4(3)
	投标保证金将不予退还的其他情形
	/

	3.5.1
	投标人基本情况表
材料要求
	按表格内容要求填写，并提供相关附件（营业执照、资质证书、安全生产许可证等） 

	3.5.2
	项目负责人资料表
材料要求
	按表格内容要求填写，并提供相关附件（建造师注册证书、安全生产考核B证、身份证、劳动合同等）

	3.5.3
	近年完成的类似项目及获奖情况表
材料要求
	按表格内容要求填写，并提供相关附件（可以不填写） 

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	[bookmark: EB4bcc367d8e9e488fbeb50596753c046e]☑不允许
□允许

	3.7.4
	施工组织设计
暗标要求
	☑不采用
□采用，具体规定：

	3.7.5
	其他编制要求
	/

	4.1.1
	密封要求
	1、投标人须将资格审查文件、商务标、电子投标文件三个部分的投标文件单独密封。密封后，应在每一密封袋上明确标注项目名称、标段名称、项目编号、对应的投标文件名称（资格审查文件或商务标或电子投标文件）、投标人全称、日期，封袋上加盖投标人公章。
2、投标人可将投标文件正、副本统一密封在一个封袋内或分别密封在不同封袋内，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
3、投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由投标人法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖单位公章。“副本”可复印件，但须加盖单位公章。

	4.2.1
	投标截止时间
	 2026年10月22日14时00分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	南通市崇川区崇川路158号轨交集团15楼开标室 

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点（见面开标）： 同递交投标文件地点 

	5.2
	开标程序
	采用两阶段开标
□是
☑否

	7.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人或3人以上单数。
评标专家确定方式： 由招标人组建 。

	7.3.1
	评标方法
	□综合评估法
□综合评估法—采用评定分离方式
□经评审的最低投标价法
☑合理低价法

	7.3.2
	评标委员会推荐
中标候选人的数量
	推荐中标候选人数量  3  名。

	8.1.1
	是否授权评标委员会
确定中标人
	□是
☑否

	8.3
	履约担保及支付担保
	履约担保的形式：转账或电汇或网银或银行保函或数字人民币（采用数字人民币缴纳的投标人请提前联系招标人）
履约担保的金额：中标合同金额的10%
支付担保的形式：  /  ，支付担保的金额：  /  
差额履约担保：□采用       ☑不采用
差额履约担保的形式： / ，差额履约担保金额：  / 

	10.5.1
	招投标监督部门
	投标人或者其他利害关系人对本项目招标有异议的，应在规定的时间内向招标人提出。
受理异议部门：轨道集团督查审计部
地    址：南通市崇川区崇川路158号21楼
联系方式：0513-69900271

监督部门：南通市人民政府国有资产监督管理委员会


[bookmark: _Toc3398][bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc12739][bookmark: _Toc14421][bookmark: _Toc23315][bookmark: _Toc20997][bookmark: _Toc17621][bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc15288][bookmark: _Toc26821][bookmark: _Toc10204][bookmark: _Toc18881]
1. 总则
[bookmark: _Toc17273][bookmark: _Toc31615][bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc21279][bookmark: _Toc5284][bookmark: _Toc227984002][bookmark: _Toc28354][bookmark: _Toc22817][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc269886740][bookmark: _Toc8831][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc23859][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc25257][bookmark: _Toc19788]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目及标段名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目招标方式：见投标人须知前附表。
1.1.6本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc28035][bookmark: _Toc18696][bookmark: _Toc20586][bookmark: _Toc24344][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc4283][bookmark: _Toc16531][bookmark: _Toc269886741][bookmark: _Toc54][bookmark: _Toc31072][bookmark: _Toc29706][bookmark: _Toc9941][bookmark: _Toc17234][bookmark: _Toc227984003][bookmark: _Toc152045531]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.4本招标项目的工程款支付方式：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc20960][bookmark: _Toc756][bookmark: _Toc9859][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc12503][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc227984004][bookmark: _Toc6946][bookmark: _Toc4744][bookmark: _Toc16494][bookmark: _Toc10370][bookmark: _Toc5207][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc269886742][bookmark: _Toc19733][bookmark: _Toc6164]1.3 招标范围、要求工期和质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的要求工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
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1.4.1投标人应具备有效的营业执照以及承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定及本标段要求，具体资格要求见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
[bookmark: _Toc227984006][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc269886744]（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力，共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
（6）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的；
（8）因拖欠工人工资被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（9）投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本次招标所需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态；
（10）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；
（11）法律、法规规定的其他条件。
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[bookmark: _Toc227984007][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc269886745][bookmark: _Toc152042312]1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标人与招标代理机构应当明确约定代理费用。招标代理机构收取的代理费用应当由招标人支付；约定由中标人代为支付代理费用的，应当在招标文件中明确支付标准和时间。招标代理机构不得收取代理合同约定之外的其他费用。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
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除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
1.9.5 现场条件
投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在招标文件规定的时间前提出， 否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。
 （1）施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
（2）施工用水、电：场内临时供水供电及施工中所用的水、电、燃气等费用由承包人自行承担。
（3）场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价， 工程结算时不作调整。 
（4）其他：中标后中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。
临时设施及相应场地所需费用均由投标人自行考虑并承担相应费用；临时办公区、生活区等所有临时设施必须按照相关标准及招标人要求实施，由投标人自行考虑并承担相应费用。
投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，并已充分了解工地位置、周围条件、道路等所有影响报价的情况。中标后和签订合同时及施工过程中，承包人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用（含清苗补偿等，如有）增加，均由承包人自行承担，结算时不予调整。
投标人需对施工区域的地质进行全面调查、勘验，利用工作中所收集的一切有价值的数据信息为后期的施工建设工作提供精确的参考信息。
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投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
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1.11.1投标人须知前附表不允许投标文件偏离招标文件。
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构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
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构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
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2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同主要条款；
（5）招标工程量清单； 
（6）发包人要求； 
（7）发包人提供的资料； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改等内容在同一内容的表述上不一致时或者相互矛盾时，若无其他特别说明均以最后发出的文件为准。
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2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过书面方式提交招标人（或招标代理机构），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过书面方式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。如澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过招标公告发布的媒介查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
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2.3.1招标文件发布后，招标人可以对招标文件进行修改，并通过招标公告发布的媒介发给所有已领取招标文件的投标人。如修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过招标公告发布的媒介查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc30787][bookmark: _Toc26411][bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc28928][bookmark: _Toc32221][bookmark: _Toc10005][bookmark: _Toc28332][bookmark: _Toc22950][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc19187][bookmark: _Toc3946]2.4 最高投标限价
最高投标限价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程最高投标限价金额见投标人须知前附表。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，将通过招标公告发布的媒介发给所有投标人。
[bookmark: _Toc939][bookmark: _Toc29066][bookmark: _Toc27581][bookmark: _Toc30250][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc13480][bookmark: _Toc29984][bookmark: _Toc30034][bookmark: _Toc22086][bookmark: _Toc9506]2.5 暂估价招标
暂估价，是本工程招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物服务的金额。暂估价的招标主体及其权利义务见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc28922][bookmark: _Toc4333][bookmark: _Toc18565][bookmark: _Toc7516][bookmark: _Toc21487][bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc2538][bookmark: _Toc4170][bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc24223]2.6 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在法律、法规和规章规定的时间前提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc11137][bookmark: _Toc25827][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc27486][bookmark: _Toc4630][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc23328][bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc16318][bookmark: _Toc269886754][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc13321][bookmark: _Toc227984016][bookmark: _Toc5514][bookmark: _Toc10774][bookmark: _Toc32417]3. 投标文件
[bookmark: _Toc269886755][bookmark: _Toc8490][bookmark: _Toc720][bookmark: _Toc6986][bookmark: _Toc30526][bookmark: _Toc227984017][bookmark: _Toc30013][bookmark: _Toc9606][bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc13129][bookmark: _Toc24718][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc9800][bookmark: _Toc12075][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc22554]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。
3.1.2 第八章“投标文件格式”要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。
[bookmark: _Toc7533][bookmark: _Toc9572][bookmark: _Toc227984018][bookmark: _Toc13881][bookmark: _Toc19030][bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc8420][bookmark: _Toc21705][bookmark: _Toc18601][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc269886756][bookmark: _Toc15210][bookmark: _Toc2574][bookmark: _Toc6034]3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第五章“招标工程量清单”的要求编制投标报价。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“招标工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　
3.2.3本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。
[bookmark: _Toc3820][bookmark: _Toc2549][bookmark: _Toc269886757][bookmark: _Toc11795][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc5090][bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc14775][bookmark: _Toc13972][bookmark: _Toc9344][bookmark: _Toc20696][bookmark: _Toc18726][bookmark: _Toc227984019][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc2040][bookmark: _Toc32497]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc269886758][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc227984020][bookmark: _Toc152045550]3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
[bookmark: _Toc22045][bookmark: _Toc4970][bookmark: _Toc13543][bookmark: _Toc8320][bookmark: _Toc24860][bookmark: _Toc21205][bookmark: _Toc14411][bookmark: _Toc23133][bookmark: _Toc28988][bookmark: _Toc26418][bookmark: _Toc19700]3.4 投标保证金
本项目免收投标保证金。
[bookmark: _Toc32142][bookmark: _Toc9453][bookmark: _Toc29290][bookmark: _Toc18179][bookmark: _Toc3535][bookmark: _Toc29183][bookmark: _Toc24127][bookmark: _Toc6837][bookmark: _Toc24628][bookmark: _Toc8634][bookmark: _Toc8436]3.5 资格审查资料
[bookmark: _Toc227984022][bookmark: _Toc269886760][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521]投标人在编制投标文件时，应按本章第3.1项的要求在投标文件中提供资料。
[bookmark: _Toc19278][bookmark: _Toc12017][bookmark: _Toc29119][bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc19921][bookmark: _Toc18531][bookmark: _Toc16229][bookmark: _Toc8809][bookmark: _Toc26458][bookmark: _Toc13859][bookmark: _Toc6466][bookmark: _Toc28262]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc7331][bookmark: _Toc26723][bookmark: _Toc21055][bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc25653][bookmark: _Toc22257][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc227984023][bookmark: _Toc18414][bookmark: _Toc23493][bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc25275][bookmark: _Toc269886761][bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc22816]3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，可作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件必须按招标文件规定编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。
本工程投标文件由纸质投标文件（资格审查文件、商务标）和电子投标文件组成。纸质投标文件均为1式3份，其中“正本”1份和“副本”2份；电子投标文件（U盘）1份。
投标文件由①资格审查文件、②商务标、③电子投标文件，共3部分组成。投标人须在每份投标文件上明确标注项目名称、标段名称、项目编号、对应的投标文件名称（资格审查文件或商务标或电子投标文件）、投标人全称、日期、“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
3.7.3 投标文件需要签章的位置必须按照招标文件要求加盖公章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由委托代理人签字的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
3.7.4 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。
3.7.5 投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc6600][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc4165][bookmark: _Toc18829][bookmark: _Toc14540][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc7336][bookmark: _Toc32116][bookmark: _Toc9415][bookmark: _Toc27558][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc26464][bookmark: _Toc227984024][bookmark: _Toc269886762][bookmark: _Toc29450][bookmark: _Toc8103][bookmark: _Toc2210]4. 投标
[bookmark: _Toc12126][bookmark: _Toc200][bookmark: _Toc814][bookmark: _Toc31936][bookmark: _Toc3340][bookmark: _Toc15063][bookmark: _Toc8591][bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc3377][bookmark: _Toc29537]4.1 投标文件的密封
4.1.1潜在投标人应当按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、密封、递交投标文件。。投标文件密封要求具体见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc20350][bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc211][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc27258][bookmark: _Toc2148][bookmark: _Toc22427][bookmark: _Toc6903][bookmark: _Toc18510][bookmark: _Toc17953][bookmark: _Toc11105][bookmark: _Toc27448]4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人应充分考虑递交投标文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成递交的，招标人将拒绝其投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc16207][bookmark: _Toc4538][bookmark: _Toc7492][bookmark: _Toc15669][bookmark: _Toc31223][bookmark: _Toc12757][bookmark: _Toc27832][bookmark: _Toc24908][bookmark: _Toc14879][bookmark: _Toc20710][bookmark: _Toc1332][bookmark: _Toc17874]4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc227984028][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc269886766][bookmark: _Toc144974527]在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行修改或者撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc23222][bookmark: _Toc31600][bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc9140][bookmark: _Toc24652][bookmark: _Toc839][bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc10620][bookmark: _Toc258][bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc20525]5. 开标
[bookmark: _Toc19053][bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc20491][bookmark: _Toc281][bookmark: _Toc20782][bookmark: _Toc29953][bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc12944][bookmark: _Toc31353][bookmark: _Toc5274][bookmark: _Toc22022][bookmark: _Toc387526403][bookmark: _Toc397928579][bookmark: _Toc387526207][bookmark: _Toc387526311][bookmark: _Toc3233]5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投标截止前至开标地点参加开标会。
5.1.2投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。
[bookmark: _Toc16557][bookmark: _Toc14431][bookmark: _Toc4933][bookmark: _Toc9934][bookmark: _Toc27799][bookmark: _Toc31364][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc1432][bookmark: _Toc29719][bookmark: _Toc25187][bookmark: _Toc12127]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）公布投标人名单； 
（2）解封投标人的资格审查文件；
（3）按招标文件要求随机抽取评标相关参数；
（4）解封投标人的商务标文件，并公布开标结果； 
（5）投标人提出异议（如有）； 
（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；
（7）全部开标结束。
[bookmark: _Toc27721][bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc11746][bookmark: _Toc759][bookmark: _Toc5811][bookmark: _Toc8443][bookmark: _Toc11152][bookmark: _Toc2424][bookmark: _Toc9758][bookmark: _Toc23437]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。  
[bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc25557][bookmark: _Toc26485][bookmark: _Toc9803][bookmark: _Toc16075][bookmark: _Toc4922][bookmark: _Toc16114][bookmark: _Toc7362][bookmark: _Toc24587][bookmark: _Toc30325][bookmark: _Toc29288]6. 招标人评标前准备
评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息：
（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（2）对投标报价进行算术性校核。
招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
[bookmark: _Toc23510][bookmark: _Toc19166][bookmark: _Toc11544][bookmark: _Toc16849][bookmark: _Toc2531][bookmark: _Toc8679][bookmark: _Toc2409][bookmark: _Toc30468][bookmark: _Toc23782][bookmark: _Toc30131][bookmark: _Toc4122][bookmark: _Toc31741]7. 评标
[bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc8719][bookmark: _Toc14418][bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc7789][bookmark: _Toc15662][bookmark: _Toc20106][bookmark: _Toc29595][bookmark: _Toc20738][bookmark: _Toc31900][bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc27338]7.1 评标委员会
7.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
7.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）与投标人有其他利害关系。
7.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc10464][bookmark: _Toc27081][bookmark: _Toc29170][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc12342][bookmark: _Toc18948][bookmark: _Toc15521][bookmark: _Toc15604][bookmark: _Toc15060][bookmark: _Toc21536][bookmark: _Toc29745]7.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc23715][bookmark: _Toc10493][bookmark: _Toc15247][bookmark: _Toc30929][bookmark: _Toc18170][bookmark: _Toc31448][bookmark: _Toc22858][bookmark: _Toc13520][bookmark: _Toc935]7.3 评标
7.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审，并对招标人提供的评标准备报告相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
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7.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内发布评标结果公示，公示期不少于3日。 
7.4.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人拒不答复的，可以按照本章10.5条的规定程序向有关监督部门提出投诉。
7.4.3招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，将书面报告相关部门。
7.4.4因招投标当事人异议、投诉导致中标候选人发生改变的，招标人将重新公示中标候选人，公示期不少于3日。
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8.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
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8.2.1评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应按规定以书面形式向中标人发出中标通知书。
投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提出相同异议或投诉。
拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在公示期满后以书面形式发出中标通知书。
[bookmark: _Toc10206][bookmark: _Toc9889][bookmark: _Toc27096][bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc11476][bookmark: _Toc18032][bookmark: _Toc13470][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc25260]8.3 履约担保及支付担保
8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交或者由联合体各方按比例分别向招标人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.3.3招标人应按规定向中标人提供工程款支付担保。
[bookmark: _Toc3228][bookmark: _Toc22643][bookmark: _Toc18922][bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc19154][bookmark: _Toc21087][bookmark: _Toc9927][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc1414][bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc17049]8.4 签订合同
8.4.1中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内签订合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。
8.4.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人赔偿损失。
8.4.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc1862][bookmark: _Toc14251][bookmark: _Toc27079][bookmark: _Toc12243][bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc30502][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc32676][bookmark: _Toc718][bookmark: _Toc28157]9. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc20624][bookmark: _Toc10310][bookmark: _Toc12741][bookmark: _Toc8361][bookmark: _Toc27480][bookmark: _Toc20487][bookmark: _Toc1316][bookmark: _Toc24181][bookmark: _Toc29396][bookmark: _Toc5973][bookmark: _Toc23130][bookmark: _Toc25820]9.1 重新招标
[bookmark: _Toc8488]依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法重新招标：
9.1.1 获取招标文件的潜在投标人少于3个的；
9.1.2 投标人少于3个的；
9.1.3 有效投标不足三个，评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，决定否决全部投标；
9.1.4 所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；
9.1.5 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；
9.1.6 评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的；
9.1.7 法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc25909][bookmark: _Toc4559][bookmark: _Toc29347][bookmark: _Toc24191][bookmark: _Toc562][bookmark: _Toc25344][bookmark: _Toc9850][bookmark: _Toc21849][bookmark: _Toc26159][bookmark: _Toc2104][bookmark: _Toc15237][bookmark: _Toc15230]9.2 不再招标
有前款9.1.1-9.1.5情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc8830][bookmark: _Toc1237][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc10121][bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc20722][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc28785][bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc14539][bookmark: _Toc20257]10. 纪律和监督
[bookmark: _Toc19927][bookmark: _Toc12176][bookmark: _Toc2130][bookmark: _Toc25621][bookmark: _Toc20939][bookmark: _Toc4216][bookmark: _Toc19127][bookmark: _Toc2654][bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc22547]10.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc29216][bookmark: _Toc28486][bookmark: _Toc15948][bookmark: _Toc22862][bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc21133][bookmark: _Toc2844][bookmark: _Toc4976][bookmark: _Toc9715][bookmark: _Toc14429][bookmark: _Toc19372][bookmark: _Toc3123]10.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc9950][bookmark: _Toc7252][bookmark: _Toc25594][bookmark: _Toc10919][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc10936][bookmark: _Toc9462][bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc7226][bookmark: _Toc16924][bookmark: _Toc11503][bookmark: _Toc9272]10.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc27085][bookmark: _Toc3583][bookmark: _Toc18848][bookmark: _Toc15394][bookmark: _Toc14409][bookmark: _Toc29786][bookmark: _Toc14713][bookmark: _Toc24184][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc28808][bookmark: _Toc1683][bookmark: _Toc14654]10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc17829][bookmark: _Toc26908][bookmark: _Toc23019][bookmark: _Toc361][bookmark: _Toc24383][bookmark: _Toc5516][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc17505][bookmark: _Toc16164][bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc26823]10.5 投诉
10.5.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投标人须知前附表明确的有关招投标监督部门提出投诉。
10.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.6款、第5.3款、第7.4款和第8.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第10.5.1项规定的期限内。
10.5.3投诉必须在规定的时限内严格按照有关法律、法规规定的方式和程序提出。招投标监督部门将依法受理和处理投诉。
10.5.4当出现第一中标候选人被质疑投诉，取消其第一中标候选人资格的情况，本项目重新招标。
[bookmark: _Toc19667][bookmark: _Toc14318][bookmark: _Toc3661][bookmark: _Toc13089][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc15444][bookmark: _Toc11753][bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc32420]11. 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
[bookmark: _Toc7542][bookmark: _Toc31422][bookmark: _Toc23920][bookmark: _Toc29205][bookmark: _Toc4727][bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc1725][bookmark: _Toc19687][bookmark: _Toc13852][bookmark: _Toc4128][bookmark: _Toc21879][bookmark: _Toc31135]12. 需要补充的其他内容
招标人补充的具体其他内容见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc6714][bookmark: _Toc30955][bookmark: _Toc8901][bookmark: _Toc26501][bookmark: _Toc18786][bookmark: _Toc12787][bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc10918][bookmark: _Toc28460][bookmark: _Toc20541][bookmark: _Toc9286][bookmark: _Toc23158]第三章 评标办法（合理低价法）
[bookmark: _Toc27740][bookmark: _Toc10843][bookmark: _Toc21669][bookmark: _Toc15094][bookmark: _Toc25049][bookmark: _Toc26077][bookmark: _Toc8926][bookmark: _Toc22249][bookmark: _Toc3217][bookmark: _Toc30584][bookmark: _Toc30265][bookmark: _Toc134][bookmark: _Toc1781]评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	中标候选人排序方法
	评标委员会依次按照初步评审、评标入围、详细评审的顺序进行评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的由招标人现场抽签确定。

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式性评审标准
	投标人名称
	投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；不一致的，有有效证明材料。

	
	
	投标函
签字盖章
	投标函加盖企业公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。

	
	
	投标文件的组成
	符合第二章“投标人须知”3.1.1的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	暗标
	符合招标文件有关暗标的要求。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照，提供有效的营业执照。

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证，提供有效的安全生产许可证。

	
	
	资质等级
	投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质，提供有效的资质证书。

	
	
	项目负责人资质
	具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，提供项目负责人有效的资质证书。

	
	
	项目负责人
安全生产考核
	同时具有安全生产考核合格证（B证），提供有效的安全生产考核合格证书。

	
	
	项目负责人其他要求
	项目负责人必须满足下列条件：
（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。。 
 （3）拟派项目负责人必须为投标企业正式人员（不接受退休返聘人员）。
提供：①诚信承诺书（格式见第八章投标文件格式“诚信承诺书”）或因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续证明；②投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书。

	
	
	建筑业企业资质动态监管结果
	投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。
招标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑企业资质动态监管结果中本项目要求的资质，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

	
	
	联合体投标人
（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1、1.4.2项规定。

	
	
	其他禁止性情形
	无第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任一项情形。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求。

	2.1.3
	响应性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定。

	
	
	投标报价
	无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定的最高投标限价；（3）不符合第二章“投标人须知”第3.2项的规定。

	
	
	承诺书
	诚信承诺书：提供经投标人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书（格式见投标文件格式“诚信承诺书”）

	
	
	其他
	无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。




	评标入围

	2.2.1
	评标入围条件
	通过初步评审

	2.1.2
	评标入围方法和
数量
	进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

	详细评审

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.3.1
	分值构成
（总分100分）
	□以投标报价为评审因素
    投标报价：  100  分
☑以投标报价、信用评价为评审因素
投标报价： 92 分
投标人市场信用评价： 8 分

	2.3.2
	评标基准价计算方法
	1、 评标基准价计算方法：
在投标文件开启后，由 招标人代表 从以下方法一、方法二、方法三 中随机抽取一种。
☑方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。
评标基准价=A×K，K值在投标文件开启后由 招标人代表 随机抽取确定，K值的取值范围为： 95%、96%、97%、98% ； 
☑方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4－6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕，最高投标限价为B，则：
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1－Q1； Q1的取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%；
K1的取值范围为： 95%、96%、97%、98% ；
K2的取值范围为：88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程88%～100%。；
Q1、K1值在投标文件开启后由 招标人代表 随机抽取确定。K2的取值为： 88% 。
☑方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。
□方法四：以合理最低价作为评标基准价。
对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。
当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当有效投标文件4－6家时，剔除各报价中最高值（最高值相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，取各报价中的次低值。
将上述计算结果按计价规范，分别生成分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，再按招标清单所列费率计算规费、税金，得出总价A。
评标基准价（合理最低价）=A×K。
下浮率K值的确定（下浮率取整）：
本工程下浮率K值
□在投标文件开启（解密）后，      从下浮区间随机抽取确定，本工程下浮区间为：     ；
□招标人明确确定固定下浮率K值为：    ；
K值建筑工程下浮范围为 97%～93% ，装修、安装工程下浮范围为 95%～90% ，市政工程下浮范围为93%～88%，园林绿化工程下浮范围为92%～85%，其他工程下浮范围为95%～90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。
□方法五：ABC合成法。
评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K
A=最高投标限价×(100%－下浮率Δ）；
B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，随机抽取确定；抽取方式：若评标价在A值的95%（及以上）范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C值外）中随机抽取B值；
C=在规定范围内的最低评标价；
规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；
下浮系数K、下浮率Δ在    阶段按下表取值范围内随机抽取 ，B在    阶段抽取。
本次招标项目下浮率Δ分类为    
	分类
	取值范围

	下浮系数K
	95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%

	下浮率Δ
	房屋建筑工程
	6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

	
	装饰装修、建筑幕墙、钢结构工程
	8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

	
	机电安装工程
	9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%

	
	市政工程
	12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%

	
	绿化工程
	17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%


上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价（含税金）为        ，开标时不再另行计算。
二、特殊情形下，评标基准价调整方式：
□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。
☑评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。
□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。

	2.3.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	2.3.4(1)
	投标报价评分标准
	投标报价评审
	评标价等于评标基准价的得满分92分，评标价偏离评标基准价的相应扣减得分，评标价相对评标基准价每偏离1%，扣减一定的分值，每偏高1%扣 0.9 分，每偏低1%扣 0.6 分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
	92分

	2.3.4（2）
	投标人市场信用评价评分标准
	信用评价评审
	投标人市场信用评价得分=企业（市政）信用得分* 8 %（计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。
注：①企业信用得分以南通市建设主管部门最新评定的（市政）信用得分为准。
②未参加南通市建筑业（房建、市政）企业信用评价的企业可按照《关于申领南通市建筑企业（含监理）信用评价初始信用分的通知》申领信用分，具体要求详见该通知文件。
	8分

	评标办法中所需投标人提供的证明材料均须提供原件的扫描打印件或复印件，并加盖投标人公章，投标人自行承担因投标文件字迹或图片模糊难以辨认所产生的一切后果。




[bookmark: _Toc4083][bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc23245][bookmark: _Toc12264][bookmark: _Toc16341][bookmark: _Toc16633][bookmark: _Toc14487][bookmark: _Toc26261][bookmark: _Toc9694][bookmark: _Toc1060][bookmark: _Toc7810]
1. 评标方法
本次评标采用合理低价法。评标委员会依次按照初步评审、评标入围、详细评审的顺序进行评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
[bookmark: _Toc12526][bookmark: _Toc4924][bookmark: _Toc1054][bookmark: _Toc23651][bookmark: _Toc2646][bookmark: _Toc30225][bookmark: _Toc4303][bookmark: _Toc10114][bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc3630][bookmark: _Toc2406][bookmark: _Toc7171]2. 评审标准
[bookmark: _Toc31744][bookmark: _Toc15942][bookmark: _Toc9249][bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc5347][bookmark: _Toc1179][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc28648][bookmark: _Toc14679][bookmark: _Toc8040][bookmark: _Toc15263][bookmark: _Toc31198][bookmark: _Toc10134][bookmark: _Toc18195][bookmark: _Toc22038]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc4944]2.2 评标入围标准
2.2.1 评标入围条件：见评标办法前附表。
2.2.2 评标入围方法和数量：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc6459][bookmark: _Toc5657][bookmark: _Toc15527][bookmark: _Toc19817][bookmark: _Toc13577][bookmark: _Toc28147][bookmark: _Toc15730][bookmark: _Toc7595][bookmark: _Toc4443][bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc14823][bookmark: _Toc23867][bookmark: _Toc18218][bookmark: _Toc18433]2.3 详细评审
2.3.1 分值构成
投标报价：见评标办法前附表；
2.3.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.3.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表
2.3.4 评分标准
投标报价评分标准：见评标办法前附表；
投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc27745][bookmark: _Toc4143][bookmark: _Toc1186][bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc31132][bookmark: _Toc18022][bookmark: _Toc22737][bookmark: _Toc20889][bookmark: _Toc32150][bookmark: _Toc32587][bookmark: _Toc32540][bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc13573]3. 评标程序
[bookmark: _Toc11430][bookmark: _Toc3254][bookmark: _Toc19689][bookmark: _Toc8196][bookmark: _Toc6414][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc10649][bookmark: _Toc13548][bookmark: _Toc10571][bookmark: _Toc31388][bookmark: _Toc24861][bookmark: _Toc2188][bookmark: _Toc21568][bookmark: _Toc23411][bookmark: _Toc20326]3.1 组建评标委员会
3.1.1 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专家组成，评标专家一般采取随机抽取方式确定。
3.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。
3.1.3 评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。评标委员会成员推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。
3.1.4 招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，但不得带有明示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
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3.2.1 形式性评审
评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，对投标文件进行形式性评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.2 资格评审
评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.3 响应性评审
评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，对投标文件进行响应性评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
3.2.4 评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当重点核实有关事项，并将核实情况记录在案。
3.2.5 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
国家有新的规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc11235]3.3 评标入围
3.3.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准在初步评审前确定进入初步评审的投标人名单。
3.3.2 当满足评标入围条件的投标文件超过40家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。评标委员会根据本章第2.1.1款列出的评标入围评审标准，对投标文件进行评标入围评审，有所列情况之一的，不再进行后续评标。
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3.4.1评标委员会按本章第2.3项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出合计得分。
（1） 按本章第2.3.4（1）项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2） 按本章第2.3.4（2）项规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价计算出得分B。
3.4.2 评标过程中，造价数据以元为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五入”。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可以在招标文件评标办法前附表中明确计算细则。）
3.4.3 以投标报价为评审因素的，投标人得分=A；
以投标报价和信用评价为评审因素：投标人得分=A+B；
3.4.4 投标报价重点评审
在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本或者工程成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求投标人进行澄清、说明，投标人应当在合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。
招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容的，招标人可以在评标准备报告中提请评标委员会在详细评审阶段对该投标人的投标价进行重点评审，评标委员会认为招标人的提请合理的，按照上述评审办法对投标人的投标价进行重点评审；评标委员会认为招标人的提请不合理的，可以拒绝招标人的提请并做出书面说明。
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3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.5.4投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
国家有新的规定的，从其规定。
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3.6.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
（2）经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。
3.6.2投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为第一中标候选人。
3.6.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc9325][bookmark: _Toc14641][bookmark: _Toc29478][bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc24282][bookmark: _Toc19049][bookmark: _Toc19254][bookmark: _Toc6972][bookmark: _Toc6284][bookmark: _Toc4075][bookmark: _Toc14768][bookmark: _Toc4902][bookmark: _Toc19440]3.7 评标争议处理
3.7.1评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
3.7.2评标委员会成员对同一事项有不同意见，按照下列程序处理：
（1）评标委员会成员分别陈述意见；
（2）集体讨论；
（3）评标委员会成员表决；
（4）按照少数服从多数原则确定结果。
评标委员会成员的不同意见以及最终处理结果，应当如实记入评标报告。
3.7.3评标委员会成员对书面决议或评审结论持有不同意见的，应当书面阐述其不同意见和理由。评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在书面决议或评标报告上签字且不书面陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当对此书面说明并记录在案。
3.7.4在评标过程中，招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的，评标委员会应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。
[bookmark: _Toc15590][bookmark: _Toc6383][bookmark: _Toc15714][bookmark: _Toc12774][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc6360][bookmark: _Toc23036][bookmark: _Toc17365][bookmark: _Toc6779][bookmark: _Toc32449][bookmark: _Toc2010][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc26480]4. 无效标条款
投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标作无效标处理：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（7）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（10）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（11）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（12）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（17）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的（不适用）；
（18）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（20）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；
（21）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
（22）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制的；
（23）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；
（24）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；
（25）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；
（26）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户；
（27）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员。
除上述无效标条款外，招标人一般不得另行规定无效标条款。
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建设工程施工合同
（示范文本）














住  房  城  乡  建  设 部制定

国家工商行政管理总局
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南通轨道交通集团有限公司
承包人（全称）：              
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称： 南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次） 
2.工程地点： 南通市轨道交通1号线紫琅路站和河口站  
3.工程立项批准文号：/  。
4.资金来源：自筹 。
5.工程内容：包括但不限于1号线河口站2号出入口、1号线紫琅湖站1号出入口、1号线紫琅湖站2号出入口的道路（场地）、绿化景观、排水、交通设施、照明等项目，具体详见招标文件、施工图纸及工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围： 同工程内容 。
   二、合同工期
工期：90日历天，计划开工日期：2026年10月，计划竣工日期2027年1月，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。计划施工阶段性工期：由建设单位指令，每一工作面自绿化迁移等场地准备完成后不超过50日历天完成该工作面所有工程量。
    三、质量标准
工程质量符合合格，其中：苗木成活率符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）的要求，并且长势良好；园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287），并按南通市城市绿化管理部门颁布的相关办法进行考核。若相关标准、规范在施工周期内发生更新、修订，应优先执行最新现行有效版本。
    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               （¥          元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               （¥          元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）壹拾万元整 （¥100000.00元）。
2.合同价格形式：                      。
    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年      月     日签订。
    十、签订地点
本合同在  江苏省南通市 签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 合同签署后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式12份，均具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执4份。
本合同正本2份，具有同等效力，由发包人，承包人方分别保存1份。若需要公证处公证的，另增加1份正本，公证费由发包人和承包人根据有关收费标准分别缴纳。
合同副本份数：10份，发包人7份，承包人执3份 。


发包人：  （公章）                   承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字）                             （签字）
组织机构代码：                 组织机构代码：           
地  址：               地  址：        
邮政编码：               邮政编码：   
法定代表人：                     法定代表人：             
委托代理人：                     委托代理人：             
电  话：             电  话：     
传  真：             传  真：     
电子信箱：                           电子信箱：   
开户银行：             开户银行：   
账  号：                  账  号：     
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中标通知书


第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款
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第三部分 专用合同条款
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[bookmark: _Toc27881]1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）招标文件及其附件（含答疑）；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程变更单（发包人签字盖章后方可生效）；（5）承诺书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                    ；
1.1.2.5设计人：
名    称：                    ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /     。
[bookmark: _Toc7939]1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：江苏省以及南通市现行的法规、制度、办法等文件。
[bookmark: _Toc14852]1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及江苏省、南通市有关规定。本工程按照规范与标准执行，当对同一问题各种规定、标准或与合同文件要求不一致时，原则上以最新最严格的为准（特殊情况另行商定）。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /       ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
[bookmark: _Toc6722]1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）招标文件及其补充文件；
（4）投标文件及其补充文件；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件；
（11）合同附件。
[bookmark: _Toc22069]1.6图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：一式三份。
发包人向承包人提供图纸的内容：经审查的施工设计图及电子版。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：完善细化投标的施工组织设计，提供实施性的施工组织设计，材料、工程总进度计划等；
承包人提供的文件的形式为：书面以及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。
[bookmark: _Toc31495]1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：/；
监理人指定的接收人为：/。
[bookmark: _Toc10891]1.10交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划施工红线。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，相关费用均已包含在合同总价中。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc11909]1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有，承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc18390]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用已包含在合同总价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：超过±15%。
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[bookmark: _Toc18704]2.2发包人代表
发包人代表：
姓    名：        ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：主要承担该项目的现场实施、竣工验收、工程结（决）算、资料归档、工程移交等各阶段建设单位应负责的相关事务，并配合完成项目前期的相关工作。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人负责完成开工前必要的现场准备工作，使承包人得以进场施工。发包人在保证不影响施工进度的前提下，向承包人陆续移交现场，承包人有义务协助发包人提供施工现场。如承包人认为施工现场有影响工程施工的事项，应在开工前向发包人书面提出，经监理人确认后，发包人协助解决，但不能免除承包人的相关合同责任；如承包人在开工前未向发包人书面提出的，视为施工现场已具备施工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工水源、电力、通讯线路均由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中。
（2）场外有公用道路可用，场内道路以及因施工需要必须切断的公共道路的改道均由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中。
（3）二次搬运、临时用水用电等由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中；施工过程中与其他施工单位间的施工交叉配合协调等费用已包含在合同总价中。
（4）提供施工相关文件资料。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：发包人向承包人提供工程款支付担保。
发包人提供支付担保的形式：按相关规定。
[bookmark: _Toc6871][bookmark: _Toc22900][bookmark: _Toc69909967][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc28250][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868]3. 承包人
[bookmark: _Toc25954]3.1承包人的一般义务
3.1.1在合同通用条款基础上增加以下要求：
（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合南通市建设工程档案归档规范要求及南通市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图电子版。
承包人需要提交的竣工资料套数：书面和电子（刻录于可擦写光盘）各 3套。
[bookmark: _Toc32196]承性标准的规定以及发包人根据地方政府的规定、要求所制定的规定。
8）承包人在施工、竣工工程中应对已完成的工程、设备进行保护，如有损坏或缺失应立即自费进行修复。如承包人移交给发包人的工程或设备等因承包人保护不善而遭到损坏或缺失，承包人不愿或不能进行修复，发包人可以委托其他承包人完成此项工作并支付费用，其费用由发包人从承包人的合同价格中扣除。
9）施工安全、环保、消防、防汛和劳动保护等，应符合包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内。
（10） 承包人应履行的其他义务：
1）承包人在施工中，必须与设计单位密切配合，并根据其变化情况及时调整工序，制定相应的措施、工艺，确保安全、优质、快速施工。
2）承包人有责任和义务对周围环境进行保护，由于施工造成周围环境的破坏和影响，承包人应负全责。
3）为保证本工程的施工质量，承包人在施工中应严格执行本技术条件。凡本技术条件未作规定的均应按国家及地方现行的有关强制性标准执行。
4）文明施工，遵守城市管理的各项法规，严格控制施工噪声，少占用施工场地，保持现场及周围环境清洁，减少对地面交通干扰和环境污染。工程施工期间，噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的影响必须满足国家和南通市有关法规要求。
5）采用的原材料、预制品等应符合国家现行技术标准规定，并应有合格证和出厂说明书及检验、试验报告。
6）采用和推广经鉴定并批准的新技术、新工艺、新设备、新材料时，应制定相应的标准，并经监理和发包人管理者代表的批准。
7）施工安全、环保、消防、防汛和劳动保护等，应符合国家现行的有关强制国家现行的有关强制性标准的规定以及地铁管理部门根据地方政府的规定、要求所制定的规定。
10）工程竣工后，承包人应及时编制竣工文件，并在工程验收前提前交给发包人。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：           
建造师注册证书号：                    
电话：                      
邮箱：                      
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人，并与发包人建立联系，全面主持工程的实施。接受发包人的各项指令和要求，负责协调和处理各种问题。按照本项目合同项下的相关规定和要求，协调和处理项目工程实施过程中的全面工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月驻工地不得少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以0.5万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未履行请假程序或请假要求未经发包人批准擅自离开南通以及请假逾期罚款人民币每天1000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：现场项目部的项目经理、不能随意更换。承包人提出更换项目经理，在征得发包人同意批准后，需相应扣除违约金项目经理：1万元人民币/人次；上述费用从当期开始的进度款中扣除。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：除责令更换外，另每次扣罚合同价的5%。
[bookmark: _Toc26012]3.3承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：除责令撤换外，另每人每次扣罚合同价的1%。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人批准。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：现场项目部主要负责人不能随意更换。承包人提出主要负责人，在征得发包人同意批准后，需相应扣除违约金500元人民币/人次。
[bookmark: _Toc22014][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296347158]3.5分包
[bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及主体结构、关键性工作及其它法律、法规规定的禁止分包的工程。
[bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297216153]主体结构、关键性工作的范围：主体结构工程及其它法律、法规规定的禁止分包的工程。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：
发包人如果发现承包人分包工程，则按承包人违约处理，发包人有权责令其停工并责令退场，中止合同所造成的损失由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
[bookmark: _Toc10569]3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。
3.7履约担保
[bookmark: _Toc24403][bookmark: _Toc69909968][bookmark: _Toc351203636]承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
[bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296347161]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见《委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：监理人在审批工程开（复）工报告前，应将人工费与工程款分账管理、欠薪清偿责任落实情况等保障农民工工资支付管理要求列入核查范围，未满足上述保障农民工工资支付管理要求不得签发工程开（复）工报告。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓    名：          ；
监理工程师执业资格证书号：     /      ；
关于监理人的其他约定：/ 。
在合同通用条款基础上增加以下要求：
4.4商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/ 。
[bookmark: _Toc69909969][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc8714][bookmark: _Toc7675][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559367]5. 工程质量
5.1质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：/。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：未经监理批准，工程的任何部位都不能覆盖，在得到监理的书面认可后方可覆盖。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc69909970][bookmark: _Toc20882][bookmark: _Toc30183]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并对施工现场的安全生产负总责。如发生事故，责任概由承包人承担。满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品；建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。由承包人负责承担施工范围内的一切安全责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责建立施工现场的治安联防组，落实并实施施工场地的治安保卫工作，并对此负全责。发包人可不定期对其治安保卫工作进行监督检查。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人具体负责编制施工场地治安管理计划，制定应对突发治安事件的紧急预案，在开工前7天提供，并应得到发包人和监理方的认可。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：满足《工程管理要求及技术说明》。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
在合同通用条款基础上增加以下要求：
6.3环境保护
6.3.2工程施工过程中，承包人应合理地保持施工现场中不出现不必要的障碍，处置好设备及多余材料，保持现场整洁和道路畅通。
在颁发任何移交证书之前，承包人应从该移交证书所涉及的区域范围，清除并运出承包人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使监理人和发包人满意的使用状态。承包人现场垃圾清运不及时的，处以人民币5000元的违约经济处理。
[bookmark: _Toc69909971][bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc8296][bookmark: _Toc9064]7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人和发包人应在承包人提交实施性的施工组织设计(施工方案)和进度计划后10天内确认或提出修改意见。施工过程中,承包人应按照批准的施工组织设计进行施工,若要对施工组织设计进行修改，应取得监理人和发包人的批准。
[bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479]7.2施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
7.3开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：组织图纸会审和交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产（包含但不限于）等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前七天，以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
[bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175]7.5工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   /    。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除不可抗力因素外，若承包人不能在承诺工期内完成承包范围内的工程，每延误一日，发包人有权对承包人处以人民币500元／日罚款。因发包人原因造成的误工，发包人不承担违约，工期顺延。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015]7.6不利物质条件
[bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/。
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc10695][bookmark: _Toc69909972][bookmark: _Toc30281]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296891208]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已包含在合同价款中，由承包人自行承担，发包人不再另行支付。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
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施工现场需要配备的试验设备：/。 
施工现场需要具备的其他试验条件：/。 
在合同通用条款基础上增加以下要求：
材料、设备检验
9.4现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。
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关于变更的范围的约定：
（1）实际完成的工程量偏差； 
（2）设计变更引起的工程量变化或直接造成的费用增加；
（3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；
（4）暂列金额及暂估价；
（5）不可抗力；
（6）工程量清单缺项或项目特征不符；
（7）发包人确认的其它费用。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
工程价款调整以《南通建设工程造价信息》2026年第8期中的除税指导价执行，基准日人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》（苏建函价〔2026〕27号为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价格。
关于变更估价的约定:
1）因非承包人原因引起分部分项工程量发生变化或因工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化，且已标价工程量清单中有相同清单项目的，按下列规定调整价款。
Ⅰ、定义 
S—调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1—最终完成的工程量；
Q0—招标工程量清单中列出的工程量；
P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价；
P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价。
（1）当Q1>1.15Q0时（工程量增加超过15%）：
S=1.15Q0×P0+(Q1−1.15Q0)×P1
即：15%以内的工程量按原投标单价结算，超过15%的部分按调整后的单价结算。
（2）当Q1<0.85Q0时（工程量减少超过15%）：
S=Q1×P1
即：减少后剩余的全部工程量按调整后的单价结算。
 P1（调整后综合单价）的确定方法
P1的确定，发承包双方可协商确定，也可参照以下原则与最高投标限价相联系：
①当P0处于合理区间时，不调整综合单价：
P2×(1−L)×(1−15%)≤P0≤P2×(1+15%)
此时，无论工程量增减多少，均按原投标单价P0执行。
②当P0偏高时（P0>P2×1.15）：
工程量增加超过15%时，增加部分的综合单价按P1=P2×1.15执行；
工程量减少超过15%时，仍按原投标单价P0执行。
③当P0偏低时（P0<P2×(1−L)×(1−15%)）：
工程量增加超过15%时，增加部分的综合单价按P1=P2×(1−L)×(1−15%)执行；
工程量减少超过15%时，仍按原投标单价P0执行。
式中：
P2——发包人最高投标限价（或标段修正预算）相应项目的综合单价；
L——承包人报价浮动率，计算公式为：L=(1−中标价÷最高投标限价)×100%（计算时应扣除暂列金额、暂估价及相应税金费用） 
2）因工程变更引起新的工程量清单项目发生变化时，已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似清单项目的综合单价进行调整（承包人在工程量清单中填报的综合单价出现不一致的，取最低值）。
3）招标人提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符或设计变更引起新的工程量清单项目时，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于清单项目的，其相应新增综合单价由承包人按最高投标限价编制的原则提出，并原则上依据中标价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税金）相对最高投标限价（扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的税金）的浮动率浮动，经监理工程师审核报发包人认可后作为结算的依据。 
计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无指导价的材料，在施工前，由承包人向监理、发包人提交需确认价格的材料品种、规格、数量表，由发包人根据相关管理办法进行价格确认，所有价格确认过程资料及时存档，在报送结算时一并报审计单位。若施工单位擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。
4）由于承包人遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。 
5）因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整： 
措施项目的措施费仍按投标人投标时的费率进行调整；措施项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整； 
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行。 
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 
结算时，除上述原因引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 
6）工程结算总价为经监理机构审核通过报发包人认可的工程总价，最终结果以审计审定数为准。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。
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[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
暂列金额主要用于可能产生的工程量变更和补充等。暂列金额待中标的施工单位进场摸清情况后，编制出实施方案及预算，并按相关要求履行报批程序后方可使用。此费用按实际发生确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc17785][bookmark: _Toc18228][bookmark: _Toc69909975]11. 价格调整
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12. 合同价格、计量与支付
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综合单价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：同第10条。
12.2 预付款
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预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
（1）合同签订后，发包人向承包人支付合同总价（扣除暂列金）的10%；
（2）工程完工后，支付至经监理人、全过程造价咨询单位及发包人审定的已完成的实体工程的计量价款的80%且不超过合同总价的80%；
（3）本工程结算总价最终结果以发包人委托的造价咨询单位审核为准。
项目竣工结算完成后，承包人向发包人提供本工程结算价的3%的工程质量保修担保（可采用银行保函，保险公司保险单，现金等形式）,发包人向承包人支付至结算审核价款的100%。
12.4.1.5 承包人申请付款的程序须符合发包人的财务规定，并先开具相应金额的符合约定及规定税率的增值税专用发票，每次付款需取得监理人签字认可，否则，发包人有权拒绝付款。
12.4.1.6 发包人每次付款时，均可直接扣除承包人应承担的违约责任、赔偿责任，及其他应支付给发包人的款项。
12.4.1.8 承包人应分解工程价款中的人工费用，在本项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人按照南通市建设主管部门规定和轨道交通行业特点，同时参照江苏省其他城市轨道交通工程的相关要求和规定，本项目中人工费占工程造价的比例约定为：原则上不低于10%（具体以发包人相关管理办法要求为准）。发包人按照约定的比例将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资专用账户，确保专款专用。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
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关于竣工验收程序的约定：竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按工期延误处理。
13.6竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后28天内拆除现场所有临时设施。包括所有的地坪、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。
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14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程通过竣工验收后，承包人应在2个月内上报结算，发包人在收到该结算后组织审核。
竣工结算申请单应包括的内容：
（1） 到该移交证书注明的日期为止，承包人根据合同所完成的所有工作的价值；
（2） 除质保金外，承包人认为作为竣工结算，根据合同或其他约定(包括变更及对承包人的奖惩金额的累计)，承包人应得到的任何应付未付款额总计。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到的竣工结算相关说明后56天之内，发包人应组织全过程造价咨询单位审核竣工结算文件和竣工结算相关说明，并出具审核人报告。
发包人完成竣工付款的期限：发包人在工程竣工结算后的56天内，向承包人支付还应支付给承包人的款项。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：对其中仍然存在争议的部分与承包人和监理人进行协商并达成一致，如仍然不能达成一致，由发包人提出最终意见，承包人按照发包人的最终意见进行修改并提交最终竣工结算文件。若承包人不同意发包人的决定，按本合同条件第20.4条关于争议的约定处理。
14.4最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后30个工作日内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后 60个工作日。
（2）发包人完成支付的期限：最终结清证书后30个工作日。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否，关于质量保证金，竣工验收完毕及结算审定单出具后，质量保证金采用银行保函形式或保险公司保险单或现金替代。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （1）或（2）或（3） 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：本工程结算总价最终结果的3%； 
（2）现金：本工程结算总价最终结果的3%；
（3）其他方式: 保险公司保险单。
关于质量保证金的补充约定：/。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：               /                  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时。
[bookmark: _Toc10470][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc29017][bookmark: _Toc69909980][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]绿化养护期的具体期限：养护期为自竣工验收合格之日起一年时间，按一级养护标准进行养护，补种的苗木应从补种之日起重新计算养护期，直至养护期满并办理建管移交手续，建管移交按照南通市关于印发《南通市区园林绿化工程建管交接管理办法》的通知（通政园管[2019]101号）执行。
16. 违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：           /              。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：免。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：因发包人未按合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资，垫付款在结算时扣回。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：免。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /      。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：免。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：免。
（7）其他：                /                  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
16.2.1.1承包人违约的其他情形：
（1） 无正当理由不执行合同；
（2） 未能遵守监理人根据第4.3.6款发出的要求承包人改正的通知；
（3） 承包人违反第3.2款的规定随意更换项目经理和项目主要人员；
（4） 未能遵守第8.2.4款和第8.2.5款使用承包人的设备；
（5） 无正当理由而未能按照第7.3.2.5.1款的规定日期竣工；
（6） 承包人未按照第15.4.6款的约定进行保修；
（7） 承包人文明工地未达到第6.3.3款的约定；
（8） 承包人违反第1.8款廉洁条款或其他恶意行为；
（9） 因承包人原因危害了公共安全、公共环境或其他人员的利益；
（10） 承包人在本合同执行过程中在质量、进度、安全生产、文明施工等方面出现严重问题，事实上已经构成对发包人的社会形象产生严重影响；
（11） 承包人拒不接受相关部门(包括但不限于政府质量、安全监督部门等)的监督、协调管理与决定。
（12） 承包人农民工欠薪清偿条款
a.承包人未及时支付农民工工资，由承包人承担清偿农民工工资的责任。
b.承包人对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，分包单位拖欠农民工工资的，由承包人先行清偿，再依法进行追偿。
c.承包人转包或违法分包导致拖欠农民工工资的，由承包人承担清偿农民工工资的责任。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。
16.2.1.2当承包人出现以上违约情况而不改正或不停止违约行为时，发包人有权解除合同并将承包人逐出现场，并聘请其他人完成承包人合同工程，承包人应承担由此产生的一切费用及赔偿责任。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天500元向发包人支付违约金；若超过十五天，承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同。
（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承担 。
（3）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的50%款项结算。
（4）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程履约保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任。
（5）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。
（6）承包人将本工程转包或违法分包的，一经发现，取消承包人的施工资格，已完工程量不予结算，同时发包人将依照相关法律法规要求，视情节在全国建筑市场监管公共服务平台予以公布；
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天500元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同；
（2）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除工程质量保证金不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；
（3）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担；
（4）承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场。对已完部分的工程同意发包人按已验收合格工程量的50%结算工程价款；
（5）在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担；
（6）合同中规定的其他情形。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：        /       。
[bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc14527][bookmark: _Toc2542][bookmark: _Toc69909981]17. 不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险条款解释。 
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
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18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：工程相关保险由承包人自行考虑投保，费用已在合同总价中，如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.3其他保险
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。
[bookmark: _Toc23076][bookmark: _Toc16712][bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc69909983]20. 争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：
（1）向南通仲裁委员会申请仲裁。
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第四部分  合同附件
协议书附件：
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[bookmark: _Toc11615][bookmark: _Toc3935][bookmark: _Toc30508][bookmark: _Toc31374][bookmark: _Toc31243][bookmark: _Toc25719]附件4：安全生产协议书
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附件7：履约担保
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附件3：工程质量保修书    
[bookmark: _Toc31848]工程质量保修书

发包人（全称）：南通轨道交通集团有限公司
承包人（全称）：                        

为保证南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）（下称“工程”）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，发包人和承包人经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
[bookmark: _Toc6503_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24548_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc224697252][bookmark: _Toc208056685]一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围为南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）涉及的包括但不限于绿化景观、给排水、交通设施、道路、标识标牌、照明等及发包人要求的其他应保修部分。
[bookmark: _Toc208056686][bookmark: _Toc29876_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc224697253][bookmark: _Toc31747_WPSOffice_Level2]二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日起开始之日起算。
双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合本工程约定具体质量保修期如下：
基础及主体、附属结构工程质量保证期限为工程的设计寿命；
有防水要求的工程质量保证期限为5年。
绿化养护期为1年，一级养护。
其他工程质量保证期限为2年。
[bookmark: _Toc22722_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31058_WPSOffice_Level2]三.质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。非承包方施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应当确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
[bookmark: _Toc22046_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9629_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc208056687][bookmark: _Toc224697254]四、质量保修金的总额
本工程约定的工程质量保修金总额为竣工结算价款的3%。
质量保证金银行利率为：0。
[bookmark: _Toc224697255][bookmark: _Toc28272_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14652_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc208056688]五、质量保修金的返还
在工程保修期满后30天内，办理相关结算手续，予以结清。




发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）

法定代表人                             法定代表人
或其授权代理人：                       或其授权代理人：
[bookmark: _Toc11490][bookmark: _Toc13190][bookmark: _Toc69909988][bookmark: _Toc18075][bookmark: _Toc39][bookmark: _Toc547][bookmark: _Toc69891498]
附件4：安全生产协议书
安全生产协议书

[bookmark: _Toc28346]甲方（全称）：南通轨道交通集团有限公司（以下简称甲方）
乙方（全称）：                        （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、江苏省及南通市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商,特签订本安全生产协议书。
一、本安全生产协议书作为南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）合同的附件，与该合同具有同等效力。
二、乙方严格遵守并贯彻执行国家安全生产的法律法规和方针政策，把安全生产纳入本单位经济发展的总体规划和年度计划，依法履行安全生产主体责任，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。乙方的法定代表人、项目负责人、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。法人代表作为安全生产管理的第一责任人，明确具体的分管领导联系南通轨道交通工程项目。
三、根据南通市建设工程安全文明施工管理有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及进行日常施工现场的督促检查。
四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。乙方单位法定代表人（或授权代表）每季至少召开一次南通轨道交通建设项目安全生产工作会议，主要领导每月至少召开一次安全生产会议。乙方对所有下基坑和隧道的人员必须实行挂牌登记，同时做好统计和点名。
五、乙方在施工中要认真执行南通市和甲方对工地安全管理的有关规定，甲方将上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。
六、乙方施工人员中的电工、焊工、等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。
七、乙方在施工过程中，必须注意对其他专业成品的保护。（如果由于施工原因）在施工过程中造成的损坏，由乙方承担全部责任。
八、乙方在施工过程中，应认真组织审核甲方下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和方法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部法律责任。
九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及政府主管部门，事故责任以及损失赔偿按有关规定执行。
十、乙方对施工现场的安全生产负总责，对分包工程的安全生产承担连带责任。
十一、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方到有关部门办理开工报告手续。
十二、切实加强重大危险源监测预警，依法登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，建立应急救援体系，每半年至少开展一次应急演练。正确使用安全生产电子管理台账，按要求及时更新企业信息。
十三、甲、乙双方严格执行《建设工程安全生产管理条例》有关责任规定。
十四、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。
十五、本协议自签订之日起生效。


甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人                             法定代表人
或其授权代理人：                       或其授权代理人：
[bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc21834][bookmark: _Toc69909993][bookmark: _Toc69891503][bookmark: _Toc2619][bookmark: _Toc11019][bookmark: _Toc15279][bookmark: _Toc296347226][bookmark: _Toc296503227][bookmark: _Toc296891055][bookmark: _Toc296891267][bookmark: _Toc296944566][bookmark: _Toc267261698][bookmark: _Toc296346728]
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
[bookmark: _Toc26262]承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc12117][bookmark: _Toc11977][bookmark: _Toc69891504][bookmark: _Toc7020][bookmark: _Toc22983][bookmark: _Toc69909994][bookmark: _Toc31141][bookmark: _Toc8052]
附件6：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	序号
	拟任岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc69909996][bookmark: _Toc20000][bookmark: _Toc4670][bookmark: _Toc69891506]
附件7：履约担保
致：南通轨道交通集团有限公司          
鉴于乙方       与南通轨道交通集团有限公司（下称“甲方”）签订了      合同书，并保证按合同规定承担该合同的工作任务，我行愿意出具保函为乙方担保，担保金额为人民币（大写）         元（￥       元）。
本保函的义务是：我行在接到甲方提出的因乙方在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知的 15 天内,在上述担保金额的限额内向甲方支付任何数额的款项，无须甲方出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求甲方应首先向乙方索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除或减轻我行按本保函所应承担的义务，但法律法规另有规定的除外。
本保函保证方式为见索即付的连带责任保证，自我行签发之日即有效且不可撤销，直到甲方向乙方颁发工程接收证书后失效；但无论如何,本保函有效期最晚应不迟于2028年12月31日失效。


担保银行：（全称）         （盖章）
负责人或其授权的代理人：
（职务）  （姓名）        （签字）
银行地址：                        
邮    编：                        
电    话：                        
传    真：                         
日    期：       年      月      日


[bookmark: _Toc22958]附件8：暂估价一览表
8-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	无
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




8-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	无
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




8-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	无
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：



[bookmark: _Toc25371][bookmark: _Toc11552][bookmark: _Toc16116][bookmark: _Toc19261][bookmark: _Toc69891507][bookmark: _Toc69909997][bookmark: _Toc28142]
附件9：廉政合同格式
廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）项目的项目法人南通轨道交通集团有限公司(以下称发包人)与           （以下称承包人），特订立如下合同。
[bookmark: _Toc59896701][bookmark: _Toc59900969]第一条 发包人和承包人的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及江苏省、南通市的有关规定，遵守南通轨道交通集团有限公司六不准则。
（二）严格执行南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
[bookmark: _Toc59896702][bookmark: _Toc59900970]第二条 发包人的义务
（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
[bookmark: _Toc59900971][bookmark: _Toc59896703]第三条 承包人义务
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人可以单方终止与承包人的合同，并给予承包人三年内不得对发包人组织建设的工程项目进行投标的处罚。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。
第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。
第七条 本合同作为南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目（第1批次）施工项目合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经合同双方签署立即生效。

发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）

法定代表人                             法定代表人
或其授权代理人：                       或其授权代理人：


[bookmark: _Toc69909999][bookmark: _Toc69891509][bookmark: _Toc5418][bookmark: _Toc2575][bookmark: _Toc21105][bookmark: _Toc20496][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc24193]
附件10：工程管理要求及技术说明
[bookmark: _Toc15018]
1、 人员配备
	拟投入各标段项目人员最低要求

	序号
	人员
	要求
	人数
	备注

	1
	项目负责人
	满足招标文件要求
	1人
	

	2
	项目技术负责人
	1.具有中级工程师（含）以上职称；
2.5年及以上市政工程工作经验。
	1人
	

	3
	安全员
	1.具有初级(含)以上专业技术职称；
2.持有安全资格C证；
3.3年及以上市政工程工作经验。
	1人
	需满足现场实际需求

	4
	质量员
	1.具有初级(含)以上专业技术职称；
2.3年及以上市政工程工作经验。
	1人
	

	5
	施工员
	1.具有初级（含）以上专业技术职称；
2.3年及以上市政工程工作经验。
	1人
	

	合计
	5人
	

	备注：以上为最低人员配置且投标时均未在其他在建工程的项目任职；具体人员可根据现场实际需要安排进场并且按照发包方要求无条件增补。


2、 工程质量
工程质量符合合格标准；其中苗木成活率符合《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）的要求，并且长势良好；园林绿化养护质量符合《园林绿化养护标准》（CJJ/T287），并按南通市城市绿化管理部门颁布的相关办法进行考核。若相关标准、规范在施工周期内发生更新、修订，应优先执行最新现行有效版本。
3、 工程工期
计划施工总工期：计划2026年10月至2026年12月，共计3个月。           
计划施工阶段性工期：由建设单位指令，每一工作面自绿化迁移等场地准备完成后不超过50日历天完成该工作面所有工程量。
本工程施工作业面分散，可能存在需根据场地移交时间分阶段进场且阶段性工期紧等情况，承包人在报价中综合考虑。
绿化养护期：养护期为自竣工验收合格之日起一年时间，按一级养护标准进行养护，补种的苗木应从补种之日起重新计算养护期，直至养护期满并办理建管移交手续，建管移交按照南通市区绿化主管部分颁布的相关管理办法执行。
本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》及国家、行业、江苏省、南通市现行相关规定执行；缺陷责任期为24个月，均自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期内承包人对工程缺陷无偿修复，缺陷责任期满按规定返还质量保证金；质量保修期内承包人仍应依法承担相应保修义务。
4、 管理规定
1、标准和规范
承包人施工全过程应当遵守国家、相关行业、江苏省、南通市现行有效的工程建设法律、法规、强制性条文、技术规范、规程、标准、标准图集、主管部门规范性文件以及本项目图纸、招标文件相关要求。同时，承包人须执行发包人发布的相关管理制度。
若相关标准、规范等在施工周期内发生更新、修订，应优先执行最新现行有效版本。
2、地下管线的保护
由于施工区域地下老管线较多，部分管线如保护不当易发生安全事故，如供电、照明亮化、通信、燃气、自来水、地铁接驳及其他地铁功能性专用管线，承包人须派专人开展管线调查等工作、并采取可靠措施确保管线安全。施工时由承包人通知相关管线产权单位派人到场监护。
    3、扬尘管控
承包人须严格做好施工现场扬尘管控工作，落实各项防尘抑尘措施，遵守国家、江苏省、南通市区现行扬尘污染防治相关法律法规、管理办法、技术标准；施工期间若地方出台新管控政策，按最新规定执行。承包人施工前须编制专项施工组织设计，经发包人、监理认可后实施。
施工期间，承包人必须采取有效的扬尘污染防治措施，如因承包人扬尘控制措施不到位，致使发包人在工程竣工后需向市环保部门缴纳扬尘污染防治费的，则该费用由承包人全额承担，并在结算中扣除。
承包人应根据南通市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号）、《南通市市区市政和园林工程扬尘治理“654”专项整治行动方案》（通质安监〔2020〕3号）等文件的要求，加强扬尘污染防治工作，严格落实“六个百分百”标准。
    4、安全文明施工
承包人须全面落实安全生产、文明施工、现场标准化管理措施，严格执行国家、行业、江苏省及南通市区现行有效的安全生产、文明施工相关法律、法规、规范、标准及主管部门管控文件；施工期间如有新规定实施，按最新有效要求执行。
承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
4.1 承包人应将施工区域采用夹心彩钢板进行围挡，施工围挡采用夹芯彩钢板与方形立柱组合而成，每隔3m设置一根方形立柱，立柱尺寸为80×80×3mm；围挡板材采用50mm厚夹芯彩钢板，夹芯彩钢板为外皮0.7mm+内皮0.3mm，泡沫密度8kg/m3。每块彩钢板宽度为1m，三块彩钢板拼成一块围挡，蓝白相间布置或根据要求交叉布设，围挡压顶、地槽、边柱与立柱固定牢靠。面向车站出入口乘客疏散区域(含无障碍垂梯口)位置的围挡全版面设置公益广告或宣传图片（公益广告或宣传图片单幅面积同单块围挡，具体图样由发包人提供）。其他区域围挡外立面加挂绿色草皮装饰毯，并按不少于围挡面积的30%设置公益广告。围挡按相关部门要求设置喷淋系统。为了保证通行安全，路口必须设置可透视的隔离网，以确保有足够的安全视距；围挡高度应符合《市区扬尘污染防控（六个百分百）要求》；围挡应做好日常维护、保洁、照明。
施工人员、材料、机械的进出场通道必须避让车站乘客进出站及疏散通道，不得占用乘客进出站及疏散通道。
4.2本项目仅施工图所示施工区域经过土地性质核实，施工区域周边土地性质复杂，施工时不得占用施工区域周边的场地。施工单位私自占用施工图所示施工区域外场地的，除承担相关部门的一切处罚责任外，还需承担因此行为造成的发包人其他损失。
4.3 临时交通标志：为保证工程施工期间的交通安全，须在必要地段设置标准醒目的交通警示标志，承包人须委托专业单位制作安装并及时更换施工过程中损坏的标志。临时交通标志设置的位置、数量必须无条件服从交通管理部门及发包人的要求。
4.4 本项目现场施工图所示施工区域内仅可设置便于移动、满足消防要求的小型值班及工器具存储设施，不得设置生活、办公设施。
本项目发包人不提供场外临时设施搭建场地，以及相关的协调工作。施工单位若有相关需求，需自行解决并承担用地责任。同时，临时设施的设置需满足以下要求：
本工程所有临时设施的设置，均需达到标化工地的要求。生活区和办公区如采用活动板房搭设的，须按照国家、江苏省、南通市现行消防相关规范要求实施，落实各项防火措施，满足施工现场消防安全管控标准。其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用自行考虑。生活区人均面积不得低于3平方米/人，底层房间地坪必须硬化，房间必须满足通风和采光需要，配备专门的食堂、冲水式厕所和洗浴间及相应设备，并须指派专人负责卫生，垃圾必须集中处理。以上各项措施必须满足政府有关的卫生防疫要求以及安全文明标化工地中对工人宿舍的要求。
4.5 进入施工现场人员必须正确佩戴好安全帽、统一着装。现场应按要求设置各种安全标志牌。现场的机具设备一律应设安全防护罩。
4.6 做好场容场貌管理工作，物料随用随进，建筑材料在施工区域内整齐堆放。不得占用施工区域外现状道路、铺装场地等堆放物料或停置机械。施工区域内做到“工完料尽场地清”，作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运。
4.7 施工过程中，须采取必要且可靠的成品保护施工措施，对自身成品、周边绿化及其他成品进行保护。
4.8 外部道路保洁：承包人须负责材料运输通道及相关道路的保洁工作。不得在沥青路面上拌和砂浆、混凝土，工地的运输车辆不得发生抛洒滴漏等现象。
4.9 运输车辆：为确保已建道路成品的完好，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运输车辆的载重吨位须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使用“黄标车”及无牌无证社会车辆。
4.10 施工机械设备（如挖掘机、吊机、叉车、铲车等）进场及施工过程中必须对已建道路、绿化等成品进行保护，如发生损坏，应立即按不低于原标准进行恢复。
4.11 投标人须严格执行《保障农民工工资支付条例》、江苏省及南通市工程建设领域农民工工资管理相关规定，落实用工实名制、农民工工资专用账户、工资保证金、总包代发等各项保障措施，足额按时发放农民工工资，杜绝欠薪；若发生拖欠农民工工资情形，承包人承担全部责任，发包人有权按合同约定处置工程款、保证金，由此造成的一切损失、信访舆情及法律责任均由承包人承担。
5、安全措施及安全责任
在工程施工、竣工及保修的过程中，承包人应按照国家制定的相关法律法规、南通轨道交通安全生产、文明施工相关管理要求，维护发包人在南通市民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。发包人对承包人安全生产、文明施工管理的具体要求：
5.1 承包人应按照南通轨道交通工程建设安全生产、文明施工相关管理办法的相关规定，接受发包人组织的安全、文明日常巡查和阶段性检查，对自身工作中的失职行为接受违约考核；
5.2 施工期间发生安全事故，将根据《安全生产协议书》的约定和相关法律、法规及发包人的管理办法进行违约考核；
5.3 承包人必须执行发包人关于安全生产、文明施工的指示指令，如承包人拒不执行，发包人有权指定这部分工作由其他人完成，所发生费用由承包人承担；
5.4 由于承包人施工不当或管线保护措施不到位致使管线损坏，因此造成的一切损失和经济处罚由承包人承担；
5.5 施工现场进出口必须设置冲洗台和沉淀池，排水经三级沉淀达标后再排至市政管网；
5.6 现场须封闭施工，并设置24小时值勤门卫；
5.7 由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
5.8 若监理人认为承包人在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和发包人的利益，有权要求承包人采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由承包人引起，采取措施和增加设备的费用应由承包人承担。
6、其他规定
6.1承包人应服从建设单位的施工组织安排，在接到建设单位、监理单位的阶段进场开工指令后，不得以不具备施工条件、施工工作面狭小、施工作业内容少等为理由拒绝进场。因现场施工作业面条件限制，造成的施工措施费用的增加，由承包人在投标报价中自行考虑，结算时不作调整。
6.2承包人应服从建设单位的总体工期和阶段性工期节点安排，并应为满足建设单位的节点指令，采取各项必要有效的组织措施、协调措施和经济措施，由此产生的各项费用由承包人在投标报价中自行考虑。
6.3承包人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系，自行处理好施工过程中的各项交叉施工、工序协调问题；承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。
6.4承包人不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。
6.5照明灯具的品牌需选用中档以上品牌，并满足接管单位南通市照明管理处相关标准或名录要求。在实际施工中，由中标人提供不少于三种品牌备选，所有材料的选用需待招标人及监理人确认后方可进场，在工程结算时，综合单价不予调整。  
6.6 承包人须在阶段施工工作面完工后，及时拆除清理现场所有临时设施、设备以及剩余材料，不得以工程未全面完工及其他理由拒绝，清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人指定其他承包人完成，并在工程结算价款中扣除。
6.7 施工过程中产生的渣土、建筑垃圾，承包人应在48小时内完成清运，不得因渣土、建筑垃圾清运量少而存放在现场，否则，发包人有权指令其他承包人完成，产生的费用在工程价款中扣除；渣土、建筑垃圾等必须运出崇川区全境以外地点，该地点必须符合相关部门要求，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次招标人将视情节严重向承包人收取1-10万元/次的违约金，并有权要求其重新清运出。
6.8承包人必须做好现有和在建道路、管线、结构物、建筑物、设施、设备、材料的半成品、成品保护和保洁工作，由此造成的施工措施费用增加，由承包人自行考虑，列入投标报价，结算时不作调整；因承包人原因造成现有和在建道路、管线、结构物、建筑物、设施、设备、材料的半成品、成品的损坏、污染，应按照不低于原设计标准或原样恢复，否则，如发生相关费用发包人有权在工程价款中扣除。
6.9 承包人在绿化填土、场地硬化等工序实施前，应充分调查场地内的检查井、消火栓、阀门等现有设施，若因承包人填埋造成的修理、处置费用由承包人承担。
因地形变化及隐形井盖安装等需要调整各类检查井的，由承包人负责实施，施工时由承包人通知相关管线产权单位到场监护并做好管线保护措施，工程量以“座”为单位按实计量，投标人综合考虑检查井调整尺寸、高度等影响造价的因素，列入投标报价。
6.10 本项目的混凝土、砂浆采用商品料，严禁在施工现场搅拌。
6.11 灌溉用给水管接入市政自来水管网（即用户工程）的所有费用列入报价中，包括水表、阀门、表前管道、道路破除及恢复，表后连接管等，结算时每处的接入单价报价不予调整，接入数量按实计量。
6.12承包人应做好施工废水、废料的收集、处置工作，不得将施工过程中的泥浆水、渣土、建筑垃圾排入雨污水系统及河道，因承包人处置不当造成的疏通清淤处置费用由承包人承担；因承包人原因造成的管道堵塞、河道淤积，且承包人消极应对的，建设单位有权委托产权单位、管养单位或其他单位负责处置，由此发生的费用在承包人工程价款中予以扣除。
6.13 施工场地交通、水利、市政、环保等手续由承包人负责到有关部门办理，并缴纳承包人应承担的有关费用，该费用已包含在报价中，发包人不另行给付，费用缴纳的标准由承包人向有关部门查询。
6.14施工期的交通组织方案由承包人负责编制，并经交警部门审查通过；交通诱导、指示、警示等标志由承包人负责设置，并符合交警部门和招标人的要求；施工区域周边的交通组织、管理、责任由承包人负责，承包人可自行派专人、也可委托交警进行管理。
6.15 承包人已完工程成品正式移交接管单位前，由承包人负责保护、保洁，费用包含在合同总价中。
6.16 承包人必须在施工期间做好对突发公共事件的应急处理工作，内容主要包含：发包人接收来自数字化城市管理热线、政府服务热线、城建服务热线以及市长信箱、市民来函来电等施工区域现场涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，承包人应当按照发包人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次视情况扣罚500~2000元。
6.17 养护期内承包人要做好施工区域内死亡苗木的补缺、除草、浇水、治虫、修剪、施肥、保洁等日常管护工作，所有费用均由承包人承担，发包人不再另行支付其费用，结算时一律不作调整。工程竣工后保修养护期的缺陷整改由承包人负责，发包人负责督促考核，并要求在工程移交验收前完成。原则上在工程移交验收前6个月内不得进行乔木缺陷整改，3个月内不得进行灌木、地被整改。补植养护期自补植之日起计算，小规格苗木死亡后须及时补植或在第一个适宜季节补植到位，否则，延长一个年生长周期后验收，补植苗木规格与招标时规格相同。
超出验收规范要求但在允许值范围内（行道树不得超过1%且不超过20株，其他乔灌木及花卉、地被、草坪等不得超过2%）的缺陷整改费用由发包人从工程款中扣除，并形成扣款凭证，经财政、园林绿化主管部门备案后，作为移交资料一并移交给接管单位。扣除款额按照缺陷苗木移交当期本地信息价和中标单价两者价高的，套取现行定额计取。
6.18 所种苗木养护期间内应按养护等级一级标准进行养护，及时开展除草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作，保持草坪覆盖率达95％，草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；草坪修剪宜多次，一次修剪高度不宜大于草高的1/3。冷季型草坪冬季留高不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪留高夏季不超过8cm，冬季应尽量低剪。复播型草坪应在秋季复播前进行低修剪。养护期内的养护费已包含在合同总价中，结算时不作调整。
6.19 竣工验收后的一年养护期内，草花一年更换种植至少6次，每平方不少于49株，必须确保一年四季草花景观效果。承包人应综合考虑相关费用，并列入投标报价中，竣工结算时不予调整。工程竣工验收前需提交更换计划，经监理、发包人审核同意后实施，每次更换前需向监理机构报验。
6.20 施工围挡搭设标准须符合国家、江苏省及南通市现行文明施工、扬尘防治相关管理规定。同一施工区域围挡仅计算一次工程量，施工期间围挡移位、反复拆除重装、日常维护等全部费用均包含在综合单价内，结算时不予重复计量。对同一区域发生的重复围挡设置，承包人不得以任何理由拒绝，否则，发包人有权指令其他单位完成，发生的相关费用由发包人在工程价款中扣除。
6.21 承包人在施工过程中必须及时拍摄并保存相关视频、影像资料，以供后期审计使用，在结算送审时一并提交。对于因佐证资料不全造成工程量确认疑义的，建设单位有权不予认可。
6.22 本工程施工时可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理、种植时所用基肥与养护用肥料、绿化反季节施工费由投标人在投标报价时自行考虑并计入报价，该费用招标人不再另行支付。
6.23 因季节或其他特殊情况，绿地（树穴）范围内需临时铺设草皮卷的，临时铺设草皮卷工程量按每站点100m2暂估，具体发生部位、范围由发包人指令，工程量按照现场实际发生量计算，承包人在相关清单项中自行报价。 
6.24 本工程场地铺装实施过程中，因综合管线割接、箱体设备及综合杆件拆除安装等施工时序影响，造成场地铺装检查井、杆（构）件周边的零星收边收尾，发包人有权要求承包人在具备完全收边收尾条件前，采取临时铺装、砼或砂浆临时找平（实施标准参照实体工程，具体以发包人现场指令为准）等措施，承包人不得拒绝，相关可能发生的费用由承包人在投标报价中自行考虑，不再单独计算。
6.25 施工用水、用电发包人由承包人自行解决，且发包人不提供接驳点，承包人在投标报价中综合考虑。
6.26 承包人须满足发包人发布的项目管理各项制度和要求。工程资料建设单位归档时承包人除提供纸质版外，还须提供符合要求的数字化加工资料，相关费用承包人在投标报价中综合考虑。
6.27本工程施工区域处于地铁保护区范围内，承包人须严格遵守国家、江苏省及南通市轨道交通保护区相关管理办法及规定，主动接受发包人及地铁保护相关单位的巡查检查，对检查发现的隐患按要求及时完成整改；因承包人施工行为违反保护区管理规定所引发的一切安全后果、损失及相关责任，均由承包人自行承担。

第五章 招标工程量清单

一、投标报价编制要求
1、采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
2、除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与发包人提供的一致。
3、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、劳务、安装、调试、测试、成品保护、缺陷修补、维护、培训、售后服务、管理、利润、措施费、增值税、技术措施、施工方法、工程档案、作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。
4、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
5、发包人不限定投标人在投标报价时使用何种定额，投标人可参考以下定额及相应取费标准，并执行相应的现行文件，但原则上不应超过取费范围和计费标准。套用本企业定额，无本企业定额可参照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）及其9本工程量计算标准、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省园林定额》（2007）、《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号文）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（[2019]第19号）》。
材料价参考《南通市建设工程主要材料价格指数》2026年第8期（其中绿化价格执行2025年第2期南通市园林绿化苗木信息价）中的除税指导价执行。若无指导价的材料的价格，则按市场价执行。
人工价按照普工140元/工日、一般技工250元/工日、高级技工340元/工日口径编制，对我省尚未更新为消耗量的专业工程人工价参考2026年上半年人工价。
6、不可竞争费用
本工程安全文明工地要求详见第四卷《工程管理要求及技术说明》。安全文明施工费用中的扬尘污染防治增加费包括采取移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施所发生的费用，在实施中，中标人如未采取相应措施，结算时不计取相应费用；如在主管部门或建设单位的检查中因所采取的措施未达到要求的，结算时扣减相应费用。
安全文明施工的具体考核办法按发包人相关办法及要求执行。



	序
号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	园林绿化（%）
	市政
（%）
	安装
（%）

	1
	安全生产
措施费
	安全生产
措施费
	经工程量清单缺陷和工程变更调整后的分部分项工程费-除税工程设备费
	0.9
	1.9
	2.9


7、中标人须严格按图纸土壤改良要求执行，并避免选用建筑废土、沿海土壤等 pH 较高的客土。投标人在踏勘现场后，投标报价中绿化部分应包括苗木购买、种植、改善土质或换土、追肥、养护的所有费用，在中标后充分考虑现场土质情况，不得因土质问题而影响苗木成活率。投标人须自行考虑“实际种植季节”，结算不得因季节增加费用和影响成活率。
8、中标后，施工现场交由中标单位负责接管，此后发生土方被盗、被置换以及偷倒垃圾等问题由中标单位自行承担。
9、本工程所用的材料均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经发包人及监理书面认可。材料必须到发包人认可的质检部门送检，合格后方可使用。
10、中标人进场后，应对施工区域周边地下管线进行细致勘察，对施工图的各项数据进行复测，并请监理监督见证，留下全过程影像资料。此项费用在报价中综合考虑，不另行计取。
11、中标单位必须保护现有道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用自行承担。
12、投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，发包人不再承担此类费用。
13、建筑垃圾外运根据最新相关规定执行，并需经现场监理、甲方确定相关工程量。
14、中标人进场后对原有已施工排污、排水管道的摸排检查及施工周期内的维护、疏通等相关管理费用，在报价过程中综合考虑，不再单独计取。
15、本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
16、本工程所有石材，现场施工前，需提供样品，具体材质、颜色、纹路等经发包人和设计认可并封样后方可施工，材料、价格一律不做调整；本工程中造型路灯、造型树等有特殊要求的材料，施工前需经监理、发包人和主管部门确认后方可施工。
17、发包人委托中标人办理交通管制的行政审批的申请手续，通告费由中标人负责，交通管制所涉及的其他一切费用列入工程报价中。中标人施工期间的交通组织原则上按照交警部门审批通过的交通组织设计方案执行。施工区所有交通设施必须在交警部门的指导下设置，并满足交警部门的要求。投标人还应结合各自的施工方案和现场实际，设置临时便道、便桥、门架、门洞。上述各种组织措施（包括各种临时标牌、临时便道、便桥、门架、门洞等）的所有费用综合考虑在投标报价中。
18、本工程在实施过程中可能会受到季节、气候的影响，对于可能发生的回填土处理，请各投标人结合工程实际情况在施工方案中写明应该采用的相应措施，以确保工程质量和工期，相关费用综合考虑在投标报价中。
19、本工程通用措施项目为固定费率，《通用措施项目清单》中“安全生产”措施项目单独列项足额计取，其他费用均作为常规措施费纳入可竞争范围。
20、投标单位可根据设计资料及现场实际情况，并结合施工方案和相关施工经验自行考虑措施，超出发包人给定措施范围的措施费，投标人可在单价措施中“其他措施项”并对其进行报价，该项费用合价包干并需要提供详细的计算书。不论投标人如何报价，以“项”为单位合价包干的项目结算时均不予调整（包含分部分项工程量清单中以项为单位的清单项），合同另有约定的除外。
21、设计图纸中若有施工方案，如投标人需做调整，在该子项目开工前详细写清调整后的施工方案。调整后的施工方案在得到监理人、发包人、设计单位认可并办理完成相关手续后方可实施。除非证明原设计错误、无法实施，否则如该调整的方案整体增加了发包人的费用，则增加的费用由中标人承担。投标人须认真仔细地踏勘现场，有针对性地编写施工组织设计，做到一旦中标，即能按确定的施工组织设计快速进场组织施工。
22、各投标人应根据工期配备足够的施工设备、模板、支架设备，以确保工程如期完成，所需投入的一切费用均列入投标报价中。
23、本工程施工临时用水引入、临时用电引入，投标人应自行解决，其费用综合考虑在清单报价中，投标人须结合施工方案进行报价。现场的临时用电、临时用水和栽植、灌溉、养护用水不单独计量，投标人应自行考虑可能产生的发电机、洒水车等其他费用。以上费用结算时均不再单独计取。
二、特殊报价说明
1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款、技术规范、图纸和其他补充说明资料一起对照阅读。
2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等，并将风险因素、测量、检测等配合费用考虑入综合单价中。
3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
4、工程实体项目计量规则的“尺寸”均指构成永久结构工程以净尺寸为准。
5、各投标人应结合设计、地勘报告招标文件到现场进行详细调研和访查，综合考虑地上、地下障碍物，不仅限于可见或不可见，已拆除、正在拆除或未拆除等所有情况。
6、钢筋的所有搭接均应在综合单价中考虑不予计量。钢筋施工无论采用何种连接方式（搭接、焊接还是机械连接等），现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”不管在施工图纸中明确或未明确的，均不再单独计量，相关费用在钢筋制作安装综合单价中考虑。
7、种植土回填包含：造型土方回填、种植土回（换）填、填苗木树穴土方、购土回填等。
8、余方弃置包含：土石方、泥浆、建筑垃圾等的外运、运距、运输要求、弃土地点等由投标人自行考虑，但必须满足南通市有关运输土方的相关规定。
9、拆除并清运构筑物：按实计量，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，运距综合考虑。
10、本项目土石方工程，投标人应自行考虑土石方平衡，土方回填项目所需土源优先考虑利用开挖出土方，即该部分余方弃置工程量为开挖量扣除回填量。施工现场自行考虑堆土，所有回填土方均由投标人考虑相关短驳运费、来源及运费。
11、本工程中涉及的新种苗木（胸径、地径、高度、蓬径、形态等）栽种前，须由现场监理和发包人代表认可后方可实施，否则发生的一切后果由投标人自行承担。
12、绿化景观工程养护等级：一级，养护期：1年。所种苗木在一年养护期间内，应按养护等级一级标准进行养护，及时清除杂草、施肥、防治虫害、修剪整枝等工作。生长和颜色正常，不枯黄；苗木成活率为 100%，做到苗木生长良好，无虫害。
13、投标人报价时需考虑一年的养护期费用，养护期自工程竣工验收合格之日起计算，养护期内要做好施工区域内死亡苗木的补缺、除草、 浇水、治虫、修剪、施肥、保洁等日常管护工作，补植养护期自补植之日起计算，小规格苗木死亡后须及时补植或在第一个适宜季节补植到位，否则，延长一个年生长周期后验收，补植苗木规格与招标时规格相同。
14、措施项目中扬尘治理额外增加费，中标人应根据市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发[2020]39号）、《南通市市区市政和园林工程扬尘治理“654”专项整治行动方案》（通质安监〔2020〕3号）等文件的要求，加强扬尘污染防治工作，投标单位在道路工程的单价措施项目中以“项”为单位进行报价，投标报价中应充分考虑该部分费用，结算不再另行调整。
15、工程量清单中的“防尘网”，该清单项为中标人按照发包人要求实施的不在其施工范围之内所需的防尘网，具体工程量以实际发生为准（如同一区域多次实施，按一次计取），并由监理及发包人代表现场签认后予以计量。
16、因季节或其他特殊情况，绿地（树穴）范围内需临时铺设草皮卷的，临时铺设草皮卷工程量按每站点100m2暂估，具体发生部位、范围由发包人指令，工程量按照现场实际发生量计算，承包人在相关清单项中自行报价。 
17、项目施工过程中涉及的施工协调及交通配合费，其内容包括本标段内本项工作投标人需提供与其他施工单位或产权单位之间的施工配合与协调；为其他施工单位或产权单位施工提供便利等费用；为维护施工区段内周边道路等安全进行的必要钢板铺设、增设减速带、以及巡查、卫生保洁、交通疏导配合、增加人员维护交通秩序等费用综合考虑进投标报价中，此费用不在另行考虑。
三、关于新增项目单价确定按照以下原则进行：
1、同类项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，项目特征、施工工艺及施工部位均为相同的项目。
执行单价时原则如下：
按本标段同类项目执行，如果本标段内上述项目存在两个或几个不同的单价，则优先选择单价最低的执行。
2、类似项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比，其项目名称、施工工艺、施工部位或项目特征部分类似的项目。
类似项目应根据项目特征，对工程量清单中原有项目的主要材料、机械变化部分进行抽换或个别调整，但该项目套用的管理费、利润的费率不得调整。
类似项目调整时选用项目原则：
选择本标段内类似项目调整，如本标段内上述项目存在两个或几个不同的单价，则优先选用单价最低的为标准进行调整。
3、新增项目：指在工程量清单中，与既有清单项目相比完全不同，其单价确定原则为：
重组单价*（1-下浮率）确定单价。
下浮率（%）=1-投标报价/招标控制价（其中投标报价和招标控制价应扣除暂列金额、暂估价、甲供材料费及其相应的规费税金）

随本招标文件同时发布电子工程量清单文件。
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第六章 发包人要求
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第七章 发包人提供的资料
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以发包人提供的为准  
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一、封面
	正/副本







南通轨道交通部分站点非机动车换乘停车优化改造施工项目
（第1批次）





投  标  文  件
（资格审查文件/商务标）

项目编号：               







投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或印章）
          年     月     日
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二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明


投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

	

    法定代表人身份证正、反面复印件或扫描打印件




投标人：                          （盖单位公章）
                                                       年        月        日
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授权委托书
本人         （姓名）系                                   （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）                标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                          。
代理人无转委托权。

	

    委托代理人身份证正、反面复印件或扫描打印件



投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或印章）

身份证号码：                                     

委托代理人：                                   

委托代理人联系号码：                                   

身份证号码：                                      

       年       月       日
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四、投标人基本情况表
投标人基本情况表（含附件）

	投标人名称
（盖章）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	中级职称人员
	

	信用手册
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技  工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	



说明：投标人编制投标文件时，应将 企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证 作为本表的附件，并确保证书真实、有效。




五、项目管理机构组成表

项目管理机构组成表

投标人名称：                                       （盖章）
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	

总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

现


场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	施工管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





六、项目负责人简历表
项目负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职 务
	
	
	

	建造师专业等级
	

	学历
	
	所学专业
	

	参加工作年限
	
	从事项目负责人年限
	

	近年来完成的类似项目情况

	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	项目描述
	合同价
	其他说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：投标人编制投标文件时，应将项目负责人  建造师注册证书和安全生产考核合格证（B类证书）、 投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书 作为本表的附件，并确保证书真实、有效。
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七、承诺书
[bookmark: _Toc25349]诚信承诺书

（招标人）           ：
我方已认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺：
1. 我方拟派项目负责人          无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《 省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格。
2.我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且已缴纳养老保险和签订劳动合同。
3.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
4.我方承诺：遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致贵单位或代理机构无法与我单位建立起联系的，即视为我方认可招标人的处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。
5.我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。
6.我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。
7.如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档案（公示），接受相关部门调查处理。


投 标 人：（盖单位公章）          
                              法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                      年    月    日

八、投标函
投标函
                           ：
（一） 根据已收到的                         （工程名称） 工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）                  [¥（小写）               元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期（      ）日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。
（三）我方保证本工程质量达到                    。
（四）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。
（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。



投标人（盖法人章）：                               

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        
      
日期：                                   
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